Občina Kanal ob Soči

Trg svobode 23

5213 Kanal

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku

VODOVOD DESKLE –

GREGORČIČEVA ULICA DESKLE, II.FAZA

junij 2008

Kazalo

- Povabilo k oddaji ponudbe

  - Predmet javnega naročila

  - Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

  - Kraj izvedbe

  - Objave

  - Predložitev ponudb

  - Odpiranje ponudb

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

  - Zakoni in drugi predpisi

  - Razpisna dokumentacija

    - Vsebina razpisne dokumentacije

    - Način in mesto prevzema razpisne dokumentacije

    - Pridobivanje dodatnih informacij

    - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

  - Priprava ponudbe

    - Jezik ponudbe

    - Popolna ponudba

    - Sestavni deli ponudbe

    - Oblika ponudbe

    - Ponudbena cena

    - Dodatne dobave, gradnje ali storitve

    - Označitev zaupnih podatkov

    - Veljavnost ponudbe

    - Zahtevana finančna zavarovanja

    - Variantna ponudba

  - Pogoji za sodelovanje

    - Dokazovanje sposobnosti

    - Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti

    - Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti

    - Skupna ponudba

  - Merila pri oddaji javnega naročila

  - Oddaja javnega naročila

  - Revizija postopka

  - Sklenitev pogodbe

  - Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in sposobnosti ponudnikov

Obrazec 1: Ponudba

Obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

Obrazec 3: Izjava o sposobnosti ponudnika

Obrazec 4: Izjava o višini povprečnega dohodka

Obrazec 5: Seznam izvršenih gradenj

Obrazec 6: Referenčno potrdilo

Obrazec 7: Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila

Obrazec 8: Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov

Obrazec 9: Izjava o odpravi napak v garancijskem roku

Obrazec 10: Izjava o popolnosti ponudbenih cen

Obrazec 11: Bančna garancija za resnost ponudbe

Obrazec 12: Izjava o izročitvi bančnih garancij

Obrazec 13: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obrazec 14: Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Obrazec 15: Gradbena pogodba

Obrazec 16: Predračun

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ki jo zastopa  župan Andrej Maffi, ID za DDV: SI 88524671, matična številka: 5881820, TR 01244-0100014236 odprt pri Banka Slovenije UJP Nova Gorica, v nadaljevanju naročnik,

vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06 in 16/08, dalje ZJN-2).

## Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izgradnja vodovoda: Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza.

Naročnik financira predmet javnega naročila iz lastnih sredstev.

CPV: 45000000: Rekonstrukcija vodovoda na Gregorčičevi ulici v Desklah. Obsega vsa pripravljalna, izvedbena in zaključna dela. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določeni v tehničnih specifikacijah te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo je enovito.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.

## Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

Rok izvedbe gradnje 60 dni od datuma podpisa pogodbe, oziroma do finančnega izčrpanja pogodbe.

Natančnejši roki dobave oziroma izvedbe so določeni v tehničnih specifikacijah.

## Kraj izvedbe

Kraj izvedbe: center naselja Deskle.

## Objava

Objave: Portal: št.  JN5250/2008, dne 24.6.2008.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

## Predložitev ponudb

Ponudbe morajo biti predložene do 07.08.2008 do 9:00 ure, na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom (tretji odstavek 73. člena ZJN-2). Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.

## Odpiranje ponudb

Datum javnega odpiranje ponudb: 07.08.2008 ob 10:00 uri.

Kraj javnega odpiranja ponudb: Sejna soba Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik poslal po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.

S spoštovanjem!

Župan

Andrej Maffi

# NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## 2.1. Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 128/06 in spremembe),

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja – ZRPJN-UPB5 (Ur. l. RS, št. 94/07),

Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in spremembe),

Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB (Ur.l. RS, št. 102/04 in spremembe),

ostali veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in predmet javnega naročila.

## Razpisna dokumentacija

### Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

1. poglavje: Povabilo k oddaji ponudbe

2. poglavje:  Navodila ponudnikom

3. poglavje: Ponudba

4. poglavje:: Izjave in vzorci

5. poglavje: Vzorec gradbene pogodbe

6. poglavje: Predračun

Sestavni del dokumentacije so tudi Dodatki k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 81. členom ZJN-2  in točko 2.2.3 teh navodil.

    - Način in mesto prevzema razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na Portalu javnih naročil.

Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dobijo na sedežu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, telefon 05/3981200, e-pošta: kristina.marinic@obcina-kanal.si in na spletni strani www.obcina-kanal.si.

V kolikor bi želeli ponudniki razpisno dokumentacijo ali predpisane obrazce prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: kristina.marinic@obcina-kanal.si.

### Pridobivanje dodatnih informacij

Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Ponudnik posreduje zahtevo za dodatna pojasnila na naslov kristina.marinic@obcina-kanal.si ali na telefaks 05/3981223.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb (drugi odstavek 81. člena ZJN-2).

Naročnik ne bo organiziral informativnega dne.

### Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 81. členom ZJN-2 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja. Vsak Dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

## Priprava ponudbe

### Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

    - Popolna ponudba

Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik takega ponudnika izločil.

### Sestavni deli ponudbe

Ponudba vsebuje naslednje dokumente:

predstavitev ponudnika,

ponudba s ponudbenim predračunom in kalkulativnimi osnovami,

izpolnjene, žigosane in podpisane obrazce iz razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili ter izjavami, razen tistih, ki jih naknadno pridobi naročnik,

finančno zavarovanje za resnost ponudbe,

kopijo sporazuma ali pogodbe med partnerji skupine izvajalcev in kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim sporazumom, če ponudbo predloži skupina izvajalcev.

### Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Ovojnica mora biti na sprednji strani opremljena z naslovom naročnika, oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

### Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno).  Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodatno vrednost in popust morata biti prikazana posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna, in nato zajeta v ponudbeni ceni v obrazcu ponudbe. Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila.

### Dodatne dobave, gradnje ali storitve

Naročnik bo v primeru dodatne dobave, gradnje ali storitve, ki ni vključena v predmetno javno naročilo, vendar bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale nujno potrebne za izvedbo naročila, s ponudnikom, ki bo izbran na tem javnem razpisu, izvedel postopek s pogajanji ter s ponudnikom sklenil pogodbo ali dodatek k pogodbi za dodatne dobave, gradnje ali storitve skladno z Gradbeno pogodbo.

### Označitev zaupnih podatkov

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2.

### Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz 78. člena ZJN-2, morajo veljati najmanj 120 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

### Zahtevana finančna zavarovanja

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži bančno garancijo v višini 10.000,00 €. Veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe ne sme biti krajša od veljavnosti ponudbe.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči, če:

- ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

- ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne predloži oziroma zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudnikom. Bančna garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu bančne garancije, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nepravilno.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo do vključno 30 dni dalj kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Če se bo rok za izvedbo podaljšal bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbran ponudnik bo moral po uspešnem tehničnem pregledu in prevzemu vodovoda, ki je predmet tega javnega razpisa, s strani naročnika, naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 10% končne obračunske vrednosti. Brez bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi se šteje, da dokončen prevzem s strani naročnika ni izvršen.

### Variantna ponudba

Variantne ponudbe ne bodo upoštevale.

## Pogoji za sodelovanje

### Dokazovanje sposobnosti

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje po 42 do 45. člena ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

### Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti

Ponudbi mora biti predložen:

- BON 1 (lahko tudi BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2007,

- Obrazec št. 4 - Izjava o višini povprečnega prihodka:

Pogoj je, da je v zadnjih treh poslovnih letih (2005,2006,2007) znašal povprečni prihodek najmanj v višini ocenjene vrednosti javnega naročila;

- potrdilo poslovne banke ali bank pri kateri/ih ima ponudnik odprte transakcijske račune ali namesto potrdila poslovne banke ali bank BON 2 obrazec; potrdilo poslovne banke ali bank ali BON 2 obrazec ne sme biti datirano starejše od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa; v primeru, da ponudnik predloži potrdilo poslovne banke mora priložiti ponudbi potrdila za vsak odprt transakcijski račun;

Pogoj je, da noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa ni bil blokiran.

### Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti

Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora imeti potrjene reference, ki se nanašajo na izgradnjo vodovodnih sistemov primerljive vrednosti (enaka ali višja). Obvezna so vsaj tri referenčna potrdila predložena na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik bo upošteval tudi referenčna potrdila podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi.

Ponudba, kateri ne bodo predložena tri referenčna potrdila na predpisanem obrazcu, bo zavrnjena.

### Skupna ponudba

Poleg dokazil, ki so navedena v 2.4.1. – 2.4.3. točki, mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še:

- Izjavo o skupnem nastopu in pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani v tem postopku. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega ponudnika posebej.

- Naročnik bo izpolnjevanje pogojev iz točke 2.4.1 in 2.4.2. ugotavljal skladno za vsakega izvajalca posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz točke 2.4.3. bo naročnik upošteval predložena dokazila oz. dokumente od katerega koli izvajalca iz skupine.

## Merila pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo. Izbrana bo ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih pogojev in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije.

## Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem ocenjevanju ponudb izbral ponudbo v skladu z merili iz 2.5. točke in sklenil pogodbo s ponudnikom.

Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila, skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2. Ponudnik lahko v petih dneh od prejema obvestila o oddaji naročila posreduje naročniku zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Naročnik mora v petih dneh od prejema pisne zahteve ponudniku posredovati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ali jo zavrniti.

## Revizija postopka

Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo tudi v desetih dneh od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi, ki znaša 5.000,00 EUR, na račun Ministrstva za finance.

S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.

Svojo odločitev v zvezi z zahtevkom za revizijo mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka.

## Sklenitev pogodbe

Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo, oziroma, ko je v primeru vloženega zahtevka za revizijo zaključen postopek za revizijo, bo naročnik pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta, in ponudniku poslal ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis, in sicer v obliki in vsebini, kot je določena v tej razpisni dokumentaciji.

Uspešni ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu  pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru lahko naročnik izbiro prekliče in izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika.

Naročnik bo najkasneje v 48 dneh po sklenitvi pogodbe objavil izid postopka.

Obrazec 1

PONUDNIK

Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

P O N U D B A

I.

Po preučitvi razpisne dokumentacije in sprejemanju pogojev javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo ponudbo

| v vrednosti: |  | EUR z DDV |
| --- | --- | --- |

z besedo:

|  | EUR |
| --- | --- |

| znesek DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |

Pri določitvi vrednosti ponudbe smo upoštevali elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene in dejanske izmere«.

Če bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni izvesti predmetno storitev po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

II.

Naročniku izjavljamo, da:

  - sprejemamo 60 dnevni brezobrestni plačilni rok po uradnem datumu prejema mesečno izstavljenih in končne situacije,

  - bomo k vsaki izstavljeni situaciji priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočala nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanašala situacija.

III.

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov (kot bo naveden v pogodbi) |  |  |
| Poštna številka in pošta (kot bo navedena v pogodbi) |  |  |
| Telefon |  |  |
| Telefaks |  |  |
| Elektronska pošta |  |  |
| Matična številka |  |  |
| ID za DDV |  |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |  |
| Funkcija odgovorne osebe za podpis pogodbe |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis ponudbe |  |  |
| Kontaktna oseba |  |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |  |
| Telefaks kontaktne osebe |  |  |
| Elektronska pošta kontaktne osebe |  |  |

IV.

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila (obvezno ustrezno obkrožite):

- ne bomo sodelovali s podizvajalci,

- bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca | Dela, ki jih prevzema podizvajalec | Vrednost oddanih del v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

  - dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila z vsakim od v zgoraj navedenim podizvajalcem.

V.

Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

VI.

| Ponudba velja do vključno |  |
| --- | --- |

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec 2

PONUDNIK

# I Z J A V A

o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da:

  - smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,

  - se strinjamo z razpisno dokumentacijo in vsebino predloženega vzorca pogodbe,

  - smo v ponudbi navedli resnične podatke in le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

  - dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

  - s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 2 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec 3

PONUDNIK

# I Z J A V A

o sposobnosti ponudnika

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

VODOVOD DESKLE – GREGORČIČEVA ULICA DESKLE, II. FAZA

Odgovorna oseba ponudnika,                                                      , izjavljam, da za izvedbo javnega naročila Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, in sicer:

  - kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 65/04 KZ-UPB1):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

  - izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

  - nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidaciji,

  - da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

  - da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN – 2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij,

  - izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji,

  - izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

Obenem izjavljamo, da:

  - naročniku dovoljujemo, da lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,

  - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v dogovorjenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | podpis: |  |

Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo:

  - BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe oziroma BON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2007

in

  - potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec).

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 3 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

Obrazec 4

PONUDNIK

IZJAVA O VIŠINI POVPREČNEGA PRIHODKA

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da je znašala višina naših povprečnih prihodkov v zadnjih treh poslovnih letih (2005, 2006, 2007)

|  | EUR |
| --- | --- |

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 4 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

Obrazec 5

PONUDNIK

SEZNAM IZVRŠENIH GRADENJ

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, izvedli oziroma izvajamo dela, ki se nanašajo na izgradnjo vodovodnih sistemov, za naslednje naročnike:

| št. | naročnik | naslov | vrsta objekta | leto | vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 5 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec 6

Naziv naročnika referenčnega dela:

____________________________________________

naslov:

____________________________________________

Na prošnjo ponudnika _________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik ____________________________________________________,

(naziv in naslov ponudnika)

v letu ____________, in sicer od (datum začetka del) ____________ do (datum zaključka del) ________________ izvršil naslednje delo:

  - _____________________________________________________________________

v vrednosti _________________ EUR brez DDV

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba ____________________________________, telefon _____________________, e-pošta ________________________________.

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Obrazec 6 mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela v zvezi z vodovodnimi sistemi. Upoštevala se bodo samo potrdila, ki bodo izpolnjena. Obvezna so tri (3) referenčna potrdila, upoštevale se bodo tudi reference podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi.

Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

Obrazec 7

PONUDNIK

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da smo |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču in je namenjena za izvedbo vse pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, ipd., s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izgradnjo Vodovoda Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 7 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec 8

PONUDNIK

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da: |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

  - imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost in škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov — ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 102/04 in spremembe),

  - upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje.

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo izhajala resničnost zgornjih navedb.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 8 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec 9

PONUDNIK

IZJAVA O ODPRAVI NAPAK IN GARANCIJSKEM ROKU

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

bomo v garancijskih rokih za izvedena dela: Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:

  - napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode - takoj,

  - ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijski roki za dela pri izgradnji vodovoda Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza so naslednji:

  - za izvršena dela:       let,

  - za vgrajen material in proizvode:       let,

kar je v skladu z garancijskimi roki, ki jih za material in proizvode priznavajo proizvajalci le-tega.

Izjavljamo, da garancijski roki, ki jih ponujamo v naši ponudbi niso krajši, kot to določajo veljavni predpisi.

Izjavljamo, da vsi zgoraj navedeni garancijski roki začnejo teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del‚ za Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 9 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec 10

PONUDNIK

IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN

| Odgovorna oseba ponudnika, |  | , izjavljam, da |
| --- | --- | --- |

(ime in priimek odgovorne osebe)

da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in naše ponudbe in se nanaša na oddajo javnega naročila gradnje: Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela ter ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene, ob upoštevanju zahtev naročnika, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke.

V primeru, da v popisih oziroma predračunu niso izpolnjene vse postavke, so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 10 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Obrazec 11

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke: _____________________________________________________

Kraj in datum: _________________________________________________________

Upravičenec: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

Garancija št. _____________________________________________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne ____________. številka objave JN ____________‚ za izgradnjo Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, za potrebe naročnika Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičenca te garancije), je ponudnik __________________________________________ dolžan za resnost ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo za resnost ponudbe v višini = __________ EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

  - ne izroči naročniku bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku, zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _____________ / _________________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, vendar najkasneje do roka veljavnosti ponudb, to je do vključno __________.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do vključno

07. decembra 2008 ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik ponudbi predloži originalno bančno garancijo, ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati vzorcu.

Obrazec 12

PONUDNIK

IZJAVA O IZROČITVI BANČNIH GARANCIJ

Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:

  - v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo uveljavil bančno garancijo za resnost ponudbe;

  - po prevzemu izvršenih del s strani naročnika (po uspešnem tehničnem pregledu), ki je predmet javnega razpisa, naročniku izročili bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske vrednosti za Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok, ki ga ponujamo v svoji ponudbi za vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza in bo naveden v pogodbi; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da brez navedene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku za vodovod Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, ki je predmet javnega razpisa in bo predmet pogodbe, šteje, da dokončen prevzem izvršenih del s strani naročnika ni opravljen.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik obrazec 12 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.

Obrazec 13 - vzorec

BANČNA GARANICJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke: ______________________________________________________________ Kraj in datum:_______________________________________________________________

Upravičenec Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

Garancija št. _____________________________________________________________

V skladu z Gradbeno pogodbo št. ___________ za izgradnjo Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, z dne _____________‚ sklenjeno med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem ______________‚ v vrednosti =_____________ EUR, je izvajalec dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša na:

- izgradnjo vododovoda Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza,

v skupni vrednosti =________________________ EUR.

(z besedo: ________________________________________________________	)‚

v roku določenem s citirano pogodbo, to je ______________ do ____________ in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in roku opredeljenem v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. __________________________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vključno 30 dni dalj, kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila, to je do vključno _____________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu 12 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Obrazec 14 - vzorec

BANČNA GARANCIJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke: ______________________________________________________________ Kraj in datum:_______________________________________________________________

Upravičenec Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

Garancija št. _____________________________________________________________

V skladu z Gradbeno pogodbo št. ____________ o izgradnji Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, sklenjene med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te garancije in izvajalcem _______________________________________‚ za izgradnjo Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, in sicer za izgradnjo‚ v vrednosti _______________ EUR, je izvajalec dolžan po opravljenem končnem prevzemu izvršenih del v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da borno v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _____________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ____________________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še do vključno 30 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok določen v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do vključno ___________________. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu 12 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Obrazec 15 - vzorec

NAROČNIK: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ki jo zastopa župan Andrej Maffi (v nadaljevanju naročnik)

Matična številka: 5881820

ID za DDV: SI88524671

Transakcijski račun: 01244-0100014236

in

___________________________________________________________________________,

(naziv in naslov ponudnika)

ki jo zastopa ___________________________________________ (v nadaljevanju izvajalec),

(funkcija, ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

Matična številka:

ID za DDV:

Transakcijski račun:

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO

za izgradnjo »Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza«

I. UVIDNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________‚ številka objave JN _______________ in v katerem je na podlagi odločitve z Obvestilom o oddaji javnega naročila številka ______________ z dne _____________‚ izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je izgradnja vodovoda Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, na območju Gregorčičeve ulice v Desklah. Izgradnja vodovoda obsega vsa pripravljalna dela, izvedbena dela in zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo naročila in vsa ostala dela vezana na izgradnjo vodovoda Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza (v nadaljevanju: investicija), ki sta predmet te pogodbe. Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projekta Sanacija javnega vodovoda po Gregorčičevi ulici v Desklah, ki ga je izdelala Klima 2000 d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobava vsega potrebnega materiala in so zajeta v ponudbenem predračunu z dne ________________‚ ter so predvidena v s tehnično dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu opredeljenem v 1. členu te pogodbe.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika in svojo ponudbo z dne _______________________ na podlagi katere je bil izbran.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije naročnika, projekti iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe, ponudbo in ponudbenim predračunom z dne _____________ ter navodili in zahtevami naročnika.

5. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

6. člen

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo, predložil vso potrebno tehnično dokumentacijo.

Po uvedbi v delo mora izvajalec izročiti naročniku časovni načrt in organizacijsko shemo za potrebe nadzora ter pripraviti celoviti elaborat ureditve gradbišča na katerem bo potekala investicija.

7. člen

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

8. člen

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti in veljavno do vključno 30 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen rok za izvedbo naročila. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

9. člen

V roku 10 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, sicer se šteje, da je dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

10. člen

Po končanih delih (to je po uspešnem tehničnem pregledu) za vodovod Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza,  ki je predmet te pogodbe, mora izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske vrednosti vodovod Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, ki je predmet te pogodbe, z veljavnostjo do vključno 30 dni dalj, kot je najdaljši garancijski rok po tej pogodbi za vodovod Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza. Brez izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokončen prevzem del posamezne vrste komunalne infrastrukture po tej pogodbi ni izvršen.

IV. ROKI IZVEDBE DEL

11. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je določen v tehnični in razpisni dokumentaciji naročnika.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v roku _________dni od podpisa te pogodbe.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

12. člen

Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 11. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih naštetih v Posebnih gradbenih uzanc ali po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka 11. člena te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

V. IZVEDBA DEL

13. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi podizvajalca po lastni izbiri, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika (opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi ne navede, da ima podizvajalce).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne ________ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca. (opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce).

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v končni pogodbi bodo navedeni vsi podizvajalci, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi).

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. (opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce).

V. VREDNOST POGODBE

14. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _____________‚ ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe dane na javni razpis.

Pogodbena vrednost znaša _________________________ EUR

(z besedo: ________________________________________________)

Davek na dodano vrednost je vštet v pogodbeno vrednost.

Pogodba se sklepa po načelu »fiksne cene in dejanske izmere«.

Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu z dne ___________ se tekom izvajanja te pogodbe ne smejo spreminjati.

VI. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

15. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del, razen v primeru nepredvidljivih pogodbenih del, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti.

O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovor skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika.

VII. OBRAČUN DOBAVLJENEGA MATERIALA IN IZVEDENIH DEL

16. člen

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material, opremo in proizvode, ki je določen s tehnično dokumentacijo in popisom del.

Izvajalec bo izvedene količine del obračunal z mesečnimi in končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del. Vrednost izvedenih del v situaciji se določi na osnovi dejansko izvedenih količin dela, obračunanih v gradbeni knjigi in enotnih cenah iz predračuna z dne ____________. Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev. Pri izstavitvi vsake situacije ali računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

Končno obračunsko situacijo je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku. Končni obračun pripravi izvajalec, potrdi pa ga nadzorni organ naročnika.

Situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa naročnika, mora izvajalec predložiti naročniku najpozneje v roku 8 dni po dnevu izstavitve. K situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev.

Naročnik je dolžan v 8 dneh od dneva prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije plačati skladno z določili 19. člena te pogodbe. Sporni del situacije pa mora v roku 8 dni od dneva prejema pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

VI PLAČILNI POGOJI

17. člen

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljenega dela šteje dan izstavitve vsake mesečne in končne situacije.

18. člen

Nadzorni organ pri izvedbi investicije bo potrdil vsako mesečno in končno situacijo s predlogom za izplačilo v roku 8 (osem) dni po prejemu le-teh.

19. člen

Naročnik bo plačilo izvedel na osnovi vsake potrjene mesečne in končne situacije.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 60 brezobrestnih dni po uradnem datumu prejema vsake mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca št. _____________________ pri _________________________________

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

20. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

21. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

IX. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

22. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,01% od vrednosti pogodbenih del. Višina zamudne kazni navzgor ni omejena.

23. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

24. člen

Naročnik se obvezuje:

  - dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

  - dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,

  - dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo.

Izvajalec jamči:

  - da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

  - da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,

  - da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

  - da bo dela izvedel strokovno in v skladu s projekti,

  - izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke,

  - da bo vodil gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo, ki morata biti podpisana s strani naročnika in izvajalca,

  - da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi,

  - da bo vsa dela ustrezala projektni dokumentaciji in zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

  - izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji,

  - pred začetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,

  - pred začetkom del predati naročniku varnostni načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,

  - pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest,

  - zagotoviti kontrolo kakovosti del,

  - namestiti kopijo prijave na vidno mesto,

  - izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

  - naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del,

  - izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

  - zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID), POV, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi, in jih izročiti naročniku skupaj z obvestilom o zaključku del,

  - naročniku oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

  - uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem enake roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi,

  - da bo priznal in obračunaval ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in poti-jenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljanje storitve podizvajalcev, kooperantov oziroma dobaviteljem.

XI. IZROČITEV IN PREVZEM DEŁ

25. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del na vodovodu Gregorčičev ulica Deskle, II. faza, ki je predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.

Naročnik je dolžan takoj po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda.

Za dan uspešnega zaključka  del se šteje dan, ko je opravljen uspešni tehnični pregled pogodbenih del za posamezno vrsto komunalne infrastrukture, ki je predmet te pogodbe.

O dokončanju in prevzemu del posamezne vrste komunalne infrastrukture, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

  - datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

  - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

  - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če se naročnik v roku iz prvega odstavka te točke ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le- ta izvede na izvajalčev račun.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za posamezno vrsto komunalne infrastrukture, ki je predmet te pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

X GARANCIJSKI ROKI

26. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov ZGO-1.

27. člen

Izvajalec odgovarja za kvaliteto izvršenih del:

za vodovod Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza:

-	za izvršena dela: _________________________ let,

-	za vgrajen material in proizvode: _________________________ let,

in so razvidni iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del na posamezni vrsti komunalne infrastrukture, ki je predmet te pogodbe.

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del za Vodovod Gregorčičeva ulica v Desklah, II. faza, ki je predmet te pogodbe, s strani naročnika.

28. člen

Ob prevzemu izvršenih del za Vodovod Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, ki je predmet te pogodbe, je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

29. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za vodovod Gregorčičeva ulica Deskle, II.faza, ki je predmet te pogodbe, na dan primopredaje izvršenih del, skladno z določilom 10. člena te pogodbe.

30. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na komunalni infrastrukturi, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

XII ODSTOP OD POGODBE

31. člen

Pogodbeni strani sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

  - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

  - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni,

  - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

  - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke,

  - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v 13. členu te pogodbe.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

  - če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

  - če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,

  - če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, nima naročnik nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

XIV. POOBLAŠČENE OSEBE

32. člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika, ki je tudi skrbnik te pogodbe je __________________________

Pooblaščena oseba iz prvega odstavka tega člena bo izvajalcu po podpisu te pogodbe sporočila podatke o nadzornem organu s pristojnostmi po Zakonu o graditvi objektov.

33. člen

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je _____________________________

34. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi pooblaščenih in drugih oseb navedenih v 32. in 33. členu te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

XV. VARSTVO PRI DELU

35. člen

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu.

XVI. POSLOVNA SKRIVNOST

36. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

37. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVII. TRAJANJE POGODBE

38. člen

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del, to je 60 dni od uvedbe v delo.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo, v skladu z dogovorom z naročnikom, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

Skladno z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) se šteje, da naročnik prevzame finančno obveznost do izvajalca javnega naročila za naslednja leta po sprejemu ustreznih pravnih podlag (proračun).

XVIII. REŠEVANJE SPOROV

39. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, razen če niso v nasprotju z določiti te pogodbe.

XIX. DRUGE DOLOČBE

40. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

41. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

42. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

43. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

44. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo področje gradenj.

Datum:								Datum:

Številka:							Številka:

NAROČNIK:							IZVAJALEC:

Občina Kanal ob Soči

Župan

Andrej Maffi

Navodilo: Pri dokončni pogodbi se bodo dopolnili manjkajoči podatki glede na izbiro izvajalca. Pogodba mora biti na koncu parafirana in žigosana, s čimer ponudnik jamči, da se bo, v primeru, da bo izbran, strinjal s pogodbenimi določili.

Obrazec 16

PONUDNIK

Naročnik: Občina Kanal ob Soči

Trg svobode 23, 5213 Kanal

PREDRAČUN

za izgradnjo Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza

Pri izračunu ponudbene vrednosti za izgradnjo Vodovoda Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza smo:

- upoštevali vse zahteve naročnika navedene v razpisni dokumentaciji,

- izhajali iz popisa del in materiala ter količin in merskih enot, ki so navedene v tem predračunu,

- upoštevali vse stroške, ki jih bomo imeli z izvedbo naročila,

- upoštevali rok izvedbe naročila, ki ga zahteva naročnik,

- upoštevali, da se pogodba sklepa po načelu »fiksne cene in dejanske izmere«,

- upoštevali vse ostale elemente, ki vplivajo na vrednost ponudbe pa v prejšnjih alineah niso zajeti,

- upoštevali, da mora ves vgrajen material in proizvodi imeti ustrezne certifikate, ateste,

- upoštevali, da je potrebno izvesti meritve, kontrole, izdelati PID in ostalo dokumentacijo, ki je navedena v popisu del,

- priložene kalkulativne osnove (cene delovne sile, mehanizacije, materialov).

|  | SANACIJA JAVNEGA VODOVODA PO GREGORČIČEVI ULICI V DESKLAH (V1-V14) |
| --- | --- |
|  | POPIS DEL S PREDIZMERAMI |  |  |  |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |
| 1. | PREDDELA |  |  |  |  |
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |
| 3. | BETONSKA DELA |  |  |  |  |
| 4. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  |
| 5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ : |  |  |  |  |
| Št. post. | Vrsta del | EM | količina | Cena/EM v EUR | vrednost v EUR |
| 1. | PREDDELA |  |  |  |  |
| 1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | m1 | 469,00 |  |  |
| 1.2 | Zakoličba vodovodnih jaškov | kos | 2,00 |  |  |
| 1.3 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kos | 23,00 |  |  |
| 1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav '(križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, PTT, vodovod, kanalizacija, plin - obračun po dejanskih stroških | pavšal |  |  |  |
| 1.5 | Preboj odprtine v obstoječe vodomerne jaške | kos | 17,00 |  |  |
| 1.6 | Gradbena dela za izvajanje in zaščito začasnih "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje | m1 | 120,00 |  |  |
|  | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  |
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |
| 2.1 | Odrez asfalta debeline 10 cm z ročno motorno rezalko | m1 | 910,00 |  |  |
| 2.2 | Strojno rušenje asfalta debeline 10 cm z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije | m2 | 632,00 |  |  |
| Št. post. | Vrsta del | EM | količina | Cena/EM v EUR | vrednost v EUR |
| 2.3 | Strojni izkop jarkov za vodovod v terenu III. in IV. ktg., širine do 1,5m, globine do 1,5m, naklon brežin 75° z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5km | m3 | 579,00 |  |  |
| 2.4 | Strojni izkop za vodovodne jaške v terenu III.-IV. ktg., globine do 2,5m, naklon brežin 75° z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5km | m3 | 38,40 |  |  |
| 2.5 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi ter za izdelavo hišnih priključkov z odmetom na rob gradbene jame | m3 | 14,00 |  |  |
| 2.6 | Strojni izkop v terenu III.-IV. ktg. za hišne priključke z odmetom na rob gradbene jame | m3 | 28,00 |  |  |
| 2.7 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (obračun po dejansko porabljenem času) | pavšal |  |  |  |
| 2.8 | Ročno spodkopavanje pod AB zidovi | kos | 10,00 |  |  |
| 2.9 | Planiranje dna vodovodnega jarka s točnostjo +/-3cm | m2 | 280,00 |  |  |
| 2.10 | Izdelava posteljice in zasip vodovodnih cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do visine 15 cm nad temenom cevi | m3 | 90,20 |  |  |
| 2.11 | Zasip vodovodnega jarka z materialom od izkopa finih frakcij v debelini 20cm, s komprimiranjem | m3 | 95,70 |  |  |
| Št. post. | Vrsta del | EM | količina | Cena/EM v EUR | vrednost v EUR |
| 2.12 | Zasip vodovodnega jarka in gradbene jame revizijskih jaškov z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm | m3 | 173,42 |  |  |
| 2.13 | Izvedba nevezane nosilne plasti asfaltnega cestišča z nasutjem tamponskega materiala iz tamponskega drobljenca TD 0-32 mm v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah upravljalca ceste | m3 | 211,50 |  |  |
| 2.14 | Dobava in polaganje sloja bitumgramoza (0/16) v uvaljni debelini 5cm, na že uvaljan spodnji sloj, ter dobava in polaganje asfaltbetona (0/8) na pripravljeno podlago, uvaljanje debeline 3 cm | m2 | 526,40 |  |  |
| 2.15 | Premaz spojev na stikih med starim in novim asfaltom | m1 | 769,20 |  |  |
| 2.16 | Zasip jarka hišnih priključkov z izkopanim materialom | m3 | 25,00 |  |  |
| 2.17 | Nakladanje in odvoz izkopanega materiala v stalno deponijo (oddaljeno do 5km) | m3 | 180,00 |  |  |
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  |
| 3. | BETONSKA DELA |  |  |  |  |
| 3.1 | Izdelava vodovodnega jaška (RJ-2) iz AB MB30 komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitvijo delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka, LŽ pokrovom 60x60, vstopne lestve, zunanja hidroizolacija, plastiče pohodne rešetke z okvirjem dim 45x45cm, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije jaška 2.02x1.82x2.1m | kos | 1,00 |  |  |
| Št. post. | Vrsta del | EM | količina | Cena/EM v EUR | vrednost v EUR |
| 3.2 | Izdelava vodovodnega jaška (RJ-3) za vgradnjo odzračevalnika, izdelanega iz betonske cevi fi500 dolžine cca 60cm komplet z vsemi pomožnimi deli (podložni beton, LŽ pokrovo fi500, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm, fi500,obdelavo dna). | kos | 2,00 |  |  |
| 3.3 | Izdelava vodovodnega jaška za vgradnjo vodomernega števca DN50, izdelanega iz AB MB30 dim.240x120 višine 140cm komplet z vsemi pomožnimi deli (podložni beton, LŽ pokrovo 600x600, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm. | kos | 2,00 |  |  |
| 3.4 | Dobava in vgradnja prefabriciranega vodovodnega jaška za vgradnjo enega, dveh oz. treh vodomernih števcev DN20, dim. 100x100 višine 120cm komplet z vsemi pomožnimi deli (podložni beton, LŽ pokrovo 600x600, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm. | kos | 18,00 |  |  |
| 3.5 | Izdelava betonskih sidrnih blokov MB25, komplet z opažanjem in sidranjem cevovoda. | kos | 3,00 |  |  |
| 3.6 | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim 40x20x20 MB25, komplet z opažanjem in za montažo nadzemnega hidranta. | kos | 5,00 |  |  |
| 3.7 | Zatesnitev cevnih prebojev skozi armirane stene premera do 20cm s pomočjo tesnilnega ekspanzijskega traka na bazi betonita in kavčuka ter vodotesnega ometa. | kos | 3,00 |  |  |
|  | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  |
| Št. post. | Vrsta del | EM | količina | Cena/EM v EUR | vrednost v EUR |
| 4. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  |
| 4.1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine DN100/PN16 s standardnimi spojkami STD, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), komplet s spojnim in tesnilnim materialom. | m1 | 462,00 |  |  |
| 4.2 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine DN80/PN16 s standardnimi spojkami STD, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), komplet s spojnim in tesnilnim materialom. | m1 | 8,00 |  |  |
| 4.3 | Dobava in montaža plastificiranih pocinkanih navojnih cevi DN50 za izdelavo hišnih priključkov, komplet s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. | m1 | 20,00 |  |  |
| 4.4 | Dobava in montaža plastificiranih pocinkanih navojnih cevi DN25 za izdelavo hišnih priključkov, komplet s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. | m1 | 60,00 |  |  |
| 4.5 | Dobava in montaža PE-HD cevi za začasni priklop komplet s plastičnimi T kosi, odcepi in spojkami. |  |  |  |  |
|  | DN 50 | m1 | 100,00 |  |  |
|  | DN 20 | m1 | 80,00 |  |  |
| 4.6 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 s standardnimi spojkami STD zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji. |  |  |  |  |
|  | EU DN80 | kos | 1,00 |  |  |
|  | MMK22.5° DN100 | kos | 1,00 |  |  |
| Št. post. | Vrsta del | EM | količina | Cena/EM v EUR | vrednost v EUR |
|  | MMK30° DN100 | kos | 1,00 |  |  |
|  | MMK45° DN100 | kos | 1,00 |  |  |
|  | MMA DN100/DN80 | kos | 1,00 |  |  |
|  | MMA DN100/DN50 | kos | 1,00 |  |  |
|  | MMB DN100/DN100 | kos | 5,00 |  |  |
|  | MMB DN100/DN80 | kos | 1,00 |  |  |
|  | FF DN100 L=600 sidran | kos | 2,00 |  |  |
|  | FF DN80 L=600 sidran | kos | 1,00 |  |  |
|  | FF DN100 L=500 | kos | 5,00 |  |  |
|  | T DN100/DN80 | kos | 1,00 |  |  |
|  | T DN100/DN50 | kos | 1,00 |  |  |
|  | X DN80/R2'' | kos | 2,00 |  |  |
|  | N-kos DN100 | kos | 5,00 |  |  |
|  | N-kos DN80 | kos | 1,00 |  |  |
|  | MDK DN100 | kos | 1,00 |  |  |
| 4.7 | Dobava in montaža univerzalne navrtne spojke DN100/R1'', skupaj z montažnim in tesnilnim materialom ter kotnim priključkom DN25. | kos | 16,00 |  |  |
| 4.8 | Dobava in montaža univerzalne navrtne spojke DN100/R2'', skupaj z montažnim in tesnilnim materialom ter kotnim priključkom DN25. | kos | 16,00 |  |  |
| 4.9 | Dobava in montaža ventila z navojnim priključkom-zasun-EV, DN25( 1"). | kos | 23,00 |  |  |
| 4.10 | Dobava in montaža teleskopske-vgradbene garniture za zasune z navojnim priključkom komplet z varovalno cestno kapo DN25, vgradbena višina h=0,7-1,2m. | kos | 16,00 |  |  |
| Št. post. | Vrsta del | EM | količina | Cena/EM v EUR | vrednost v EUR |
| 4.11 | Dobava in montaža krogličnega ventila PN16 DN20 (3/4") , skupaj s tesnilnim in spojnim materialom. | kos | 35,00 |  |  |
| 4.12 | Prevezava obstoječih hišnih priključkov v jaških, komplet z dobavo in montažo fitingov (poc.koleno n.n. , z.n.), skupaj s tesnilni in spojnimi materiali. | kos | 23,00 |  |  |
| 4.13 | Dobava in montaža: vodomer DN20 za sanitarno vodo ustrezno umerjen, komplet z atestom o umiritvi, holenderskimi priključki ter tesnilnim materialom (ustreznost vodomera uskladiti z upravljalcem javnega vodovoda) |  |  |  |  |
|  | Proizvod: DIEHL |  |  |  |  |
|  | Qn=2,5m3/h |  |  |  |  |
|  | Qmax=5m3/h | kpl | 23,00 |  |  |
| 4.14 | Dobava in montaža: kombinirani vodomer DN50 za sanitarno vodo ustrezno umerjen, komplet z atestom o umiritvi, holenderskimi priključki ter tesnilnim materialom (ustreznost vodomera uskladiti z upravljalcem javnega vodovoda) |  |  |  |  |
|  | Proizvod: WPV-MFD ali podobno |  |  |  |  |
|  | Qn=35m3/h |  |  |  |  |
|  | Qmax=70m3/h | kpl | 3,00 |  |  |
| 4.15 | Dobava in montaža ovalnega zasuna NP16 DN100, komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kos | 6,00 |  |  |
| 4.16 | Dobava in montaža ovalnega zasuna NP16 DN80, komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kos | 3,00 |  |  |
| 4.17 | Dobava in montaža ročnega kola za ovalne zasune DN100, D=250 | kos | 5,00 |  |  |
| Št. post. | Vrsta del | EM | količina | Cena/EM v EUR | vrednost v EUR |
| 4.18 | Dobava in montaža ročnega kola za ovalne zasune DN80, D=250 | kos | 2,00 |  |  |
| 4.19 | Dobava in montaža univerzalne navrtne spojke DN100/R1'', skupaj z montažnim in tesnilnim materialom ter kotnim priključkom DN25. | kos | 28,00 |  |  |
| 4.20 | Dobava in montaža vgradbene garniture za zasune komplet s cestno kapo DN80, vgradbena višina h=1,2-1,8 m | kos | 28,00 |  |  |
| 4.21 | Dobava in montaža krogličnega ventila NP16 DN50, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom. | kos | 2,00 |  |  |
| 4.22 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN100, NP16 za globino vgradnje h=1,35m, skupaj z montažnim in tesnilnim materilom. | kos | 5,00 |  |  |
| 4.23 | Dobava in montaža podzemnega hidranta DN80, NP16, skupaj z montažnim in tesnilnim materilom. | kos | 1,00 |  |  |
| 4.24 | Dobava in montaža enojnega odzračevalnega ventila DN50 (navojnega) skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1,00 |  |  |
| 4.25 | Dobava in montaža požarne ''C'' spojke DN50 | kos | 1,00 |  |  |
| 4.26 | Dobava in montaža PVC cevi DN100 za zaščito cevovoda pri križanju s kanalizacijo in vodotoki, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | m1 | 40,00 |  |  |
| 4.27 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda. | pavšal | 1,00 |  |  |

| Št. post. | Vrsta del | EM | količina | Cena/EM v EUR | vrednost v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.29 | Dobava in polaganje opozorilnega traku. | m1 | 469,00 |  |  |
| 4.30 | Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje. | pavšal | 1,00 |  |  |
| 4.31 | Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda. | pavšal | 1,00 |  |  |
|  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  |
| 5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |
| 5.1 | Čiščenje terena po končani gradnji | m2 | 1000,00 |  |  |
| 5.2 | Izdelava PID tehnične dokumentacije (4 izvodi), komplet s projektom za obratovanje in vzdrževanje |  |  |  |  |
|  | (4%) investicisjke vrednosti | kos | 1,00 |  |  |
| 5.3 | Vnos v kataster komunalnih naprav | m1 | 469,00 |  |  |
| 5.4 | Projektantski nadzor | ur | 25,00 |  |  |
| 5.5 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških | pavšal |  |  |  |

| Št. post. | Vrsta del | EM | količina | Cena/EM v EUR | vrednost v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Strokovno tehnični in obračunski nadzor * | ur |  |  |  |
|  | (posebna pogodba) |  |  |  |  |
| 5.7 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega s strani nadzornega organa. |  |  |  |  |
|  | (10%) investicisjke vrednosti |  |  |  |  |
|  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  |

SKUPNA REKAPITULACIJA

VODOVOD DESKLE – GREGORČIČEVA ULICA DESKLE, II. FAZA

|  | VRSTA DEL | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | VODOVOD |  |
|  | SKUPAJ brez DDV: |  |
|  | ZNESEK DDV |  |
|  | VREDNOST PONUDBE SKUPAJ Z DDV: |  |

Pri izračunu vrednosti ponudbe smo upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vse elemente, ki vplivajo na izračun cen. Prav tako smo upoštevali, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe fiksne cene in dejanske izmere.

Izjavljamo, da so cene na enoto mere fiksne in se v času izvajanja naročila ne bodo spremenile.

| Predračun velja do vključno |  |
| --- | --- |

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik mora obrazec 16 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Obrazec 17

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku je predmet javnega naročila izgradnja Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza za potrebe naročnika Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, zato ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene in dejanske izmere«.

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil gradbeno pogodbo o izgradnji Vodovoda Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza.

Izbran ponudnik bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici.

Naročnik sestanka z ponudniki ne bo organiziral.

Vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi projekta za Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza, ki ga je izdelala Klima 2000 d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica.

V nadaljevanju je opis predmeta javnega naročila iz navedenega projekta:

Obstoječe stanje

Na območju Gregorčičeve ulice je obstoječ vodovod  iz alkaten cevi DN80 in jeklenih cevi DN50. Cevovod je po celotni trasi dotrajan in neustrezen za zagotavljanje sanitarne vode porabnikom. Po celotni trasi distributer ugotavlja nekontrolirano puščanje cevovoda.

Vodovod po Gregorčičevi ulici se trenutno napaja iz glavnega vodododa v Desklah (priklop v revizijskem jašku RJ5), direktno povezanega na višjeležeči rezervoar Jurjevo V=300m3.

Vodovod je treba v celoti obnoviti tako, da bo zagotavljal ustrezno oskrbo s sanitarno in požarno vodo vseh stanovanjskih objektov na območju urejanja.

Predvidena ureditev

Projektiran vodovod po Gregorčičevi ulici se bo priklopil na vodovod Globno – Deskle DN150, izveden v sklopu rekonstrukcije državne ceste. Priklop na vodovod Globno – Deskle DN150 se bo izvedel na dveh mestih; na zahodni strani v revizijskem jašku RJ1 (nov priklop) ter na vzhodni strani v RJ5 (že obstoječ priklop). Sistem bo torej zasnovan po sistemu zaključene krožne zanke, kjer bo napajanje vodovoda po Gregorčičevi ulici možno z dveh strani. Možno bo napajanje vodovoda direktno iz vodovoda Globno – Deskle ali iz višjeležečega vodohrana Jurjevo V=300m3 lociranega na 130mnv.

Nov vodovod se izvede iz nodularne litine in je dimenzioniran za zagotavljanje sanitarne in požarne vode. Vodovod se v celoti izvede v cestnem telesu tik ob robu cestišča, obstoječ vodovod se ukine.

Projektirani vodovodni odsek se začne na zahodnem koncu Gregorčičve ulice v revizijskem jašku RJ1, kjer je predviden priklop na vodovod Globno – Deskle DN150. Projektiran vodovod DN100 nato prečka državno cesto ter poteka naprej po desni strani vozišča do vozlišča V5, kjer je predviden revizijski jašek RJ2 z blatnim izpustom, zaporno armaturo in odcepom za obstoječ vodovod iz jeklenih cevi Ø2''. Vodovod poteka naprej v desni strani cestnega telesa do vozlišča V10, kjer je predviden odcep za obstoječ vodovod iz jeklenih cevi Ø2''. V vozlišču V11 je predviden revizijski jašek RJ3 z zračnikom. Proj. vovodod DN100 poteka naprej do vozlišča V14, kjer je v revizijskem jašku RJ4 predvidena vgradnja blatnega izpusta in odcepa za vodovod obstoječ vodovod DN100. Od RJ4 do RJ5 (2. priklop na vodovod Globno – Deskle DN150) je predviden vodovod iz nodularne litine DN150.

Vodovod po Gregorčičevi ulici je zaradi zadostnih količin vode ter ustreznih tlakov v omrežju predviden tudi za zagotavljanje požarne vode. V ta namen so v vozliščih V3, V7, V8, V9, V12 predvideni nadzemni hidranti DN100, v vozlišču V13 je predvidena obnova obstoječega podzemnega hidranta v revizijskem jašku. V vozlišču V15 se izvede priklop obstoječega podzemnega hidranta.

Cevovodi se vodijo v cestnem telesu na globini 1,3 m s predpisanimi odmiki od ostalih komunalnih vodov. Kjer predpisanih odmikov med komunalnimi vodi zaradi razmer na terenu ni mogoče doseči se po potrebi izvede zaščita vodovoda v PVC cevi DN160. Križanje vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi ter prečkanje cestnih propustov se izvede v zaščitni cevi.

Z obnovo cevovoda je potrebno opraviti tudi prevezavo hišnih priključkov na nov cevovod. V projektu so prikazane okvirne lokacije posameznih hišnih priključkov – natančno lego priključka se določi med gradnjo. Za obnovo hišnih priklučkov je predvidena vgradnja pocinkanih plastificiranih cevi DN25. Za stanovanske bloke na Gregorčičevi ulici je predvidena izgradnja priključkov iz pocinkanih plastificiranih cevi DN50.

Celotna trasa vodovoda je prikazana v priloženih risbah.

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

izjavljam, da sem se pred pripravo ponudbe seznanil z obsegom del, ki se nanašajo na javno naročilo: Vodovod Deskle – Gregorčičeva ulica Deskle, II. faza.

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  | žig |  |
|  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Navodilo: Ponudnik mora na koncu obrazec 17 izpolniti, datirati, žigosati in podpisati, s čimer jamči, da se je seznanil z obsegom del iz te razpisne dokumentacije.