- Občina Kanal ob Soči

- Trg svobode 23

- 5213 KANAL

- KANALIZACIJA LOŽICE, III.faza

VSEBINA

- v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju

- (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011; v nadaljevanju ZJN-2).

- junij 2011

- OBR-1

Naročnik: _________________________________

_________________________________

Številka: _________________

Datum: __________________

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila

»Kanalizacija Ložice, III. faza«.

Na Portalu javnih naročil dne 05.07.2011, pod številko objave NMV2240/2011, je bilo objavljeno obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb (mala naročila)* v skladu s 30.a členom ZJN-2.

Predmet javnega naročila: Kanalizacija Ložice, III. faza

Rok pričetka: avgust 2011

Rok končanja: 30.september 2011

Ocenjena vrednost javnega naročila: 76.546 EUR z DDV.

Sredstva za izvedbo javnega naročila oddaje gradnje »Kanalizacija Ložice, III.faza« so zagotovljena v rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2011 na proračunski postavki 4150050. Za naložbo načrtujemo pridobiti sredstva v višini 66.388,00 EUR iz državnega proračuna – 23.člen Zakona o financiranju občin.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Kristina Marinič:

- Tel.: 05 39 81 200

- Fax: 05 39 81 223

- E-mail: kristina.marinic@obcina-kanal.si

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za “Kanalizacija Ložice, III.faza”.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 20. julija 2011 do 9:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 20. julija 2011 ob 11:00 uri.

Župan

Andrej Maffi

__________________________________

- OBR-2

Naročnik: _________________________________

_________________________________

Številka: _________________

Datum: __________________

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- člen

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

- člen

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

- Obrazec Ponudba (OBR-3);

- Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4);

- Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5);

- Potrdila poslovnih bank, ki vodijo račune ponudnika;

- Izjavo o fiksnosti cen in roku plačila (OBR-6);

- Izjavo o tehnični zmogljivosti za izvedbo naročila (OBR-7/1);

- Podatki o tehničnem osebju (OBR-7/2);

- Referenčno potrdilo (OBR-7/3);

- Seznam podizvajalcev (OBR-8);

- Podatki o podizvajalcu (OBR-8/1);

- Pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem (OBR-8/2);

- Soglasje podizvajalca za izvajanje neposrednih plačil (OBR-8/3);

- Podatki o soponudniku (OBR-9);

- Menica z menično izjavo izdajatelja menice za resnost ponudbe (OBR-10/1);

- Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – vzorec (OBR-10/2);

- Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi – vzorec (OBR-10/3);

- Parafiran Vzorec pogodbe (OBR-11),

- Predračun (OBR-12);

- Parafiran Opis predmeta javnega naročila (OBR-13).

V primeru nastopanja soponudniki in podizvajalci mora ponudnik predložiti zahtevana dokazila tudi zanje (navedeno na posameznih obrazcih).

- člen

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih gradenj za celotno javno naročilo. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Variantne ponudbe niso dopustne.

- člen

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Osnovna sposobnost

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, 55/08 (66-08 popr.) in 39/09, 55/09-Odl.US): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja.

Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

2. Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.

3. Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

4. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

5. Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

6. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

7. Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN–2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-5)

Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Poklicna sposobnost

8. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

9. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

Ekonomska in finančna sposobnost

8. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

10. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega računa.

Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika.

Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše kot petnajst (15) dni od roka za oddajo ponudb.

V kolikor ponudnik nastopa s soponudniki mora dokazila predložiti tudi zanje.

11. Plačilni rok ne sme biti krajši od trideset (30) dni od dneva prejema računa, ki se izstavi enkrat mesečno do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-6)

Tehnična in kadrovska sposobnost

12. Ponudnik dokazuje tehnično in kadrovsko sposobnost s predložitvijo izpolnjenih obrazcev.

Dokazilo: izjava o tehnični zmogljivosti za izvedbo naročila (OBR-7/1) in Podatki o tehničnem osebju (OBR-7/2).

13. Ponudnik mora imeti potrjene reference, ki se nanašajo na izgradnjo kanalizacijskih sistemov v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa. Obvezna so vsaj tri referenčna potrdila predložena na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na izgradnjo kanalizacijskih sistemov in kjer je vrednost referenčnega dela višja od 60.000 € (brez DDV). Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem OBR-7/3 – Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno s kratkim opisom izvedenih del in mnenjem naročnika referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika referenčnega dela.

Dokazilo: Tri referenčna potrdila (OBR-7/3).

14. Ponudnik mora v primeru nastopanja s podizvajalci predložiti izpolnjen obrazec Seznam podizvajev. Za vsakega v seznamu navedenega podizvajalca mora predložiti izpolnjene obrazce.

Dokazilo: Seznam podizvajalcev (OBR-8); Podatki o podizvajalcu (OBR-8/1); Pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem (OBR-8/2); Soglasje podizvajalca za izvajanje neposrednih plačil (OBR-8/3).

V skladu z 71. členom ZJN-2 je navedba podatkov o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Prav tako so  v skladu z 71. členom ZJN-2 neposredna plačila podizvajalcem obvezna.

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.

15. Ponudnik mora v primeru nastopanja s soponudniki predložiti izpolnjen obrazec Podatki o soponudniku za vsakega soponudnika.

Dokazilo: Podatki o soponudniku (OBR-9).

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 2. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

- člen

- Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

- Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

- člen

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja ponudbena cena.

- člen

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

- člen

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami.

- člen

1. Za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik ponudbi predložiti menico z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 6.300 EUR.

Dokazilo: Menica z menično izjavo (OBR-10/1)

V skladu s priloženim obrazcem kot varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. V kolikor bo od te ponudbe odstopil, se ne bo strinjal z odpravo računskih napak, se ne bo odzval na poziv k podpisu pogodbe, bo posredoval lažne podatke, ali ne bo predložil bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe v roku 10 dni od podpisa pogodbe, bo naročnik unovčil menico za resnost ponudbe.

Veljavnost menice z menično izjavo je najmanj do 31. avgust 2011.

Menica bo ponudnikom vrnjena po zaključenem javnem razpisu po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, izbranemu ponudniku pa po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe.

Menica z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti predložena v originalu.

2. Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik ponudbi predložiti parafiran vzorec Bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-10/2).

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 60 dni dlje kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Če se bo rok za izvedbo podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost bančne garancije.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, v primeru,  da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenim v zgoraj citirani pogodbi ali v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

3. Za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora ponudnik ponudbi predložiti parafiran vzorec Bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Dokazilo: Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-10/3).

Izbran ponudnik bo moral po uspešnem zaključku del in prevzemu objekta, ki je predmet tega javnega razpisa, s strani naročnika, naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 10% končne obračunske vrednosti investicije z DDV, z veljavo 30 dni dalj, kot bo garancijski rok naveden v pogodbi. Brez bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi se šteje, da dokončen prevzem s strani naročnika ni izvršen.

- člen

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 4. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

- člen

Ponudba mora veljati do vključno  31. avgust 2011.

- Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

- člen

- Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe žigosati in parafirati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

- člen

Pouk o pravnem sredstvu

Ponudnik, ki ne bo izbran, lahko skladno z 79. členom ZJN-2 vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Obrazložena zahteva se lahko vloži v 3 (treh) delovnih dneh po prejemu odločitve.

Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ne določata drugače.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo mora obvestiti tudi Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu s 1. odstavkom 15.člena ZPVPJN (Uradni list RS št. 43/11), priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi.

Župan

Andrej Maffi

OBR-3

Ponudnik:_________________________

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 05.07.2011, pod številko objave NMV2240/2011, predmet »Kanalizacija Ložice, III. faza«, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Podatki o gospodarskem subjektu

Firma oziroma ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaxa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR-4

Ponudnik:_________________________

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Kot pravna oseba in naši zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Uradni list RS, 55/08 (66-08 popr.) in 39/09, 55/09-Odl.US) in sicer:

- hudodelsko združevanje,

- prejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

Kot pravna oseba in naši zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

2. Naši člani poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, niso v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.

3. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali so v katerem koli podobnem položaju  in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v  kateri imamo sedež.

4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila.

5. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.

6. Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo vrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

7. Da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili.

8. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

- dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1. in 6. iz 4. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ponudnik, ki ne nastopa sam, mora predložiti izjavo zase, vse partnerje ter podizvajalce.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR-5

Ponudnik:  ___________________________________

Polni naziv podjetja: ___________________________

Sedež in njegova občina: ________________________

Št. vpisa v sodni register: ________________________

Št. vložka: __________________

Matična številka podjetja: _________________

#### IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko Občina Kanal ob Soči, ki jo  zastopa župan Andrej Maffi, za namene javnega razpisa »Kanalizacija Ložice, III. faza«, pridobi naše osebne podatke o kaznovanosti, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ______________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ______________________________________________________________.

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

Ponudnik, ki ne nastopa sam, mora predložiti izjavo zase, vse partnerje ter podizvajalce.

OBR-6

Ponudnik:_________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O FIKSNOSTI CEN IN ROKU PLAČILA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudbena cena za čas trajanja pogodbe,  fiksna in izražena v evrih.

Pri sestavi ponudbene cene smo upoštevali vse vsebine, zajete v razpisni dokumentaciji in njenimi prilogami tako, da so v enotnih cenah zajeti vsi pričakovani stroški za izvedbo dogovorjenih storitev, predvidenih z razpisno dokumentacijo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavljamo, da plačilni rok ne bo krajši od trideset (30) dni od dneva prejema računa, ki se izstavi enkrat mesečno do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR-7/1

Ponudnik:_________________________

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

Odgovorna oseba ponudnika, ___________________________, izjavljam, da smo glede na tehnične zahteve v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču in je namenjena za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, ipd., s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno gradnjo Kanalizacije Ložice, III. faza v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazila o izpolnjevanju tehničnih zmogljivosti za izvedbo naročila, le-ta v roku, ki ga bo določil naročnik, izročili naročniku.

Izjavljamo, da bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR-7/2

Ponudnik:_________________________

PODATKI O TEHNIČNEM OSEBJU

Odgovorna oseba ponudnika ______________________________, izjavljam, da zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci in ostalimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z vsemi zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisnih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in področje dela.

Izjavljamo, da smo kadrovsko in tehnično sposobni sami izvesti vsaj 30 % razpisanih del.

Obenem izjavljamo, da bomo za odgovornega vodja del oziroma za odgovorne vodje posameznih del imenovali delavca/e, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico preveriti kadrovsko sposobnost ponudnika.

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR-7/3

Naziv naročnika referenčnega dela:

naslov:

| Na prošnjo ponudnika |  |
| --- | --- |
|  | (naziv in naslov ponudnika) |

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje:  Kanalizacija Ložice, III. faza izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

| Potrjujemo, da je ponudnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (naziv in naslov ponudnika) |  |  |  |  |  |  |  |
| v letu |  |  | in sicer od (datum začetka del) |  |  |  |  |  |  | do (datum zaključka del) |  |  |
| izvršil naslednje delo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi sklenjene gradbene pogodbe številka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v vrednosti : |  |  |  |  |  |  |  |  | EUR brez DDV. |  |  |  |

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno):

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je:

| kontaktna oseba |  |
| --- | --- |
| telefon |  |
| e-pošta |  |

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe |

Ponudnik mora ponudbi predložiti 3 (tri) v celoti izpolnjena referenčna potrdila potrjena s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela na kanalizacijskih sistemih. Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

OBR-8

Ponudnik:_________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

* Obrazec lahko priredite vašim potrebam s tem, da morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

Za vsakega navedenega podizvajalca je potrebno predložiti izpolnjene in podpisane obrazce 8/1, 8/2 in 8/3.

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR-8/1

Ponudnik:_________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODATKI O PODIZVAJALCU

| Naziv oz. ime |  |  |
| --- | --- | --- |
| podizvajalca: |  |  |
| Naslov podizvajalca: |  |  |
| Ulica |  |  |
| Kraj |  |  |
| Občina |  |  |
| Matična številka: |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |
| Transakcijski račun št.: |  |  |
| Pri banki: |  |  |
| Odgovorna oseba: |  |  |
| Ime in priimek |  |  |
| Funkcija |  |  |
| Telefon |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |
| Ime in priimek |  |  |
| Funkcija |  |  |
| Telefon |  |  |
| Faks |  |  |
| Oddana dela podizvajalcu |  |  |
| vrsta oddanih del |  |  |
| količina oddanih del |  |  |
| vrednost oddane storitve (dnevna cena s popustom) brez DDV |  |  |
| DDV |  |  |
| vrednost oddane storitve (dnevna cena s popustom) z DDV |  |  |

Obrazec je potrebno izpolniti za vsakega podizvajalca.

Datum: ___________________				Žig in podpis ponudnika:

Datum: ___________________				Žig in podpis podizvajalca:

OBR-8/2

POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM

PODATKI O PODIZVAJALCU

POOBLASTITELJ:  _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: _____________________________________________________________________

POOBLAŠČA:

Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,

ki ga zastopa: župan Andrej Maffi,

da v skladu z 71.členom ZJN-2 o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju »Kanalizacija Ložice, III. faza« izvede plačilo za izvedeno delo podizvajalca neposredno podizvajalcu _______________________________ (naziv, polni naslov), na njegov TRR.

Datum: ___________________				Žig in podpis ponudnika:

OBR-8/3

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL

Podizvajalec

Na podlagi 71.člena ZJN-2 dajemo pod kazensko in materialno odgovornostjo

nepreklicno soglasje,

na podlagi katerega bo naročnik Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, v primeru, da bo izvajalec ___________________ (naziv in polni naslov) izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega naročila gradnje za »Kanalizacija Ložice, III. faza« in bo pod pogoji tega razpisa z naročnikom sklenil pogodbo, namesto izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do izvajalca višini, razvidni iz obrazca Podatki o podizvajalcu (OBR 8/1).

Datum: ___________________				Žig in podpis podizvajalca:

OBR-9

Prijavitelj:_________________________

# PODATKI O SOPONUDNIKU

| Naziv oz. ime |  |  |
| --- | --- | --- |
| soponudnika: |  |  |
| Naslov soponudnika: |  |  |
| Ulica |  |  |
| Kraj |  |  |
| Občina |  |  |
| Matična številka: |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |
| Transakcijski račun št.: |  |  |
| Pri banki: |  |  |
| Odgovorna oseba: |  |  |
| Ime in priimek |  |  |
| Funkcija |  |  |
| Telefon |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |
| Ime in priimek |  |  |
| Funkcija |  |  |
| Telefon |  |  |
| Faks |  |  |

Obrazec je potrebno izpolniti za vsakega soponudnika.

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR-10/1

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

PONUDNIK

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku oddaje javnih naročil male vrednosti za Kanalizacija Ložice, III. faza, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. objave JN____/2011 dne __________, izročamo naročniku Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, 1 (eno) menico v višini = _______________ EUR (z besedo: _________ EUR), za zavarovanje za resnost ponudbe.

Menica je podpisana s strani odgovornih/e oseb/e ponudnika:

priimek in ime___________________kot__________________podpis_______________

priimek in ime___________________kot__________________podpis_______________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopil k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bi izročili bančne garancije za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, menico unovči.

Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno ______________.

Menica je plačljiva pri banki ____________________________, ki vodi transakcijski račun številka _____________.

Priloga: menica

| Kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | žig |  |
|  |  |  |  | Podpis izdajatelja menice |

OBR-10/2

Vzorec

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

BANČNA GARANICJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI –

nepreklicna, brezpogojna in na prvi poziv

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |

Upravičenec Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

| Garancija št.: |  |
| --- | --- |

V skladu z Gradbeno pogodbo št. ___________________, za gradnjo Kanalizacija Ložice, III. faza, z dne _________, sklenjeno med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem ____________________________ v vrednosti = __________ EUR, je izvajalec dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša:

- Kanalizacija Ložice, III. faza,

v skupni vrednosti = _______________________EUR

(z besedo: ________________________________________), v roku določenem s citirano pogodbo, to je od sklenitve pogodbe do ________________ in v skladu s časovnim načrtom, ki ga zahteva naročnik, skladno z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in roku opredeljenem v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca plačali _______________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenim v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi česar naročnik trpi škodo ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št.:______________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vključno 60 dni dalj, kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila, to je do vključno __________________.

Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Ponudnik mora parafirati vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ga predložiti ponudbi.

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR-10/2

Vzorec

BANČNA GARANCIJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |

Upravičenec Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

| Garancija št.: |  |
| --- | --- |

V skladu z Gradbeno pogodbo št. ______________, za gradnjo »Kanalizacija Ložice, III.faza«, z dne _________, sklenjeno med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem _____________ v vrednosti = ________________ EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljenem končnem prevzemu izvršenih del in objektov (prevzem brez pripomb in zadržkov) v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave..

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _______________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št.: _____________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še do vključno 10 let in 30 dni po izročitvi in dokončnem prevzemu del po citirani pogodbi s strani naročnika, to je do vključno _____________. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

Ponudnik mora parafirati vzorec bančne garancije za dobro odpravo napak v garancijski dobi in ga predložiti ponudbi.

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR-11

VZOREC

NAROČNIK: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ki jo zastopa župan Andrej Maffi (v nadaljevanju naročnik)

Matična številka: 5881820

ID za DDV: SI88524671

in

IZVAJALEC: __________________________________________________________________, ki ga zastopa __________________________ (v nadaljevanju izvajalec)

Matična številka: _____________________

ID za DDV: _________________________

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO

za Kanalizacija Ložice, III. faza

I. UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11)  izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku oddaje javnih naročil male vrednosti: Kanalizacija Ložice, III. faza, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. objave ________/2011 dne ________ in v katerem je na podlagi odločitve z Obvestilom o oddaji javnega naročila številka ______ z dne _________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila »Kanalizacija Ložice, III. faza« Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011 in Načrtu razvojnih programov, proračunska postavka 4150050, NRP: OB044-11-0001-Kanalizacija Ložice, III. faza.

Za naložbo je načrtovana pridobitev sredstev v višini 76.546 EUR iz državnega proračuna po 23. členu Zakona o financiranju občin.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je gradnja Kanalizacije Ložice, III. faza na območju naselja Ložice (v nadaljevanju: investicija).

Dela po tej pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, izvedbena dela in zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala, transport in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Kanalizacija Ložice, III. faza«, ki je predmet te pogodbe.

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objektov, dela pa v celoti izvesti skladno s tehnično in projektno dokumentacijo, ki sta jo izdelal Bonnet d.o.o. in Edil Inženiring d.o.o.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in so predvidena s tehnično in projektno dokumentacijo ter razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v 1. členu te pogodbe ter zajeta v ponudbi in ponudbenem predračunu izvajalca z dne _________, danem v postopku javnega razpisa.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika in svojo ponudbo z dne __________,  na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa pri investiciji ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije naročnika, projekti iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe, ponudbo in ponudbenim predračunom z dne __________ ter navodili in zahtevami naročnika.

5. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika.

6. člen

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo, predložil vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo.

Po uvedbi v delo mora izvajalec izročiti naročniku časovni načrt in organizacijsko shemo za potrebe nadzora ter pripraviti celoviti elaborat ureditve gradbišča, na katerem bo potekala investicija.

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.

7. člen

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

8. člen

V roku 8 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v tehnični in projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

9. člen

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno, na prvi poziv bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem in veljavno do vključno 60 dni dalj, kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo za resnost ponudbe.

Naročnik zahteva plačilo iz naslova garancije za vse zneske, za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo del bo naročnik obvestil izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala.

Po prevzemu del s strani naročnika za investicijo, ki je predmet te pogodbe, mora izvajalec izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno, na prvi poziv bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske vrednosti investicije, ki je predmet te pogodbe, z veljavnostjo do vključno 10 let in 30 dni po dokončnem prevzemu del po tej pogodbi s strani naročnika. Brez izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem del za investicijo po tej pogodbi ni izvršen.

IV. ROKI IZVEDBE DEL

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je določen v tehnični, projektni in razpisni dokumentaciji naročnika in skladno s svojo ponudbo z dne _______, na podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo po podpisu pogodbe, v dogovoru z naročnikom. Rok za začetek del je po podpisu pogodbe, zaključek pa najpozneje do 30.septembra 2011.

Izvajalec se obvezuje v celoti zaključiti investicijo, ki je predmet te pogodbe najpozneje do 30. septembra 2011.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v tem členu izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, glede na to, da se investicija sofinancira iz državnega proračuna in je naročnik s pogodbo o sofinanciranju vezan na zaključek le-te, kar je pogoj za pridobitev sredstev, razen v primeru, da o podaljšanju roka za izvedbo naročila odloči naročnik sam.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi knjigo gradbeni dnevnik in knjigo obračunski izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

11. člen

Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 10. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Na glede na prejšnji stavek izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ni bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, ki mora o tem pisno obvestiti izvajalca.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila. Izvajalec se strinja, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del, razen če naročnik ne odloči drugače.

V. IZVEDBA DEL

12. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme vključiti podizvajalca, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu,

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravna podizvajalčeve terjatve do izvajalca,

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

(opomba: odstavka bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev)

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne ____________, dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce)

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v končni pogodbi bodo navedeni vsi podizvajalci, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi; za vsakega podizvajalca bodo navedeni podatki v skladu z ZJN-2)

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem.

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu,

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(opomba: odstavki bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci)

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela v obsegu, kot je določen v pogodbi in projektni dokumentaciji, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje v okviru te pogodbe.

V. VREDNOST POGODBE

13. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe opravil po fiksnih enotnih cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne __________, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe dane na javni razpis.

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu pogodbeno ceno za izvedbo in dokončanje del in odpravo napak na njih v rokih in na način, ki ga predpisuje ta pogodba, in sicer

Pogodbena vrednost brez DDV =  ________________ EUR

DDV – 20 %			= ________________ EUR

Pogodbena vrednost z DDV	= ________________ EUR

(z besedo: _________________________________________________________-/100 EUR)

Davek na dodano vrednost se plača v skladu s 76. členom ZDDV-1 (Ur.l. RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo; upoštevajoč vse morebitne spremembe, v času izvajanja te pogodbe).

Pogodba se sklepa po načelu »fiksne cene in dejanske izmere«.

Cene na enote mere navedene v ponudbenem predračunu z dne ______________, se tekom izvajanja te pogodbe ne smejo spreminjati.

Za dodatna in nepredvidena dela mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na enakih normativnih osnovah in cenah za delo in material, kot pri osnovni ponudbi, ki je predmet te pogodbe.

VI. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

14. člen

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi z dne _______, vključno s popustom v višini ____.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Ob tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi popust v višini _____%.

S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročeni tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora.

VII. OBRAČUN DOBAVLJENEGA MATERIALA IN IZVEDENIH DEL

15. člen

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo z dne _______.

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material, opremo in proizvode, ki je določen s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo z dne ______.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih materialov ali opreme brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov oziroma veljavne ateste, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko naročnik, projektant in nadzornik pisno odobrijo vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (certifikati, poročila,…).

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij in končne situacije.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik.

Končno obračunsko situacijo je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku. Končni obračun pripravi izvajalec, potrdi pa ga nadzorni organ naročnika.

Pri vsakem izstavljenem računu mora izvajalec obračunati popust v višini ________%, ki ga je ponudil v svoji ponudbi z dne _________.

Naročnik je dolžan v 8 dneh od dneva prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije plačati skladno z določili 18. člena te pogodbe. Sporni del situacije pa mora v roku 8 dni od dneva prejema pisno zavrniti, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

Izvajalec je dolžan vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

(opomba: stavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci)

Pogodbene cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja investicije, ki je predmet te pogodbe. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

VI. PLAČILNI POGOJI

16. člen

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljenega dela šteje dan izstavitve vsake mesečne in končne situacije.

17. člen

Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa potrjene mesečne in končne situacije.

18. člen

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30 dni po uradnem datumu prejema vsake mesečne in končne situacije na:

| transakcijski račun izvajalca št.: |  |  |
| --- | --- | --- |
| pri: |  |  |

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij dela, ki jih je opravil podizvajalec iz te pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, neposredno podizvajalcu, in sicer:

- podizvajalcu ____________________ na transakcijski račun _______________________,

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci).

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

19. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

20. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

IX. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

21. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,02% od vrednosti pogodbenih del. Višina zamudne kazni je omejena na 10% skupne pogodbene vrednosti naročila skupaj z davkom na dodano vrednost.

V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroške povezane z zamudo, kar vključuje tudi neuspešnost naročnika pri uveljavljanju sredstev za investicijo po tej pogodbi s strani državnega proračuna, ki bi nastala zaradi prepozne izvedbe del po tej pogodbi in s tem prepozne izstavitve računa za izvedena dela po tej pogodbi.

22. člen

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in oškoduje naročnika glede vseh terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe del s strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.

X. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

23. člen

Naročnik se obvezuje:

  - dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

  - dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,

  - dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo.

Izvajalec jamči:

  - da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

  - da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,

  - da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

  - da bo dela izvedel strokovno in v skladu s projekti,

  - izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke,

  - da bo vodil gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo, ki morata biti podpisana s strani naročnika in izvajalca,

  - da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi,

  - da bodo vsa dela ustrezala projektni dokumentaciji in zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

  - izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji,

  - pred začetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,

  - pred začetkom del zagotoviti, da bodo preprečene vse nevarnosti za varnost in zdravje delavcev,

  - pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, če bo to potrebno,

  - zagotoviti kontrolo kakovosti del,

  - namestiti kopijo prijave na vidno mesto,

  - izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

  - naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del,

  - izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

  - zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID), POV, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi, in jih izročiti naročniku skupaj z obvestilom o zaključku del,

  - naročniku oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale, opremo in proizvode.

Izvajalec jamči in se obvezuje:

  - da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zaključku gradnje, v primeru potrebe pa tudi med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naročniku; dokumentiranje stanja na terenu mora biti takšno, da je mogoče nedvoumno ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del,

  - da bo po zaključeni gradnji na posameznem delu zemljišča le tega uredil in vzpostavil v stanje pred posegom, če pa to ne bo mogoče pa lastniku zemljišča povrniti vso nastalo škodo v skladu z dogovorom lastnikom zemljišča, če pa dogovor ne bo mogoč pa na podlagi ocene škode s strani sodnega cenilca; vsi stroški so breme izvajalca;

  - da bo odpravil vso škodo, ki bi lastniku zemljišča nastala v času gradnje;

  - da bo dogovoril vse dostope do gradbišč preko zasebnih zemljišč z njihovimi lastniki in jim v primeru škode le-to povrnil;

  - da bo odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali druga oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi,

  - da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi in jo povrnil lastnikom zemljišč; izvajalec se strinja, da iz naslova škode povzročene pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti;

  - da ne bo uporabljal zemljišč, na katerih bo potekala gradnja v druge namene, razen za izvedbo naročila po tej pogodbi.

XI. IZROČITEV IN PREVZEM DEŁ

24. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del, ki je predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.

Za dan uspešnega zaključka  del se šteje dan, ko je opravljen uspešni prevzem del, ki je predmet te pogodbe.

O dokončanju in prevzemu del posamezne vrste komunalne infrastrukture, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

  - datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

  - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

  - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le- ta izvede na izvajalčev račun. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za posamezno vrsto komunalne infrastrukture, ki je predmet te pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

Izvajalec je dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije tudi vse garancijske liste za opremo in izdelke po tej pogodbi.

X. GARANCIJSKI ROKI

25. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto uporabljenega materiala in opreme ter način, ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.

26. člen

Izvajalec daje splošno desetletno garancijo za kvaliteto vseh del in vgrajen material in opremo, ki začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, z vsemi spremembami) 10 let od uspešne primopredaje izvedenih del naročniku.

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešnega prevzema (brez pripomb in pridržkov), ki je predmet te pogodbe, s strani naročnika.

27. člen

Ob prevzemu izvršenih del, ki je predmet te pogodbe, je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca.

28. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki je predmet te pogodbe, na dan primopredaje izvršenih del, skladno z določilom 9. člena te pogodbe.

29. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na komunalni infrastrukturi, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

XII. ODSTOP OD POGODBE

30. člen

Pogodbeni strani sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

  - če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

  - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,

  - nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

  - če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec dela nestrokovno in vgrajuje materiale in opremo, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objektov ali namerno povzroča škodo na komunalni ali drugi infrastrukturi,

  - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v 12. členu te pogodbe ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi,

  - če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in iz malomarnosti povzročeno škodo. Izvajalec mora odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem tudi redno obveščati nadzor in naročnika.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,

- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, nima naročnik nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.

XIV. POOBLAŠČENE OSEBE

31. člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika, ki je tudi skrbnik te pogodbe je _______________________.

Pooblaščena oseba iz prvega odstavka tega člena bo izvajalcu po podpisu te pogodbe sporočila podatke o nadzornem organu s pristojnostmi po Zakonu o graditvi objektov.

32. člen

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je ______________________

Odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca del po tej pogodbi je _____________________

33. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi pooblaščenih in drugih oseb navedenih v 31. in 32. členu te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

XV. VARSTVO PRI DELU

34. člen

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu.

XVI. POSLOVNA SKRIVNOST

35. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

36. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVII. TRAJANJE POGODBE

37. člen

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del, to je do ________________________.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objekta.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.

XVIII. REŠEVANJE SPOROV

38. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, razen če niso v nasprotju z določili te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.

XIX. DRUGE DOLOČBE

39. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

40. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

41. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

42. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

43. člen

Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 3 (tri) izvode.

44. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo področje gradenj.

| Datum: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Številka: |  | Številka: |  |

NAROČNIK:							IZVAJALEC:

Občina Kanal ob Soči

Župan

Andrej Maffi

OBR-12

PREDRAČUN

|  | VRSTA DEL | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | KANALIZACIJA LOŽICE, III. faza |  |
|  | SKUPAJ brez DDV: |  |
|  | Popust:__________ % |  |
|  | SKUPAJ s popustom: |  |
|  | ZNESEK DDV |  |
|  | VREDNOST PONUDBE SKUPAJ Z DDV: |  |

Pri izračunu vrednosti ponudbe smo upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vse elemente, ki vplivajo na izračun cen. Prav tako smo upoštevali, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe fiksne cene in dejanske izmere.

Izjavljamo, da so cene na enoto mere fiksne in se v času izvajanja naročila ne bodo spremenile.

| Predračun velja do vključno |  |
| --- | --- |

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR-13

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Obseg investicije

Naselje Ložice, ki se nahaja ob reki Soči, neposredno med naseljema Plave in Anhovo ima delno rešen odvod kanaliranih odpadnih vod v mešanem kanalizacijskem sistemu. Obstoječe omrežje je večinoma grajeno brez korektno izdelane tehnične dokumentacije in ne zagotavlja normalnih odvodnji posebno fekalnih vod. Vgrajene cevi so v strnjenem delu vasi iz salonitnega materiala. Revizijski jaški so redki tako, da kanalizacijske trase situativno in višinsko ni možno locirati in vnesti v situacijo. Odvod fekanalnih vod kot tudi sočasno odvodnjavanje meteornih vod vgrajeni kanalski profili kanalov za današnje stanje zadostujejo normalni odvodnji.

Kanalizacija in odvodnjavanje je praktično v celoti zgrajena s pripadajočimi greznicami, ki tudi le delno služijo svojemu namenu (dimenzije in vodotesnost kanalov in greznic ni znana). Delno očiščene odpadne vode so večinoma vezane na vgrajeno kanalizacijsko omrežje (objekti vzhodno od povezovalne ceste skozi Ložice), objekti med cesto in železnico zaradi prenizke lega pa na ponikanje.

Smer in iztok kanalizacije je prilagojen terenskim danostim. Kanalske trase so trasno prilagojene lokaciji prehoda pod železniško progo.

Vgrajene kanalizacijske cevi bodo še nadalje služile odvodnjavanju s tem, da se dosledno izločijo pretoki fekalno onesnaženih vod, to je vsi kanali, (hišni priključki) sanitarij, kuhinj, umivalnikov.  Za njihovo odvodnjavanje se v projektu predvidi in vgradi ločena kanalizacija.

Vse priključne greznice se prilagodijo novozgrajeni kanalizaciji z zasutjem (vključitev pregnitih odplak na kanalizacijski sistem ni dopusten zaradi škode na delovanje biologije čistilne naprave).

Rešitev in izvedba

Z ozirom na terensko nedoločljivost tras vodovoda in kanalizacije prvenstveno na področju obstoječe pozidave bo potrebno križanja ter odmike posameznih komunalnih vodov terensko prilagajati v fazi izvedbe  zemeljskih del. Vsa obstoječa kanalizacija v mešanem sistemu se ohrani in funkcijsko spremeni v atmosferske kanale.

Kanalizacijske trase so v največji možni meri načrtovane tik ob obstoječi že vgrajeni kanalski mreži mešanega sistema, to je prvenstveno v betoniranem cestišču, razen v primarni cesti Plave – Deskle, kjer smo se skušali izogniti velikim in zahtevnim zemeljskim delom z lokacijo čistilne naprave in namestitvijo črpališča in deviacijski zamik kanalizacijske trase na nepozidano zemljišče v pas med asfaltirano cestišče Plave – Deskle in reko Sočo.

Celotno naselje v pretežni meri pada proti jugu – tu se padec prekine z železniško progo v zemeljskem nasipu. Posamezni objekti pozidave ob železniški progi, posebno lokacije greznic ležijo prenizko za gravitacijski priklop na načrtovano kanalizacijo. Rešitev je predvidena z izgradnjo individualnih fekalnih črpališč.

Izvedbo in lokacija individualnega prečrpavanja na zemljišču lastnikov črpališč ne rešujemo, odločitev je prepuščena lastnikom oziroma uporabnikom. V projektu so podane le smernice za izgradnjo in navodila za uporabo.

Izvedbo potrebnih zbirnih kanalov in njih lokacijo pogojujejo pobočni odvodniki.

Prehod in prečkanje železniške proge je načrtovano s podkopom – vtiskanjem kanalizacijske cevi (jeklo) pod bankino odnosno telo železniške proge, oz. po navodilih »Slovenskih železnic«, ki jih dogovori izvajalec del.

Gradbena izvedba in polaganje kanalov

Za izvedbo kanalizacije po obdelanih trasah je obvezno upoštevati:

Širina dna jarka oz. delovnega prostora mora znašati za DN 250 vsaj 65 – 75 cm.

V času gradnje je potrebno zagotoviti, da ostane jarek suh. Posteljica (povečini peščena, razen na zamočvirjenem predelu) mora zagotavljati, kar se da enakomerno porazdelitev obremenitve. Cevi je zato položiti tako, da ne pride do točkovnih obremenitev. To je zagotoviti z nameščanjem materiala za zapolnitev pod cev. Posteljico cevi je potrebno napraviti ustrezno padcu. Posteljica iz peska do 4,00 mm. Območje cevi je potrebno iz obeh strani istočasno zapolniti in utrditi. S peščenim materialom, brez primesi ostrih delcev, je izvesti tudi zasip cevi do 30 cm nad temenom cevi. Sledi zasip z materialom od izkopa, z nabijanjem v plasteh po 20 cm. Pod cestnimi površinami je končni zasip s tamponom, plast deb.minimalno 30 cm s potrebnim komprimiranjem in asfaltiranjem. Pri polaganju cevi in ostalih delih je upoštevati to, da sistem odvodnje in globina vkopa omogoča minimalno globino polaganja brez napačne izvedbe padca.

Revizijski jaški so iz armiranega poliestra-vodotesna izvedba. Vgrajeni profili so odvisni (in obdelani) glede na potrebno globino (profil 600, 800 in 1000 mm). Pokrovi so LTŽ, zahtevane nosilnosti, ki je odvisna od prometne obremenitve. Material za ohranitev mehansko pogojene stabilnosti oblike mora biti pred polaganjem pokrova stabiliziran z betonskim obročem. Celotna izvedba jaška je tovarniško prefabricirana.

Po dokončanih delih bo potrebno geodetsko evidentiranje izvršenih del in tras kanalizacijskih cevi.