| OBČINA KANAL Trg svobode 23, SI-5213 Kanal ob Soči | OBČINA TOLMIN Ulica Padlih borcev 2, SI-5220 Tolmin |
| --- | --- |

NAČRTA RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ OBČIN KANAL IN TOLMIN

Izdelal: Tomaž Vadjunec, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Datum: 8.9.2008

Kazalo

1.	Namen izdelave načrta	3

1.1	Uvod	3

1.2	Ključni dejavniki	4

1.3	Glavni cilji javnega razpisa	4

2.	Telekomunikacijske storitve in pomen širokopasovnih omrežij	5

2.1	Telekomunikacijske storitve in pomen IP	5

2.2	Pričakovane storitve v širokopasovnem omrežju	6

2.3	Pričakovane arhitekture omrežja in možne tehnologije	7

3.	Opredelitev obstoječega stanja	10

3.1.1. 	Splošen opis Občine Kanal	10

3.1.2. 	Splošen opis Občine Tolmin	11

3.2.1	Podjetništvo v Občini Kanal	14

3.2.2	Podjetništvo v Občini Tolmin	17

3.2.2.1. Brezposelnost v Občini Kanal	18

3.2.2.2. Brezposelnost v Občini Tolmin	19

3.3.1.	Prikaz infrastrukture v Občini Kanal	20

3.3.2.	Prikaz infrastrukture v Občini Tolmin	24

3.4.1. Območje Občine Kanal	32

3.4.1.1 Podatki telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije d.d.	32

3.4.1.2 Podatki kabelskega operaterja KATE Nova Gorica	33

3.4.2 Območje Občine Tolmin	33

3.4.2.1 Podatki telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije d.d.	33

3.4.2.2 Podatki kabelskega operaterja KA-TV Tolmin	36

3.4.2.3 Stanje mobilnega omrežja	37

3.5	Prikaz obstoječega stanja glede možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja	39

3.6 Lokacije razvojnih projektov in druge komunalne infrastrukture v občini Tolmin	41

4.	Zahteve za razvoj širokopasovnega omrežja	42

4.1	Načrt razvoja širokopasovnega omrežja	42

4.1.1	Potrebe končnih uporabnikov	42

4.2	Idejne skice	43

4.4 Tehnične karakteristike širokopasovnega omrežja	48

4.5	Pogoji upravljanja z odprtim širokopasovnim omrežjem	52

5.	Izvedbeni načrt s terminskim planom	52

5.1	Ocena investicijskih sredstev	53

5.2	Terminski plan	53

# Namen izdelave načrta

## Uvod

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega »internetnega omrežja« (v nadaljevanju omrežje) v Občinah Kanal ob Soči in Tolmin. (v nadaljevanju: Načrt razvoja GOŠO) opredeljuje območja, na katerih je končnim uporabnikom potrebno omogočiti dostop v omrežje, ter oceno potreb končnih uporabnikov. Načrt razvoja GOŠO je tudi del razpisne dokumentacije Javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja na območju Občine Kanal in Občine Tolmin.

Podlage za sprejem Načrta GOŠO so:

- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023,

- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013,

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

- Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v RS,

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur.l.RS, št. 43/04, 129/06),

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l.RS, št. 127/06),

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 128/06),

- Priročnik za lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, operaterje in ponudnike storitev pri projektu Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti,

- Regionalni razvojni program 2007-2013 Severne Primorske (Goriške statistične regije).

Cilj gradnje odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Kanal in Občini Tolmin je, da se predvsem na območjih, kjer omrežje ni prisotno, le to nadgradi, z namenom da se na območju poveže vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev. Cilj projekta je tudi, da se omogoči ponudbo vseh vrst tako imenovanih internetnih storitev. V splošnem velja, da je dostop do interneta s širokopasovnim dostopom v Občini Kanal in Občini Tolmin trenutno omogočen zgolj v mestnih naseljih ter zgoščenih naseljih na podeželju.

Na območju celotnega območja obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja, kar pomeni, da bo izvajalec moral uporabiti različne tehnološke pristope saj je teren Občine Kanal in Občine Tolmin razgiban in neprimeren za enostavno »ožičevanje« končnih uporabnikov. Bistven cilj projekta je, da se spodbudi razvoj različnih storitev, poveča učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

Potrebe končnih uporabnikov so ugotovljene na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili med krajani in na skupnih sestankih s občinsko upravo, ter na podlagi ocen strokovnjakov.

Glede na dolgoročne potrebe uporabnikov in glede na omejenost trenutnega razpisa za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, smo se odločili, da pričujoči Načrt zajema vizijo razvoja omrežja v ObčinI Kanal in Občini Tolmin za naslednjih 10 let, medtem ko bo občinski svet v tem trenutku obravnavali prve korake tega projekta. Ta je usmerjen predvsem v zagotavljanje osnovnega širokopasovnega dostopa (2P) na področjih, kjer v tem trenutku ni možen takšen dostop in tudi ni predvideno da bo omogočen v naslednjih dveh letih s strani komercialnih ponudnikov (predvsem Telekoma Slovenije).

## 1.2	Ključni dejavniki

Ključni dejavnik za odločitev za izgradnjo širokopasovnega omrežja v okviru javnega razpisa in razpisa za financiranje s strani EU za neekonomska omrežja je nedostopnost širokopasovne povezave na določenih, odmaknjenih naselij v Občini Kanal in Občini Tolmin, ki  onemogoča enakomeren razvoj celotnih območje občin. Ugotovili smo da ima take lastnosti višje ležeča naselja na zahodu in vhodu območja Občine Kanal in vije ležeča naselja na severu, severovzhodu in jugozahodnem del območja Občine Tolmin, za območje se navezuje na nepokritost širokopasovnega območja vzhodnega dela Občine Kanal.

## 1.3	Glavni cilji javnega razpisa

Občini Kanal in Občine Tolmin s projektom »gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij« zasleduje cilje Strategije razvoja širokopasovnih omrežij v Sloveniji, ki so sledeči:

- Vsem inštitucijam državne uprave in lokalne samouprave mora biti na varen način omogočena povezava v državno informacijsko omrežje HKOM, z zadovoljivo pasovno širino.

- Vsem raziskovalnim in izobraževalnim inštitucijam, kulturnim inštitucijam, predvsem pa knjižnicam in muzejem ter vsem zdravstvenim inštitucijam mora biti omogočena 100% širokopasovna priključenost.

- Vsem raziskovalcem in zaposlenim v raziskovalnih in izobraževalnih inštitucijah mora biti omogočen širokopasovni dostop od doma po razumni/privoščljivi ceni.

- Udeležencem v izobraževalnih procesih mora biti na voljo možnost dostopa do širokopasovnih storitev od doma po razumni/privoščljivi ceni.

- Raziskovalcem in zaposlenim v raziskovalnih in izobraževalnih inštitucijah in udeležencem v izobraževalnih procesih morajo biti na voljo storitve učenja na daljavo, ter druge storitve pomembne za njihovo delovanje.

- Vsem podjetjem mora biti omogočena 100% širokopasovna priključenost.

- Tehnološki parki in poslovne cone morajo biti povezani z širokopasovnim omrežjem preko optičnih povezav.

- Storitve morajo zaposlenim v gospodarstvu omogočati delo od doma na način, ki je primerljiv delu na delovnem mestu.

- Vsi operaterji morajo zagotoviti tajnost in zaupnost elektronskih komunikacij glede vsebine komunikacij v skladu z zahtevami standarda SLS ISO 17799.

- Vzpostavljen sistem avtentikacije in avtorizacije (certifikati) na področju državne uprave, lokalne samouprave, izobraževalnem, raziskovalnem, kulturnem in zdravstvenem področju.

- Neprekinjeno poslovanje (BCP).

- Zagotavljanje osnovnega nabora storitev v primeru elementarnih nesreč in naravnih katastrof ter predvsem podporo storitvam, kot so E112, e-klic, telemedicina,…

Kot že rečeno je glavni cilj gradnje širokopasovnega omrežja v Občina Kanal in Občina Tolmin nadgradnja obstoječega omrežja občine ter povezati vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen. Z uspešno izvedenim projektom se bo spodbudil razvoj različnih storitev, povečala se bo učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogočil hitrejši dostop do znanja in pospešil razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

# Telekomunikacijske storitve in pomen širokopasovnih omrežij

Širokopasovna omrežja predstavljajo temelj vizije informacijske družbe, ki izvira iz evropskega akcijskega načrta e-Europe2005, katerega namen je pospeševanje reform in posodobitev gospodarstev držav kandidatk, izboljšanje zmogljivosti obstoječih in ustanavljanje novih ustanov, izboljšanje globalne konkurenčnosti ter zagotovitev pogojev za izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na specifični položaj držav. Pomen širokopasovnih omrežji lahko primerjamo s pomenom cestne infrastrukture, železniškega prometa in električnega omrežja saj je le-ta dandanes, še bolj pa bo to izrazito v bližnji prihodnosti, postal ključna komponenta vsakodnevnega življenja s čimer oblikuje razvoj sodobne družbe.

### 2.1	Telekomunikacijske storitve in pomen IP

Strogo tehnično definirano je širokopasovno omrežje telekomunikacijsko prenosno omrežje, ki za prenos signalov uporablja različne prenosne medije s širokim uporabnim frekvenčnim območjem, razdeljenim na način, ki omogoča tvorjenje množice medsebojno neodvisnih kanalov za sočasni (simultani) prenos podatkov, govora in slike. Širokopasovnost v bistvu pomeni, da kanali omogočajo visoko kapaciteto prenosa »bitov«. Trenutno lahko za take štejemo tiste kanale katerih kapaciteta je večja v okviru omrežja vsaj 20 Mbit/s, medtem ko za pristopne točke pričakujemo več kot 5 Mbit/s. Trajne spodnje meje hitrosti prenosa podatkov, ki bi še ustrezali oznaki širokopasovnosti je zaradi hitrega razvoja tehnologije in s tem širine uporabljenega frekvenčnega pasu prenosnega medija nemogoče določiti (najnovejše definicije širokopasovnih storitev opredeljujejo, da se za širokopasovni priključek šteje dostop do širokopasovnih storitev s hitrostjo najmanj 1 Mbit/s proti uporabniku). Ravno zaradi tega je v projektu uporabljena tudi definicija širokopasovnosti s stališča uporabniške izkušnje končnega uporabnika. V tem smislu so širokopasovna omrežja vsa prenosna omrežja, ki uporabniku omogočajo stalno vključenost in veliko odzivnost pri interaktivni uporabi večpredstavnih aplikacij, storitev, in vsebin, ki so v praktični uporabi. V praksi, za domače uporabnike, to trenutno v Sloveniji pomeni predvsem uporabo tehnike ADSL (asimetrični naročniški digitalni vod), kabelskih modemov, in vrste brezžičnih omrežij v dostopu do hrbteničnih omrežij operaterjev. Takšna dostopovna omrežja omogočajo hitrosti večje od 1Mbit/s, kar zagotavlja solidno uporabniško izkušnjo pri uporabi večpredstavnih (multimedijskih) vsebin. Potrebno pa je opozoriti, da zahteve po hitrosti strmo naraščajo zaradi vedno zahtevnejših storitev ter potreb končnih uporabnikov. Standardna kakovost digitalne televizije že zahteva hitrosti prenosa vsaj 4 Mb/s, kar nakazuje trend razvoja storitev televizije širokega formata na velikih zaslonih in potrebo po še večjih prenosnih hitrostih v bližnji prihodnosti. Posebno poglavje je področje poslovnih uporabnikov, univerz in inštitutov, kjer se hitrosti 10 Mbit/s že smatrajo kot majhne oziroma vedno več je takih ustanov, ki 100 Mbit/s hitrosti nadomeščajo z hitrostjo 1Gbit/s V spodnji tabeli so navedeni primeri vsakdanje praktične uporabe interneta ter minimalne in optimalne hitrosti, ki jih zahtevajo v Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v Sloveniji.

Tabela 1: Orientacijske minimalne in optimalne hitrosti prenosa za nekaj tipičnih internetnih dejavnosti.

| Dejavnost | Minimalna hitrost (kb/s) | Optimalna hitrost (kb/s) |
| --- | --- | --- |
| Brskanje po Internetu | 128 | 1000 |
| Delo na daljavo | 256 | 2000 |
| Videokonferenca dveh uporabnikov | 256 | 1000 |
| Učenje na daljavo | 256 | 2000 |
| Prenos filmov v formatu DVD VoD streaming download | 4000 MPEG-2 768 MPEG-4 AVC Cim vec, 1000 | 8000 MPEG-22000 MPEG-4AVC10000 |
| Prenos glasbe | 64 | 500 |
| Igranje iger v realnem času | 128 | 1000 |
| e-nakupovanje | 256 | 1500 |
| e-bančne storitve | 128 | 500 |
| Digitalna TV (odvisno od kodeka in števila sprejemanja sočasnih programov) | SD 4000 MPEG- 2 SD 1000 MPEG-4 HD 18000 MPEG-2 HD 8000 MPEG-4 AVC | SD 6000 MPEG-2 SD 2000 MPEG-4 AVC HD 25000 MPEG-2 HD 14000 MPEG-4 AVC |

Vir: Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v Sloveniji

## 2.2	Pričakovane storitve v širokopasovnem omrežju

Širokopasovne konvergenčne storitve, aplikacije in vsebine danes predstavljajo pomemben integralni del današnje informacijske družbe oziroma prihajajoče družbe znanja.

Najpomembnejše so naslednje:

- informacijske storitve (novice, šport, vreme, prometne informacije, zabava, zanimivosti, horoskop, lokalne informacije, elektronski programski vodnik, itd.),

- komunikacijsko – sporočilne storitve (neposredno sporočanje – IM, e-pošta, SMS in MMS sporočila, videokonference, forumi in klepetalnice, storitev »vsak z vsakim« - P2P, IP telefonija, itd.),

- avdio – video storitve (internetna televizija – IPTV, »plačaj za ogled« – Pay Per View, video na zahtevo – Video on Demand, Osebni video snemalnik - Personal Video Recorder, avdio na zahtevo – Audio on Demand, itd),

- zabavne storitve (igre, igre na srečo, itd.),

- storitve inteligentne hiše,

- varnostne storitve,

- storitve za starostnike in ljudi s posebnimi potrebami (life-line, nadzor, itd.),

- e-izobraževanje,

- e-poslovanje (e-nakupovanje, e-bančništvo, itd.),

- druge storitve.

Širokopasovne storitve so dandanes nepogrešljiva infrastrukturna komponenta razvitih območij, kamor pa vse pogosteje sodijo tudi ne urbana področja. Pri čimer so še posebej pomembne za področja:

- dela in poslovanja (tudi e-država, itd.),

- izobraževanja (tudi e-izobraževanje, itd.),

- zabave,

- kmečkega turizma,

- ...

Razvoj poteka v smeri konvergence, kar pomeni, da govorne storitve zlivajo s storitvami videa, videa na zahtevo, podatkov, konferenc, dostopa do interneta, neposrednega sporočanja, personalizacije in profilov, ter vzorcev, kontaktov, opomnikov, dostopa do imenikov, itd. Rezultat teh procesov v razvoju so integrirane platforme za poslovanje, delo, sodelovanje, izobraževanje, zabavo. Poleg samih širokopasovnih storitev so zelo pomembne še mnoge podporne funkcije, ki vključujejo varnost na nivoju uporabnika, vsebine in omrežja, imenike, certifikate, pomoč uporabnikom, upravljanje in nadzor

## 2.3	Pričakovane arhitekture omrežja in možne tehnologije

Širokopasovne storitve se lahko zagotavljajo prek različnih žičnih in brezžičnih omrežij (kanalov). Kanal, preko katerega se danes zagotavljajo storitve postaja manj izpostavljen.

Vsaka posamezna tehnologija ima svoje posebne lastnosti, svoje prednosti in pomanjkljivosti (navedene v tabeli) in čeprav je širokopasovnost možno zagotoviti z različnimi tehnologijami, razpoložljivost oziroma omejitve le-teh zavirajo zagotavljanje povezljivosti na mnogo podeželskih območjih.

Slovenija ima danes več hrbteničnih omrežij (Telekom Slovenije, Elektro Slovenije, Slovenske Železnice, Družba za avtoceste Republike Slovenije, HKOM, ARNES, Univerze itd.). Z namenom optimalnejšega izkoriščanja razpoložljivih kapacitet je možna in smiselna sinergija med navedenimi omrežji. Širokopasovni dostop za rezidenčne in SOHO uporabnike se tipično zagotavlja preko tehnologij xDSL in CATV ter nekaterih alternativnih tehnologij (Wi-Fi, Wi-Max, itd.). Za večje uporabnike so dostopovna omrežja tipično optična. Nova omrežja pa tudi za rezidenčne uporabnike uporabljajo optične tehnologije. Za povezovanje uporabnikov v okviru ene organizacijske enote (na primer povezovanje večjega števila izpostav večjega podjetja, povezave šol in raziskovalnih zavodov, itd.) se je velikokrat uporabljalo (fizično) ločeno omrežje. Zagotavljanje te funkcije omogočajo tudi varna navidezna zasebna omrežja preko različnih ponudnikov.

Navidezno zasebno omrežje je omrežje, ki omogoča varne zasebne oziroma privatne omrežne storitve na osnovi javne telekomunikacijske infrastrukture. Glede na pripadnost določenemu navideznemu zasebnemu omrežju, se promet različnih uporabnikov lahko različno obravnava (usmerja, tunelira, šifrira, itd.). To funkcionalnost opravljajo naprave, kot so strežniki za izbiro storitev (Service Selection Gateway), robni usmerjevalniki (Provider Edge Router), itd. Za uporabnike (poslovne in rezidenčne) so pomembne storitve, s primerno kombinacijo cene in kakovosti.

Najpomembnejša omrežja ter omrežne povezovalne storitve so:

- na fizičnem nivoju (optična omrežja, xDSL, CaTV, GSM/GPRS/EDGE, UMTS, Wi-Fi, Wi-Max, Ethernet, itd.).

- na logičnem nivoju (IPv4, IPv6, navidezna zasebna omrežja, IPSec, MPLS, preklapljanje, usmerjanje, mobilnost, signalizacija, interworking med različnimi omrežji).

Tabela 2: Pregled tehnik in tehnologij, ki so trenutno v uporabi in njihove značilnosti

| Tehnika/ Tehnologija | Medij dostopa | Hitrost | Vrednost investicije | Prednosti | Slabosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3G in 3.5G Mobilna Telefonija | Radijske frekvence | 384 kb/s (max.14,4 Mbit/s) | Visoka,eventualno je potrebno tudi plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine | - Velika pokrivnost - Zagotavlja dostop v gibanju | - Relativno počasne povezave - Prenosna hitrost se deli med uporabniki |
| FWA (WLAN, WiMax, UWB,…) | Radijske frekvence | Do 54 Mbit/s | Majhna, ni visokih pristojbin za uporabo frekvenčnega spektra, eventualno je potrebno plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ni fizične gradnje krajevne zanke, je pa omrežje treba zgraditi. | - Lahka in relativno poceni vzpostavitev omrežja - Nezapletena regulativa, - Rešitev problema zadnjega km na področjih, kjer je otežena gradnja fiksnih omrežij | - Potrebna pa je pridobitev frekvenc, ki so omejena naravna dobrina. - Prenosna hitrost se deli med uporabniki. |
| Satelitske Povezave | Radijske frekvence | V poprečju do 1028 kbit/s do uporabnika in 128 kbit/s od uporabnika | Visoka začetna investicija, potrebna je inštalacija satelitske antene in sprejemnika pri končnem uporabniku. | - Enostavna postavitev v mestnih in oddaljenih predelih. | - Visoki stroški končnega uporabnika. - Zakasnitve pri prenosu podatkov lahko onemogočijo uporabo storitev v realnem času. |
| Optika | Optična vlakna | Teoretično do 10 Gb/s in več, odvisno od vrste prenosnega sistema. Praktične hitrosti na uporabnika so reda 100 Mbit/s (primerljivo s FastEthernet) | Draga zemeljska dela. | - Praktično neomejena pasovna širina. - Ponovna uporaba že obstoječih vodov. | - Draga rešitev problema zadnjega km, ki je odvisna od zemeljskih Del. - Drage omrežne naprave in vmesniki. |
| PON (FTTx) | Optična vlakna, bakreni vodi. | Optične povezave so napeljane ali direktno do uporabnika (FTTH) ali do objekta (FTTB). Povezave do razvoda dosegajo velike hitrosti, povezave do posameznih uporabnikov so tipično 100, 155 ali 1000 Mbit/s. Eno povezavo od razvoda do ponudnika si v objektu lahko deli več uporabnikov. | Draga zemeljska dela za glavno povezavo | - Velika pasovna širina na uporabnika - Pri FTTH so končni razvodi do uporabnika bakreni, kar poceni investicijo |  |

| Tehnika/ Tehnologija | Medij dostopa | Hitrost | Vrednost investicije | Prednosti | Slabosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xDSL (ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2, g.SHDSL,...) | Bakreni vodi (par) | Odvisno od razdalje in uporabljene tehnologije, v večini primerov do 1 - 8 Mbit/s do uporabnika in do 500 kbit/s od uporabnika (tipično 1 Mbit/s), v urbanih središčih pa do 20 Mbit/s do uporabnika (ADSL2+, VDSL). Pasovna širina na uporabnika je zagotovljena (kolikor dopušcajo šumne razmere na vodu) in se ne deli. | Srednja, uporablja se obstoječe omrežje telefonskih bakrenih parovvodov. | - Atraktivno z vidika ponovne uporabe obstoječe infrastrukture. _ Nove xDSL tehnologije so že razvite do te mere, da omogočajo trojček (IPTV, VoIP in podatkovni prenos). - Razvoj xDSL tehnologij povečuje hitrost prenosa na obstoječi Infrastrukturi. | - Končni uporabnik mora biti v krogu pribl. 5 km od zadnje dostopovne točke xDSL - Odvisnost prenosne hitrosti od razdalje. - Obstoječe omrežje ni povsod dovolj zmogljivo. |
| PLC (Power Line Communications) | Obstoječe elektro-omrežje | Maksimalne hitrosti segajo do 50 Mbit/s. Praktično dosežene hitrosti so bistveno nižje in dosegajo povprečno 500 kbit/s do nekaj Mbit/s. Vsi uporabniki na enem segmentu (fazi) si delijo pasovno širino. | Srednja, potrebne so modifikacije na transformatorjih | - Ni potrebno dodatno ožičenje v objektih. | - Omejitve glede razdalj, slabljenja signala in motenja. - Dejanska hitrost je bistveno odvisna od teh parametrov ter časovno zelo spremenljiva. - Dejanska hitrost prenosa je nizka. - Zapletena regulativa. - Razvojna faza. |
| Kabelski sistemi | Kabelska hibridna Omrežja. | Souporaba do 36 Mbit/s do uporabnika in do 10 Mbit/s od uporabnika na pasovni širini enega TV kanala. Tipične hitrosti na enega uporabnika so v obsegu od 128 kbit/s do nekaj Mbit/s. | Potrebna je nadgradnja obstoječe infrastrukture za doseganje dvosmernega prenosa podatkov. | - Vezano na TV omrežje – lahek dostop do končnega uporabnika - Novi standardi omogočajo združevanje več kanalov, s čimer se bodo hitrosti povečale. | - Draga nadgradnja obstoječe infrastrukture- - Delitev prenosne hitrosti med uporabniki na istem segmentu omrežja. |

Vir: Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v Sloveniji

# 3.	Opredelitev obstoječega stanja

## 3.1.1. 	Splošen opis Občine Kanal

Občina Kanal se s 5986 prebivalci (popis 2002) prišteva med občine s srednje velikim številom prebivalcev v Sloveniji. Po površini se s svojimi 146,5 km2 uvršča med 50 največjih slovenskih občin. Leži v zahodnem delu države ob meji z Italijo. Nastala je 1994 leta, z odcepitvijo od Goriške občine. Občinsko središče, kulturni in gospodarski center predstavlja istoimensko naselje Kanal ob Soči.

Ozemlje občine se razprostira prek treh pokrajinsko različnih delov: Spodnja Soška dolina, Kambreško pogorje in zahodni del Banjšic, ki jim je skupna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozemskim svetom.

Občina Kanal spada med relativno redko poseljena območja v Sloveniji, saj se po gostoti prebivalstva iz leta 2002 z 41 prebivalci na km2 uvršča šele v spodnjo četrtino slovenskih občin. Med posameznimi deli občine pa obstajajo velike razlike. Na Kambreškem je bila gostota prebivalstva leta 1991 s komaj 19 prebivalci na km2 najnižja v občini, medtem ko je v spodnji Soški dolini na enem km2 živelo približno 60 ljudi.

Občina ima še vedno negativni migracijski saldo, saj se je med letom 1991 in 2002 odselila skoraj desetina ljudi, kar posredno vpliva tudi na neugodno starostno strukturo. Uvršča se namreč med 15 slovenskih občin z največjim indeksom staranja (št. prebivalcev nad 65 let / št. prebivalcev pod 15 let). Tudi izobrazbena struktura je predvsem na Kambreškem in Banjški planoti izrazito slaba. Tam namreč skoraj ni prebivalcev z višjo ali visoko izobrazbo, le petina jih ima dokončano srednjo šolo. Danes je v primarnem sektorju zaposlenih 2%, v sekundarnem, 17%, v terciarnem 50% in v kvartarnem 31% vseh zaposlenih. Značilna pa je tudi relativno nizka stopnja brezposelnosti za slovenske razmere, in sicer 6,7 %.

Predstojnik občinske uprave je župan, delo pa vodi in organizira direktor občinske uprave. Občinska uprava je organizirana kot enovit organ. Znotraj organizacijskega ustroja občine delujejo posamezne službe, katere opravljajo posamezni svetovalci in referenti.

V okviru občinske uprave deluje tudi režijski obrat komunale ter TIC. Delo v okviru režijskega obrata organizira, vodi in koordinira vodja režijskega obrata.

Slika 1: Zemljevid Občine Kanal

Vir: Občina Kanal

Tabela 3: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih Občine Kanal (Popis 2002)

| Naselje | Prebivalstvo | Gospodinjstva | Družine | Stavbe s stanovanji 1) | Stanovanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | skupaj | moški | ženske | skupaj | povprečna velikost |  |  | skupaj | povprečno na stavbo s stanovanj 1) |
| KANAL | 5978 | 2971 | 3007 | 2128 | 2,8 | 1679 | 1859 | 2616 | 1,4 |
| Ajba | 92 | 47 | 45 | 30 | 3,1 | 27 | 33 | 37 | 1,1 |
| Anhovo | 610 | 289 | 321 | 218 | 2,8 | 173 | 223 | 285 | 1,3 |
| Avče | 293 | 154 | 139 | 98 | 3 | 80 | 115 | 132 | 1,2 |
| Bodrež | 119 | 63 | 56 | 42 | 2,8 | 30 | 37 | 43 | 1,2 |
| Deskle | 1324 | 665 | 659 | 459 | 2,9 | 364 | 249 | 475 | 1,9 |
| Doblar | 89 | 46 | 43 | 36 | 2,5 | 24 | 47 | 56 | 1,2 |
| Gorenja vas | 224 | 119 | 105 | 83 | 2,7 | 61 | 81 | 99 | 1,2 |
| Kal nad Kanalom | 318 | 156 | 162 | 104 | 3,1 | 85 | 155 | 159 | 1 |
| Kambreško | 137 | 64 | 73 | 50 | 2,7 | 39 | 82 | 88 | 1,1 |
| Kanal | 1273 | 620 | 653 | 469 | 2,7 | 381 | 228 | 533 | 2,3 |
| Kanalski Vrh | 60 | 35 | 25 | 18 | 3,3 | 14 | 21 | 23 | 1,1 |
| Levpa | 194 | 104 | 90 | 75 | 2,6 | 53 | 99 | 108 | 1,1 |
| Lig | 143 | 73 | 70 | 50 | 2,9 | 38 | 73 | 80 | 1,1 |
| Morsko | 201 | 101 | 100 | 61 | 3,3 | 52 | 53 | 66 | 1,3 |
| Plave | 376 | 184 | 192 | 141 | 2,7 | 109 | 122 | 165 | 1,4 |
| Ročinj | 329 | 151 | 178 | 117 | 2,8 | 99 | 135 | 154 | 1,1 |
| Seniški Breg | 137 | 72 | 65 | 44 | 3,1 | 33 | 48 | 53 | 1,1 |
| Ukanje | 50 | 23 | 27 | 27 | 1,9 | 14 | 38 | 40 | 1,1 |
| Zapotok | 9 | 5 | 4 | 6 | 1,5 | 3 | 20 | 20 | 1 |

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

1) V tabeli so prikazane samo stavbe s stanovanji za stalno ali občasno bivanje. Stavbe, v katerih so samo stanovanja za opravljanje dejavnosti, skupinska stanovanja ali drugi naseljeni prostori, ki niso stanovanja, niso vključene.

2) Osenčena naselja so naselja v katerih, po podatkih Ministrstva za gospodarstvo, ni možen širokopasovni dostop.

## 3.1.2. 	Splošen opis Občine Tolmin

Občina Tolmin leži v SZ Sloveniji na področju gornje Soške doline. Njeno središče predstavlja Tolminska kotlina, ki je stičišče štirih dolin: doline Soče proti Kobaridu, doline Soče proti Kanalu in Novi Gorici, doline Idrijce in Baške grape. Meje občine in ozemlje, ki ga občina obsega, sta razvidna iz karte.

Slika 2: Zemljevid občine Tolmin

Vir: Občina Tolmin

V občini Tolmin po zadnjih podatkih živi 12.198 prebivalcev (Vir: Statistični urad RS 2002). Ob Tolminu, v katerem živi skoraj tretjina vseh prebivalcev občine, so tu večja naselja še Podbrdo, Volče, Most na Soči in Poljubinj. Zaradi oddaljenosti od zaposlitvenih centrov in opuščanja kmetijstva, se prebivalstvo večine naselij v občini zmanjšuje in postaja vedno starejše.

Po podatkih Zavoda za statistiko RS se na območju občine Tolmin v obdobju od leta 1868 kaže trend zmanjševanja števila prebivalcev.

Opazimo lahko izrazito upadanje števila prebivalcev v višinskih naseljih občine in koncentracijo v naseljih v okolici Tolmina in Mosta na Soči. Razvija se torej naselitveno jedro občine, obrobna področja pa se praznijo. Manj izrazit trend upadanja je v večjih naseljih ob glavnih prometnih koridorjih, zaskrbljujoče pa je tudi stanje na večjih območjih, ki so odmaknjena od glavnih prometnic (Šentviška planota in Lom).

Glede na manjšanje števila prebivalcev se v naseljih povečuje prazen stanovanjski fond.

Po podatkih Geodetske uprave RS je bilo v tretjem četrtletju leta 2007 na območju občine Tolmin 23 krajevnih skupnosti, v katerih je 72 naselij, 143 prostorskih okolišev, 101 statistični okoliš in 4.294 hišnih številk. Gostota poselitve v občini Tolmin je 32 prebivalcev/km².

Ob Popisu prebivalstva leta 2002 je bilo v Občini Tolmin 4.339 gospodinjstev.

Tabela 4: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih Občine Tolmin (Popis 2002)

| Naselje | Prebivalstvo | Gospodinjstva | Družine | Stavbe s stanovanji 1) | Stanovanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | skupaj | moški | ženske | skupaj | povprečna velikost |  |  | skupaj | povprečno na stavbo s stanovanji 1) |
| TOLMIN | 12198 | 5966 | 6232 | 4339 | 2,7 | 3218 | 3788 | 5320 | 1,4 |
| Bača pri Modreju | 153 | 71 | 82 | 57 | 2,7 | 39 | 67 | 73 | 1,1 |
| Bača pri Podbrdu | 23 | 10 | 13 | 12 | 1,9 | 4 | 26 | 26 | 1,0 |
| Bukovski Vrh | 28 | 17 | 11 | 9 | 3,1 | 7 | 14 | 15 | 1,1 |
| Čadrg | 30 | 20 | 10 | 9 | 3,3 | 7 | 21 | 22 | 1,1 |
| Čiginj | 176 | 94 | 82 | 67 | 2,6 | 46 | 71 | 78 | 1,1 |
| Daber | 29 | 13 | 16 | 12 | 2,4 | 6 | 15 | 15 | 1,0 |
| Dolenja Trebuša | 274 | 140 | 134 | 93 | 3,0 | 76 | 134 | 145 | 1,1 |
| Dolgi Laz | z | z | 8 | 5 | z | 3 | 15 | 15 | 1,0 |
| Dolje | 155 | 72 | 83 | 54 | 2,9 | 39 | 55 | 61 | 1,1 |
| Drobočnik | 41 | 18 | 23 | 11 | 3,7 | 12 | 13 | 15 | 1,2 |
| Gabrje | 115 | 52 | 63 | 41 | 2,8 | 29 | 40 | 47 | 1,2 |
| Gorenja Trebuša | 96 | 51 | 45 | 45 | 2,1 | 25 | 104 | 104 | 1,0 |
| Gorenji Log | 46 | 25 | 21 | 15 | 3,1 | 13 | 23 | 24 | 1,0 |
| Gorski Vrh | 12 | 6 | 6 | 5 | 2,4 | 4 | 11 | 11 | 1,0 |
| Grahovo ob Bači | 153 | 77 | 76 | 62 | 2,5 | 35 | 72 | 90 | 1,3 |
| Grant | 24 | 12 | 12 | 13 | 1,9 | 7 | 15 | 15 | 1,0 |
| Grudnica | 18 | 10 | 8 | 10 | 1,8 | 3 | 7 | 7 | 1,0 |
| Hudajužna | 119 | 55 | 64 | 48 | 2,5 | 31 | 42 | 54 | 1,3 |
| Idrija pri Bači | 313 | 144 | 169 | 115 | 2,7 | 85 | 109 | 132 | 1,2 |
| Kal | z | z | z | z | z | - | 11 | 11 | 1,0 |
| Kamno | 248 | 106 | 142 | 82 | 3,0 | 64 | 86 | 102 | 1,2 |
| Kanalski Lom | 96 | 48 | 48 | 37 | 2,6 | 24 | 43 | 48 | 1,1 |
| Klavže | 76 | 42 | 34 | 27 | 2,8 | 23 | 30 | 39 | 1,3 |
| Kneške Ravne | 11 | 7 | 4 | 5 | 2,2 | 3 | 9 | 10 | 1,1 |
| Kneža | 213 | 104 | 109 | 85 | 2,5 | 63 | 86 | 105 | 1,2 |
| Koritnica | 179 | 96 | 83 | 67 | 2,7 | 46 | 80 | 90 | 1,1 |
| Kozaršče | 98 | 59 | 39 | 25 | 3,9 | 24 | 35 | 36 | 1,0 |
| Kozmerice | 25 | 11 | 14 | 10 | 2,5 | 6 | 13 | 13 | 1,0 |
| Kuk | 30 | 15 | 15 | 13 | 2,3 | 12 | 15 | 16 | 1,1 |
| Ljubinj | 138 | 67 | 71 | 44 | 3,1 | 40 | 52 | 60 | 1,2 |
| Logaršče | 68 | 34 | 34 | 28 | 2,4 | 17 | 38 | 39 | 1,0 |
| Loje | 7 | z | z | z | z | z | 5 | 5 | 1,0 |
| Modrej | 284 | 141 | 143 | 97 | 2,9 | 79 | 86 | 105 | 1,2 |
| Modrejce | 117 | 50 | 67 | 41 | 2,9 | 34 | 45 | 50 | 1,1 |
| Most na Soči | 466 | 221 | 245 | 170 | 2,7 | 134 | 112 | 191 | 1,7 |
| Obloke | 36 | 19 | 17 | 15 | 2,4 | 9 | 17 | 22 | 1,3 |
| Pečine | 156 | 75 | 81 | 56 | 2,8 | 42 | 73 | 75 | 1,0 |
| Petrovo Brdo | 126 | 66 | 60 | 15 | 3,1 | 12 | 17 | 20 | 1,2 |
| Podbrdo | 752 | 337 | 415 | 241 | 2,7 | 184 | 121 | 279 | 2,3 |
| Podmelec | 96 | 48 | 48 | 34 | 2,8 | 26 | 54 | 58 | 1,1 |
| Polje | 36 | 16 | 20 | 11 | 3,3 | 8 | 18 | 18 | 1,0 |
| Poljubinj | 424 | 212 | 212 | 137 | 3,1 | 118 | 135 | 160 | 1,2 |
| Ponikve | 203 | 100 | 103 | 73 | 2,8 | 52 | 88 | 94 | 1,1 |
| Porezen | 8 | z | z | 5 | 1,6 | z | 17 | 17 | 1,0 |
| Postaja | 122 | 61 | 61 | 46 | 2,7 | 32 | 28 | 49 | 1,8 |
| Prapetno | 130 | 76 | 54 | 39 | 3,3 | 33 | 34 | 40 | 1,2 |
| Prapetno Brdo | 114 | 58 | 56 | 36 | 3,2 | 30 | 45 | 46 | 1,0 |
| Roče | 64 | 36 | 28 | 24 | 2,7 | 18 | 28 | 30 | 1,1 |
| Rut | 60 | 31 | 29 | 27 | 2,2 | 18 | 49 | 51 | 1,0 |
| Sela nad Podmelcem | 9 | 6 | 3 | 5 | 1,8 | z | 17 | 17 | 1,0 |
| Sela pri Volčah | 89 | 41 | 48 | 35 | 2,5 | 22 | 39 | 45 | 1,2 |
| Selce | 12 | 8 | 4 | 7 | 1,7 | 3 | 10 | 10 | 1,0 |
| Selišče | 23 | 13 | 10 | 12 | 1,9 | 4 | 13 | 15 | 1,2 |
| Slap ob Idrijci | 242 | 115 | 127 | 82 | 3,0 | 62 | 86 | 101 | 1,2 |
| Stopnik | 94 | 45 | 49 | 31 | 3,0 | 25 | 43 | 46 | 1,1 |
| Stržišče | 41 | 15 | 26 | 18 | 2,3 | 10 | 36 | 37 | 1,0 |
| Šentviška Gora | 106 | 45 | 61 | 39 | 2,7 | 29 | 61 | 68 | 1,1 |
| Temljine | 45 | 26 | 19 | 15 | 3,0 | 13 | 25 | 26 | 1,0 |
| Tolmin | 3737 | 1818 | 1919 | 1365 | 2,7 | 999 | 567 | 1473 | 2,6 |
| Tolminske Ravne | 13 | 8 | 5 | 6 | 2,2 | 3 | 12 | 14 | 1,2 |
| Tolminski Lom | 81 | 39 | 42 | 25 | 3,2 | 20 | 40 | 40 | 1,0 |
| Trtnik | 33 | 16 | 17 | 15 | 2,2 | 9 | 17 | 19 | 1,1 |
| Volarje | 243 | 123 | 120 | 75 | 3,2 | 65 | 71 | 84 | 1,2 |
| Volčanski Ruti | 22 | 14 | 8 | 8 | 2,8 | 6 | 13 | 13 | 1,0 |
| Volče | 589 | 292 | 297 | 214 | 2,8 | 158 | 187 | 225 | 1,2 |
| Zadlaz - Čadrg | 31 | 19 | 12 | 15 | 2,1 | 6 | 23 | 24 | 1,0 |
| Zadlaz - Žabče | 27 | 9 | 18 | 11 | 2,5 | 5 | 19 | 20 | 1,1 |
| Zakraj | 30 | 18 | 12 | 10 | 3,0 | 6 | 15 | 16 | 1,1 |
| Zatolmin | 332 | 166 | 166 | 109 | 3,1 | 90 | 101 | 122 | 1,2 |
| Znojile | 16 | 7 | 9 | 7 | 2,3 | 5 | 11 | 11 | 1,0 |
| Žabče | 180 | 83 | 97 | 58 | 3,1 | 50 | 58 | 66 | 1,1 |

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

3.2.	Gospodarski položaj

### Podjetništvo v Občini Kanal

Na območju občine je bilo leta 2006  registriranih 170 samostojnih podjetnikov, ter 47 družb. Skupno so zaposlovali 816 oseb, od tega 73 s.p.-ji ter 743 v družbah.

V letu 2007  je število samostojnih podjetnikov naraslo na 180, število gospodarskih družb pa na 49. Kljub vsemu se je drastično zmanjšalo število zaposlenih v gospodarskih družbah, ki so v letu 2007 zaposlovale samo 638 oseb. Število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih se je povečalo na 78 v letu 2007.

Tabela 5: Število samostojnih podjetnikov in družb

| OBČINA KANAL |
| --- |
|  | Samostojni podjetniki | Zaposleni-s.p. | Družbe | Zaposleni- družbe |
| 2006 | 170 | 73 | 47 | 743 |
| 2007 | 180 | 78 | 49 | 638 |

Vir: Podatki iz letnih poročil 2006, 2007; Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Tabela 6: Skupni prihodki s.p. in družb

| OBČINA KANAL |
| --- |
|  | PRIHODKI SKUPAJ - s.p. (mio EUR) | PRIHODKI SKUPAJ - družbe (mio EUR) |
| 2006 | 6,8 | 98 |
| 2007 | 8,1 | 111 |

Vir: Podatki iz letnih poročil 2006, 2007; Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Samostojni podjetniki so v letu 2006 ustvarili 6,8 mio EUR prihodkov, družbe pa 98 mio EUR prihodkov. V letu 2007 so samostojni podjetniki ustvarili 8,1 mio EUR prihodkov, družbe pa kar 111 mio EUR prihodkov.

Poslovni subjekti so pravne in fizične osebe, ki na podlagi vpisa v ustrezne primarne registre, evidence, razvide ali na podlagi zakona opravljajo registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti v zakonsko določeni pravno-organizacijski obliki in so vpisane v PRS.

Pravne osebe so gospodarske družbe, zavodi, društva, organi in organizacije. Fizične osebe so samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki na prostem trgu samostojno in trajno opravljajo različne, izključno pridobitne dejavnosti.

Med gospodarskimi družbami po dejavnostih v letu 2006 prevladujejo poslovni subjekti s področja predelovalnih dejavnosti z dobrimi 23%, sledijo poslovanje z nepremičninami in gradbeništvo z 21%, trgovina in gostinstvo. Najmanj so zastopane dejavnosti s področja kmetijstva, izobraževanja in drugih javnih, skupnih in osebnih storitvenih dejavnosti z 2%.

Med gospodarskimi družbami po dejavnostih v letu 2007 prevladujejo družbe, ki se ukvarjajo s poslovanjem z nepremičninami (22%), sledijo družbe iz predelovalnih in gradbeniških dejavnosti (20%), nato iz gostinstva, še manj pa iz kmetijstva. Najmanj so ponovno zastopane družbe s področja izobraževanja in drugih javnih, skupnih in osebnih dejavnosti.(2%)

Tabela 7: Število poslovnih subjektov v Občini Kanal po dejavnostih

| GOSPODARSKE DRUŽBE | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Kmetijstvo | 1 | 2 |
| Predelovalne | 11 | 10 |
| Gradbeništvo | 9 | 10 |
| Trgovina | 9 | 9 |
| Gostinstvo | 5 | 5 |
| poslovanje z nepremičninami | 10 | 11 |
| Izobraževanje | 1 | 1 |
| druge javne in osebne storitvene dejavnosti | 1 | 1 |

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Graf 1: Gospodarske družbe po dejavnostih 2006 in 2007 (Kanal ob Soči)

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Med vsemi samostojnimi podjetniki v letu 2006 prevladujejo posl.subjekti s področja gradbeništva in sicer z 22%. Sledi sektor trgovine (21%), poslovanja z nepremičninami (15%), predelovalnih dejavnosti, gostinjstva, drugih javnih in osebnih stor.dejavnosti in prometa. Najmanjši delež predstavljajo dejavnosti ki se ukvarjajo s kmetijstvom, finančnim posredništvom in ribištvom.(1%)

Med vsemi samostojnimi podjetniki v letu 2007  prevladujejo ponovno tisti s področja gradbeništva (23%), sledijo trgovina in poslovanje z nepremičninami (19%), predelovalne dejavnosti (14%), gostinstvo in druge javne in osebne storitvene dejavnosti. (9%) Manj so zastopane dejavnosti s področja prometa, kmetijstva, ribištva in finančnega posredništva.

Tabela 8: Število samostojnih podjetnikov po dejavnostih (Kanal ob Soči)

| SAMOSTOJNI PODJETNIKI | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Kmetijstvo | 3 | 4 |
| Ribištvo | 1 | 1 |
| predelovalne dejavnosti | 22 | 23 |
| Gradbeništvo | 38 | 41 |
| Trgovina | 36 | 34 |
| Gostinstvo | 17 | 17 |
| Promet | 9 | 8 |
| finanančno posredništvo | 2 | 1 |
| poslovanje z nepremičninami | 25 | 34 |
| druge javne in osebne storitvene dejavnosti | 17 | 17 |

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Graf 2: Samostojni podjetniki po dejavnostih 2006 in 2007 (Kanal ob Soči)

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

### Podjetništvo v Občini Tolmin

V občini Tolmin je registriranih 172 družb in 516 samostojnih podjetnikov. Od tega jih je kar 70% lociranih v Tolminu in okolici. Po letu 2006 se je negativna krivulja prvič izkazala kot pozitivni trend v zadnjih letih, saj je bilo več ustanovljenih kot izbrisanih pravnih subjektov iz sodnega registra. Velik delež zaposlenih v občini je v predelovalni industriji (okoli 40 % v proizvodnji električne opreme, proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov, proizvodnji pohištva). Pomemben delež zavzema tudi gradbeništvo. V občini je stopnja brezposelnosti dokaj visoka, saj znaša kar 9,6% (podatek za leto 2006), kar je nad slovenskim povprečjem, ki znaša za leto 2006 6,0%. Stanje gospodarstva v občini je kljub temu sorazmerno dobro. Kot najbolj problematičen socio-demografski proces na območju občine je stagniranje oziroma zmanjševanje delovnih mest na podeželju, predvsem v dislociranih predelovalnih obratih na območju Baške grape, Šentviške planote, Trebuše, Tolminskem Lomu in Rutu. Po podatkih povzetih iz strokovnih podlag (Demografske in ekonomske osnove za izdelavo razvojnega načrta doline reke Idrijce in Strategij prostorskega razvoja občin Cerkno, Idrija in Tolmin, P. Velikonja, 2005) je v občini Tolmin primanjkljaj cca 1876 delovnih mest, kar pomeni da bi morali za primerno rast prebivalstva planirati vsaj 1800 novih delovnih mest, za kar pa bi bil potreben ciljni projekt delovnih mest in zagotovitev prostora za nove dejavnosti. Zaradi razložene poselitve in težke dostopnosti bo treba vso pozornost posvetiti predvsem območju Baške grape in Trebuše, kjer so možnosti za rast delovnih mest zlasti v samostojnem podjetništvu in obrtništvu, v Tolminu pa je potrebno razvijati delovna mesta v terciarnem in kvartarnem sektorju, to je na področjih, ki so do sedaj slabo razvita. Kljub temu da so iz občine velike dnevne delovne migracije predvsem v Cerkno, Idrijo, Novo Gorico in tudi čez mejo v Italijo, je občina gospodarski center v Posočju. Kot je trend po celi Sloveniji je tudi v občini Tolmin opazen beg izobraženega kadra v večje zaposlitvene centre. V občini imajo primanjkljaj tehnično izobraženega kadra, medtem ko je preveč družboslovnega. V dveh podjetjih načrtujejo razvoj v obliki razvojnih centrov, ki bodo zaposlovala tudi višje izobražen kader. Kljub tranziciji, ki je upočasnila gospodarski razvoj se v zadnjem času mala in srednja podjetja razvijajo, istočasno pa podjetja zmanjšujejo število zaposlenih zaradi posodobitve delovnih procesov. Manjša podjetja se razvijajo iz obrtnih v proizvode obrate. Pomanjkljivost za gospodarstvo so slabe prometnice znotraj regije in s sosednjimi regijami. V občino so delovne imigracije predvsem iz Kobarida in Bovca.

V letu 2007 je bilo po podatkih AJPES-a v občini registriranih največ poslovnih subjektov na področju predelovalnih dejavnosti ter drugih javnih, skupnih in osebnih storitvenih, sledijo pa jima poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke uporabe ter gradbeništvo.

Tabela 9: Število samostojnih podjetnikov in družb ter število zaposlenih pri pravnih subjektih

| OBČINA TOLMIN |
| --- |
|  | Samostojni podjetniki | Zaposleni-s.p. | Družbe | Zaposleni- družbe |
| 2006 | 491 | 350 | 161 | 1.912 |
| 2007 | 516 | 383 | 172 | 1.977 |

Vir: AJPES leto 2006 in leto 2007

Tabela 10: Skupni prihodki s.p. in družb

| OBČINA KANAL |
| --- |
|  | PRIHODKI SKUPAJ - s.p. (mio EUR) | PRIHODKI SKUPAJ - družbe (mio EUR) |
| 2006 | 38,2 | 169,7 |
| 2007 | 42,9 | 195,9 |

Samostojni podjetniki so v letu 2006 ustvarili 38,2 mio EUR prihodkov, družbe pa 169,7 mio EUR prihodkov. V letu 2007 so samostojni podjetniki ustvarili 42,9 mio EUR prihodkov, družbe pa kar 195,9 mio EUR prihodkov.

### 3.2.2.1. Brezposelnost v Občini Kanal

Na območju Občine Kanal je bilo konec decembra 2007 registriranih 90 brezposelnih oseb, med katerimi je bil delež žensk 56 odstoten.

Med registriranimi brezposelnimi prednjačijo ženske. Patriarhalni način življenja je bil do sredine 20. stoletja močno zakoreninjen v zavesti ljudi. Glava družine je bil moški, ki je skrbel za finančno neodvisnost družine. Kljub množičnemu zaposlovanju ženske populacije od polovice 20. stoletja dalje, je ženska delovna sila zaradi materinstva mnogokrat primorana ostajati doma in skrbeti za gospodinjska opravila. Vendar se je razmerje v zaposlovanju med spoloma iz nekdanje velike razlike zmanjšalo na minimalna odstopanja. Razlog temu je med drugim moderni način življenja, za katerega je značilno manjše število otrok v družini in razmeroma pozna starost žensk pri rojstvu prvega otroka (povprečje za Slovenijo je 28,5 let). Plodnost žensk je največja do 30. leta starosti. Glede na zadnji dve informaciji lahko sklepamo, da je število otrok v družini minimalno (eden do dva). To med drugim omogoča, da sta oba spola enakovredna pri zaposlovanju.

Tabela 11: Registrirano brezposelne osebe na dan 31.12.2007

| OBČINA | SKUPAJ | MOŠKI | ŽENSKE |
| --- | --- | --- | --- |
| KANAL | 90 | 40 | 50 |

Vir: ZRSZ

Glede na izobrazbeno strukturo je največ brezposelnih oseb ki imajo I. oz. II. stopnjo izobrazbe. Teh je kar 42,2% vseh brezposelnih na območju Občine Kanal. Ta izobrazbena skupina je težko zaposljiva, saj delodajalci pogosteje zahtevajo vedno višjo stopnjo izobrazbe.

Na območju Občine Kanal je 17,8% brezposelnih z II. in III. stopnjo izobrazbe. Prebivalci s to stopnjo izobrazbe se običajno zabosljujejo v manj zahtevnih poklicih.

Kar 24,4% brezaposlenosti predstavljajo občani s V. stopnjo izobrazbe. Visok odstotek gre verjetno pripisati dejstvu, da v to skupino veliko prispevajo mladi, ki po končanem šolanju iščejo svojo prvo zaposlitev. Najmanjši delež brezposelnosti pade na občane s končano VI. stopnjo izobrazbe in sicer 4,4%. Prebivalcev s končano VII. stopnjo izobrazbe pa je 11,1%. Vzrok za relativno visok odstotek slednjih, gre verjetno iskati v premajhni ponudbi bolj zahtevnih poklicev.

Tabela 12: Izobrazbena struktura registriranih brezposelnih na dan 31.12.2007

| OBČINA | I. in II. | III. in IV. | V. | VI. | VII.+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KANAL (v %) | 42,2 | 17,8 | 24,4 | 4,4 | 11,1 |

Vir: ZRSZ

Tabela 13: Stopnja registrirane brezposelnosti v Občini Kanal, december 2004-2007

| KANAL | dec.04 | dec.05 | dec.06 | dec.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STOPNJA | 6,80% | 7,00% | 4,90% | 3,70% |
| ŠTEVILO | 158 | 166 | 115 | 90 |

Vir: ZRSZ

Stopnja brezposelnosti je decembra 2007 v primerjavi z decembrom 2006 padla na 3,7%. Stopnja brezposelnosti je nižja od povprečja v regiji in ob enem nižja od državnega povprečja.

### 3.2.2.2. Brezposelnost v Občini Tolmin

Na območju Tolmin je bilo konec junija 2008 registriranih 306 brezposelnih oseb, med katerimi je bil delež žensk le 44 odstoten.

Med registriranimi brezposelnimi prednjačijo presenetljivo moški. Razlog temu je med drugim moderni način življenja, za katerega je značilno manjše število otrok v družini in razmeroma pozna starost žensk pri rojstvu prvega otroka (povprečje za Slovenijo je 28,5 let). Plodnost žensk je največja do 30. leta starosti. Glede na zadnji dve informaciji lahko sklepamo, da je število otrok v družini minimalno (eden do dva). To med drugim omogoča, da sta oba spola enakovredna pri zaposlovanju. Poleg tega je mogoče da so ženske na tem območju bolj izobražene in s tem tudi lažje zaposljive.

Tabela 14: Registrirano brezposelne osebe junij 2008

| OBČINA | SKUPAJ | MOŠKI | ŽENSKE |
| --- | --- | --- | --- |
| TOLMIN | 306 | 170 | 136 |

Vir: ZRSZ

Glede na izobrazbeno strukturo je največ brezposelnih oseb ki imajo I. oz. II. stopnjo izobrazbe. Teh je kar 39,5% vseh brezposelnih na območju občine Tolmin. Ta izobrazbena skupina je težko zaposljiva, saj delodajalci pogosteje zahtevajo vedno višjo stopnjo izobrazbe.

Na območju občine Tolmin je 18% brezposelnih z II. in III. stopnjo izobrazbe. Prebivalci s to stopnjo izobrazbe se običajno zabosljujejo v manj zahtevnih poklicih.

Kar 28% brezaposlenosti predstavljajo občani s V. stopnjo izobrazbe. Visok odstotek gre verjetno pripisati dejstvu, da v to skupino veliko prispevajo mladi, ki po končanem šolanju iščejo svojo prvo zaposlitev. Najmanjši delež brezposelnosti pade na občane s končano VI. stopnjo izobrazbe in sicer 5,2%. Prebivalcev s končano VII. (ali višjo) stopnjo izobrazbe pa je 8,8%. Vzrok za relativno visok odstotek slednjih, gre verjetno iskati v premajhni ponudbi bolj zahtevnih poklicev.

Tabela 15: Izobrazbena struktura registriranih brezposelnih junij 2008

| OBČINA | I. in II. | III. in IV. | V. | VI. | VII.+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOLMIN (v %) | 39,5 | 18 | 28,4 | 5,2 | 8,8 |

Vir: ZRSZ

Tabela 16: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Tolmin, december 2004-2007

| TOLMIN | Dec.04 | dec.05 | dec.06 | dec.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STOPNJA | 9,10% | 9,50% | 8,20% | 6,90% |

Vir: ZRSZ

Stopnja brezposelnosti je decembra 2007 v primerjavi z decembrom 2006 padla na 6,90%. Stopnja brezposelnosti se v zadnjih letih zmanjšuje in je tudi primerljiva s stopnjo brezposelnosti v državi.

## Prikaz infrastrukture v Občini Kanal

V spodnjih slikah je prikazana infrastruktura in preostale prostorske sestavine na področju Občine Kanal.

Slika 3: Komunalna infrastruktura v Občini Kanal.

V Občini Kanal je lokalno cestno omrežje sestavljeno na naslednji način:

- lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah – 111.440 m

- cesta (LK) znotraj naselij – 10.138 m

- javne poti (JP) v naseljih in med naselji – 77.262 m

Kanalizacija in čistilne naprave v Občini Kanal predstavljata drugi največji investicijski program, saj je zaradi razgibanega terena in razdalj med naselji potrebno veliko sredstev vlagati v izgradnjo te infrastrukture. Izdelane so dve čistilne napravi Kanal in Deskle s skupno 3700 PE.

Vodovodno omrežje je razvejano v dolini reke Soče. Dolgoročni plan Občine Kanal je zagotoviti pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja na območjih, ki imajo probleme s obstoječim sistemom vodovoda in v naseljih, ki nimajo javnega vodovodnega sistema.

Energente, ki jih uporabljajo v Občini so naslednji: kurilno olje, drva in premog. Na območju Občine Kanal ni izdelan plinovodno omrežje.

Slika 4: Obstoječe stanje TK infrastrukture na območju belih lis v Občini Kanal.

Vir:Telekom Slovenije

Slika 5: Pregledna karta dostopnosti kabelskih širokopasovnih priključkov.

Slika 6: Pregledna karta nedostopnosti širokopasovnih priključkov.

Slika 7: Pregledna karta dostopnosti ADSL širokopasovnih priključkov.

Slika 8: Pregledna karta dostopnosti VDSL širokopasovnih priključkov.

V skladu z zadnjimi spremembami definicije širokopasovnih storitev, se za širokopasovni priključek šteje dostop do širokopasovnih storitev s hitrostjo najmanj 1 Mbit/s proti uporabniku. Zato spodaj podajamo zgolj sliko pokritosti storitve HSDPA, saj storitve kot so GSM, UMTS in EDGE; po podatkih Mobitela d.d., te hitrosti ne dosegajo. Kot je iz slike razvidno, je v Občini Kanal HSDPA signal zelo slab oz. Ga sploh ni na celotnem območju občine.

Slika 9: Pokritost HSDPA v Občini Kanal

Vir: Mobitel d.d.

## Prikaz infrastrukture v Občini Tolmin

Grajena struktura

Večjih naselij je malo. Prevladujejo gručaste vasi, samotnih kmetij je malo in se pojavljajo večinoma na obrobju, v dolini Bače. Zgornja naselitvena meja je pri 800 m n.v. Značilno za poselitev v Soški dolini je, da se večina poselitve drži v legah okoli 200 m n.v.

Naselja so se v večini primerov umaknila na slemena. Tako so nastale obcestne vasi ali manjše gruče, ki so enakomerno razporejene v celotnem prostoru. Med naselji na slemenskih legah se nahajajo tudi posamezni samostojni objekti, ki dopolnjujejo poselitveni vzorec.

Prometno omrežje

Glavna prometna povezava Tolmina za ostalo regijo poteka preko regionalne ceste. Sicer je občina po svoji legi precej odrezana od ostalega slovenskega ozemlja in je prehod možen le preko ozkih dolin iz Idrije ali Nove Gorice. Glavna cesta skozi ima večinoma dolinsko lego. Nanjo se navezujejo lokalne ceste, ki povezujejo kraje med seboj in z osrednjimi naselji.

Preko občinskih javnih cest Občina zagotavlja dostop na javno cestno omrežje za vsa naselja, kraje, vasi in zaselke na območju občine. Tu je potrebno navesti, da je javno cestno omrežje na območju mesta Tolmin dobro vzdrževano (razen problem turističnih avtobusov v naselju Zatolmin), medtem ko se na območjih ostalih naselij pojavljajo problemi, ki so predvsem povezani z zastarelostjo obrabnega sloja. Občina problemov z makadami večinoma nima, saj so skoraj vse občinske ceste tudi asfaltirane, vendar je problematična starost teh plasti, ki predvsem ob deževjih spremenijo ceste v "drsalnice". Naselja, ki so

dostopna samo po makadamu so Kneške ravne, Gorenja Trebuša in Bukovo. Strategija Občine je, da tem naseljem v čim krajšem času omogoči asfaltacijo dostopnih cest, za kar pa bo potrebno tudi sodelovanje lastnikov in uporabnikov teh cest. Problem prometa znotraj obstoječih naselij se pojavlja v naseljih Poljubin,

Državno cestno omrežje, ki poteka čez območje občine, je iz strateškega pomena pomembno predvsem kot omrežje cestnih povezav čezmejnega pomena, kot za cesto Videm – Tolmin – Škofja loka – Domžale določa SPRS. Poleg omenjene ceste, se kot regionalno središče povezujeta mesto Tolmin in Nova Gorica.

Energetska infrastruktura

a) Oskrba z električno energijo

Na območju občine potekata dva velika elekto-energetska sistema. Prvi poteka preko Cerkna – Bukova –Grahova – Kneže – Tolmina – Kobarida, Drugi pa preko Bače – Slapa ob Idrijci – Cerknega. Do izgradnje obeh sistemov se je predvsem v Podbrdu kazal problem omejitve električne energije, ki pa sedaj, ko je napajanje zazankano, ni več problematično.

Poleg omenjenega sistema se bo z DLN urejalo tudi vprašanje meddržavnega transportnega 400KV omrežja, katerega potek še ni določen. Trenutno obstajajo tri opcije, vse nekako v smeri iz Idrije, ki bi se nadaljevale proti Italiji.

Nizkonapetostno omrežje, ki pa je domena lokalnega distributerja pa je na območju celotne občine urejeno, saj imajo vsa naselja zadostno zmogljivo električno omrežje, poleg tega pa je veliko daljnovodov tudi obnovljenih.

Občina je poznana tudi kot proizvajalka električne energije, katero pridobiva z veliko količino majhnih HE. Velike HE na območju občine ni. HE Doblar je že v sosednji občini. Jezero pa leži v občini Tolmin. Z rekonstrukcijo HE Doblar, ki ji je povečala tudi nazivno moč, pa je prišlo do problemov zagotovitve zadostne količine vode, saj obstoječe jezero ne nudi dovolj pretoka. V ta namen Soške elektrarne iščejo rešitev, tudi z izgradnjo dodatnega akumulacijskega jezera. Poleg obstoječe HE so v lasti Soških elektrarn še HE Zadlaščica, Gorenja Trebuša, Knežke Ravne, Podbrdo. Preostale male HE so v lasti Občine, fizičnih ali pravnih oseb. Občina je veliko energije vložila tudi v izgradnjo novih HE, katerih projekti pa so z izjemo HE v Bači zavrnjeni.

Poleg Občine, izgradnjo dodatnih, velikih sistemov, predlagajo tudi Soške elektrarne. Tako predlagajo projekt v Kneži, z izgradnjo 40 metrskega jezu, v Dolenji Trebuši predvidevajo 80 metrski jez, predvidevajo pa še serijo manjših jezov v Bači pri Modreju, Slapu ob Idrijci, Dolenji Trebuši in Železnici, vendar je izvedba vseh projektov, zaradi splošnega nasprotovanja, vprašljiva. V vseh primerih Občina zagovarja stališče, da se strinja z vsako gradnjo, za katero je pridobljeno širše soglasje vpletenih.

b) Oskrba z energenti za ogrevanje

Na območju občine ni in tudi ni predvidena oskrba z zemeljskim plinom, tako da se krog uporabnih energentov močno (finančno ugodno) skrči. Uporablja se ELKO, UNP in drva. Občina ima veljaven Odlok o plinifikaciji Tolmina, vendar zadeva ni preveč aktualna. To je posledica dejstva, da imajo meščani slabe izkušnje iz preteklosti, ko program ogrevanja z mazutom ni prinesel želenih učinkov, česar posledica je tudi to, da se na Občini s tem problemom ne ukvarja nihče. Tako sedaj daljinskega ogrevanja, z redkimi izjemami, v Tolminu ni. Vsako gospodinjstvo rešuje problem ogrevanja samostojno, tudi znotraj posameznega objekta.

Prioriteta Občine je, da se v mestu Tolmin zagotovi več samostojnih daljinskih sistemov ogrevanja, ki se predvidijo tudi za morebitno prilagoditev na zemeljski plin. Enoten sistem ogrevanja za celotni Tolmin v tem trenutku ni pričakovan.

V ostalih naseljih pa zaradi njihove majhnosti ni pričakovati izgradnje daljinskih sistemov. Praksa občanov je da so-koristijo ELKO in drva. Možnost daljinskega sistema se predvidi zgolj na območju poslovne dejavnosti, ki bi kot stranski produkt lahko zagotavljala tudi daljinsko ogrevanje.

Slika 10: Kanalizacijsko omrežje v Občini Tolmin

Vir: Občina Tolmin

Slika 11: Komunalna oprema v Občini Tolmin

Vir: Občina Tolmin

Slika 12: Prikaz vodovodnega sistema v Občini Tolmin

Vir: Občina Tolmin

Telekomunikacijska infrastruktura

Na področju stacionarne telefonije je stanje urejeno, razen za naselja Čadrg, Dolenja Trebuša, Tolminske Ravne in manjši zaselki, ki stacionarnega priključka še nimajo.

Mobilna telefonija zagotavlja dobro pokritost, s tem, da v primeru nedelovanja omrežja domačega operaterja, deluje omrežje tujega operaterja – značilno za območje gora. Vseeno pa v občini obstaja nekaj "črnih točk", kjer signal ni dostopen.

TV signal zagotavljajo oddajniki na Kuku, Bukovskem vrhu in Podbrdu. Signal je moten, ali pa ga ni, v

naseljih Modrej, Kozaršče, delno Most na Soči.

Za razvoj TK omrežij namerava Občina kandidirati za EU sredstva. Namerava namreč zagotoviti potek

optičnega kabla skozi Baško grapo. Poleg tega je prioriteta Občine zagotoviti ADSL dostop za vsa naselja na območju Občine.

Slika 13: Pregledna karta dostopnosti kabelskih širokopasovnih priključkov.

Slika 14: Pregledna karta nedostopnosti širokopasovnih priključkov.

Slika 15: Pregledna karta dostopnosti ADSL širokopasovnih priključkov.

Slika 16: Pregledna karta dostopnosti VDSL širokopasovnih priključkov.

3.4. Opredelitev sedanjega stanja na področju širokopasovnega omrežja

### 3.4.1. Območje Občine Kanal

Na območju Občine Kanal ponujata storitve širokopasovnega omrežja Telekom Slovenije d.d. in kabelski operater KATE Nova Gorica, storitve brezžične komunikacije pa ponujata mobilna operaterja Mobitel d.d. in Si.mobil d.d..

### 3.4.1.1 Podatki telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije d.d.

Na področju občine Kanal ima Telekom Slovenije locirane naslednje objekte, z vgrajenimi telekomunikacijskimi vozliščnimi napravami: LC Avče, LC Deskle, LC Kal nad Kanalom, LC Kanal, LC Lig in LC Ročinj.

Omrežje je deloma zemeljsko, zaradi konfiguracije terena in raztresene poselitve pa v večini zračno. Kvaliteta tega omrežja je v  zelo velikem  razponu od zelo kvalitetnega do precej starega in dotrajanega. Vozlišča povezujemo v hrbtenico preko optičnih kablov in sistemov priključenih na bakrene medkrajevne kabelske povezave. Sledi opis po vozliščih.

LC AVČE, na naslovu Avče 62, pokriva naselja Avče, Levpa in Seniški Breg. Centrala je v omrežje vključena preko optike. Kapacitete naprav LC Avče: so 116 ADSL, 32 ISDN in 192 PSTN priključkov. Trenutno je vključenih 53 ADSL, 26 ISDN in 169 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 300 parni krajevni kabel. Trenutno je vključenih preko PCM naprav 64 naročnikov. Stanje ni kritično, saj je polovica PCM naprav na gradbišču HC Avče. Širokopasovni dostop ni omogočen gospodinjstvom na območju Levpe in Seniškega Brega.

LC DESKLE, na naslovu Gregorčičeva 1, Deskle, pokriva naselja Anhovo, Deskle, Plave. Centrala je v omrežje vključena preko optike. Kapaciteta naprav LC Deskle je: 350 ADSL, 192 ISDN in 719 PSTN priključkov. Trenutno je zasedenih: 243 ADSL, 179 ISDN in 500 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 1000 parno krajevno omrežje.

Na področju centrale Deskle je omrežje v dobrem stanju. So pa določeni predeli, kjer je omrežje zasičeno in rešujemo priključke s PCM napravami. Trenutno je vključenih preko PCM naprav 109 naročnikov, večinoma v Plavah. Tem ni omogočen širokopasovni dostop.

LC KAL NAD KANALOM, na naslovu Kal nad Kanalom 111a, pokriva naselje samo.

Centrala je v omrežje vključena po bakrenem medkrajevnem kablu. Optični kabel  Avče – Kal nad Kanalom je v izgradnji. Dokončanje investicije vključno z montažo IP BANa je predvideno še v letošnjem letu. To bo omogočalo vključevanje ADSL priključkov. Kapaciteta naprav LC Kal nad Kanalom je: 16 ISDN in 96 PSTN priključkov. Trenutno je zasedenih: 9 ISDN in 89 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 350 parno krajevno omrežje. Na področju centrale Kal nad Kanalom je omrežje v dobrem stanju. So pa določeni predeli, kjer je omrežje zasičeno in rešujemo priključke s PCM napravami. To so zaselki okoli hišnih številk Kal nad Kanalom 50, 70 in 90. Trenutno so vključene 4 PCM naprave na katerih je 14 naročnikov.

LC KANAL, na naslovu Trg svobode 23, Kanal, pokriva naselja Ajba, Bodrež, Gorenja vas, Kanal, Kanalski Vrh, Morsko. Centrala je v omrežje vključena preko optike. Kapaciteta naprav LC Kanal je: 350 ADSL, 192 ISDN in 624 PSTN priključkov. Trenutno je zasedenih: 236 ADSL, 181 ISDN in 495 PSTN PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 1.500 parno krajevno omrežje. Na področju centrale Kanal je omrežje v dobrem stanju. So pa določeni predeli, kjer je omrežje zasičeno in rešujemo priključke s PCM napravami. Stanje ni kritično, ker so PCMi predvsem zaradi CTX priključkov za Plastik Kanal in Zdravstveni dom. Od rezidenčnih uporabnikov pa jih je največ v Gorenji vasi in Ajbi. Trenutno je vključenih preko PCM naprav 51 naročnikov. Tem ni omogočen širokopasovni dostop.

LC LIG, na naslovu Lig 30, Lig, pokriva naselja Ajba, Gorenja vas, Kambreško, Lig, Ukanje in Zapotok. Centrala je v omrežje vključena preko optike. Kapaciteta naprav LC Lig je: 52 ADSL, 20 ISDN in 160 PSTN priključkov. Trenutno je zasedenih: 35 ADSL, 11 ISDN in 117 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 200 parno krajevno omrežje. Na področju centrale Lig je omrežje v dobrem stanju. So pa določeni predeli, kjer je omrežje zasičeno in rešujemo priključke s PCM napravami. Trenutno je vključenih preko PCM naprav 10 naročnikov v zaselkih Ajba, Avško in Srednje. Tem ni omogočen širokopasovni dostop. Za naročnike od Kambreškega proti Srednjem je za širokopasovni dostop problematična tudi prevelika razdalja  od centrale.

LC ROČINJ, na naslovu Ročinj 4, Ročinj, pokriva naselja Doblar in Ročinj. Centrala je v omrežje vključena preko optike. Kapaciteta naprav LC Ročinj je: 116 ADSL, 16 ISDN in 160 PSTN priključkov. Trenutno je zasedenih: 44 ADSL, 13 ISDN in 136 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 200 parno krajevno omrežje. Na področju centrale Ročinj je omrežje v dobrem stanju. So pa določeni predeli, kjer je omrežje zasičeno in rešujemo priključke s PCM napravami. Trenutno je vključenih preko PCM naprav 30 naročnikov skoraj enako v obeh krajih. Tem ni omogočen širokopasovni dostop.

### 3.4.1.2 Podatki kabelskega operaterja KATE Nova Gorica

Na območju OIbčine Kanal ima kabelski operater KATE Nova Gorica pokrite oddajnike za predvajanje signala satelitske televizije. V naselju Doblar je sklenil KATE Nova Gorica dogovor s Soškimi Elektrarnami Nova Gorica (SENG) ob izgradnji HE Doblar pogodbo za izgradnjo širokopasovnega omrežja na območju naselja Doblar. Žal v zgornjem delu naselja Doblar nimajo dostopa do interneta saj je signal šibak.

### 3.4.2 Območje Občine Tolmin

Na območju Občine Tolmin ponujata storitve širokopasovnega omrežja Telekom Slovenije d.d. in kabelski operater KA TV Tolmin, storitve brezžične komunikacije pa ponujata mobilna operaterja Mobitel d.d. in Si.mobil d.d..

### 3.4.2.1 Podatki telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije d.d.

Telekom Slovenije d.d. ima locirane naslednje objekte z vgrajenimi telekomunikacijskimi vozliščnimi napravami: LC Čadrg, LC Zadlaz-Čadrg,  LC Dolenja Trebuša, LC Gorenja Trebuša, LC Grahovo ob Bači, LC Kneža, LC Most na Soči, LC Pečine, LC Podbrdo, LC Slap ob Idrijci,  PX Tolmin, in LC Volarje.

Omrežje je po večini zemeljsko, zaradi konfiguracije terena in raztresene poselitve pa deloma tudi zračno. Kvaliteta tega omrežja je v glavnem dobra, saj so ga v zadnjih letih posodobili in dogradili. Čez področje poteka tudi del hrbteničnega optičnega kraka v smeri Tolmin – Bovec, Tolmin – Idrija in Tolmin – Nova Gorica. Večina končnih central je z optičnimi povezavami priključena na ta krak in ima s tem zagotovljene širokopasovne povezave.

LC ČADRG, na naslovu Čadrg 7a, pokriva naselje samo.

Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja RR (radijski sistem). Trenutno je vključenih: 4 ADSL, 1 ISDN in 5 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja nov 50 parni krajevni kabel.

LC ZADLAZ-ČADRG, na naslovu Zadlaz-Čadrg 2, pokriva naselje samo.

Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja RR (radijski sistem). Trenutno je vključenih: 3 ADSL in 4 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 50 parni krajevni kabel, ki je bil pred kratkim dograjen. Področje je zanimivo za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij, saj bi lahko od tu položili optične kable proti Zadlaz-Žabče in Tolminske Ravne, na drugo stran pa proti Čadrgu.

LC DOLENJA TREBUŠA, na naslovu Dolenja Trebuša 71, pokriva naselja Dolenja Trebuša in Stopnik.

Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja optika.

Kapacitete naprav v LC Dolenja Trebuša so:  97 ADSL, 32 ISDN, 96 PSTN priključkov. Trenutno je vključenih: 31 ADSL, 20 ISDN in 72 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 300 parni krajevni bakreni kabel. Sama lokalna mreža v okolici centrale je zemeljske izvedbe vse ostalo pa zračno, obnovljeno in v dobrem stanju in zadostne kapacitete, saj v omrežje niso vključene PCM naprave.

LC GORENJA TREBUŠA, na naslovu Gorenja Trebuša 45, pokriva naselje samo. Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja prenosni sistem po bakru. Kapacitete naprav v LC Gorenja Trebuša so:16 ISDN, 32 PSTN priključkov. Trenutno je vključenih: 10 ISDN in 28 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 300 parni krajevni bakreni kabel. Sama lokalna mreža v okolici centrale je zemeljske izvedbe vse ostalo pa zračno. Omrežje je bilo pred kratkim obnovljeno in je v dobrem stanju in zadostne kapacitete, saj v omrežje niso vključene PCM naprave. Izgradnja optičnega kabla se bliža koncu in to bo omogočilo tudi ADSL priključke.

LC GRAHOVO OB BAČI, na naslovu Grahovo ob Bači 21, pokriva naselja Grahovo ob Bači, Grant, Koritnica in Rut. Centrala je v omrežje vključena preko optike. Kapacitete naprav LC Grahovo so: 116 ADSL, 32 ISDN in 160 PSTN priključkov. Trenutno je vključenih 47 ADSL, 20 ISDN in 117 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 400 parni krajevni kabel.

Omrežje je kombinirano zemeljsko z zračnim razvodom, precej zastarelo in potrebno obnove. Zaradi zasičenosti omrežja je preko PCM naprav vključeno 29 naročnikov. Tem je trenutno onemogočen širokopasovni dostop. Območje je primerno za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij.

LC KNEŽA, na naslovu Kneža 78a, pokriva naslednja naselja: Klavže, Kneža, Logaršče, Podmelec in Temljine. Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja optika. Kapacitete naprav v LC Kneža so:148 ADSL in 217 PSTN priključkov.  Trenutno je vključenih: 52 ADSL in 124 PSTN priključkov. Preko FMX ISDN pa se napaja 21 ISDN  naročnikov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 200 parni krajevni bakreni kabel.

Omrežje je kombinirano zemeljsko z zračnim razvodom, precej zastarelo in potrebno obnove. Zaradi zasičenosti omrežja je preko PCM naprav vključeno 31 naročnikov. Tem je trenutno onemogočen širokopasovni dostop. Območje je primerno za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij.

LC MOST NA SOČI, na naslovu Most na Soči 5, pokriva naslednja naselja: Bača pri Modreju, Drobočnik, Gorenji Log, Idrija pri Bači, Kanalski Lom, Klavže, Kozaršče, Kozmerice, Modrej, Modrejce, Most na Soči, Sela pri Volčah in Tolminski Lom. Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja optika. Kapacitete naprav v LC Most na Soči so: 310 ADSL, 176 ISDN, 373 PSTN priključkov. Trenutno je vključenih: 230 ADSL, 144 ISDN in 393 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 800 parno krajevno bakreno omrežje.

Mreža v bližnji okolici Mosta na Soči je zemeljske izvedbe, vse ostalo pa zračno. V vseh krajih so tudi točke, kjer je omrežje zasičeno in so naročniki priključeni preko PCM naprav. Takih je 117 in tem je trenutno onemogočen širokopasovni dostop. Obnova poteka, tako da bo predvsem v smeri Kozmerice in Modrejce možno odpraviti PCM-e.

LC PEČINE, na naslovu Pečine 30, pokriva naslednja naselja: Daber, Gorski vrh, Pečine, Polje, Ponikve, Prapetno Brdo, Šentviška Gora in Zakraj. Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja optika. Kapacitete naprav v LC Pečine so:116 ADSL, 32 ISDN in 240 PSTN priključkov. Trenutno je vključenih: 74 ADSL, 20 ISDN in 177 PSTN priključkov.

Povezavo do uporabnikov zagotavlja 400 parni krajevni bakreni kabel.

Omrežje je obnovljeno, kombinirano zemeljsko z zračnim razvodom in zadostno kapaciteto. Preko PCM naprav je vključeno 5 CTX naročnikov (Metalfleks).

LC PODBRDO, na naslovu Podbrdo 33a, pokriva naslednja naselja: Bača pri Podbrdu, Hudajužna, Kal, Koritnica, Kuk, Obloke, Petrovo Brdo, Podbrdo, Podporezen, Stržišče, Trtnik in Znojile. Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja optika.

Kapacitete naprav v LC Podbrdo so:148 ADSL, 64 ISDN in 416 PSTN priključkov.  Trenutno je vključenih: 111 ADSL, 57 ISDN in 292 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 500 parno krajevno bakreno omrežje. Omrežje je kombinirano zemeljsko z zračnim razvodom in premajhne kapacitete.

V vseh zaselkih so v omrežju tudi PCM naprave. Preko njih je vključeno 52 naročnikov. Tem je trenutno onemogočen širokopasovni dostop. Področje je primerno za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij.

LC SLAP OB IDRIJCI, na naslovu Slap ob Idrijci 28a, pokriva naslednja naselja: Idrija pri Bači, Ponikve, Postaja, Roče, in Slap ob Idrijci. Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja optika. Kapacitete naprav v LC Slap so:100 ADSL, 48 ISDN in 240 PSTN priključkov. Trenutno je vključenih: 79 ADSL, 32 ISDN in 158 PSTN priključkov. Povezavo do uporabnikov zagotavlja 500 parno krajevno bakreno omrežje. Omrežje je obnovljeno, kombinirano zemeljsko z zračnim razvodom. Zaradi zasičenosti omrežja so preko PCM-a vključeni le 3 naročniki v Idriji pri Bači. Tem je trenutno onemogočen širokopasovni dostop.

PX TOLMIN, na naslovu Trg maršala Tita 10, pokriva naslednja naselja: Čiginj, Dolje, Kozaršče, Ljubinj, Modrej, Poljubinj, Prapretno, Tolmin, Volče, Volčanski Ruti, Zatolmin in Žabče. Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja optika.

Kapacitete naprav v PX Tolmin so: 943 ADSL, 848 ISDN, 2160 PSTN priključkov.

Trenutno je vključenih: 732 ADSL, 765 ISDN in 1598 PSTN priključkov.  Tolminska centrala ima še oddaljena modula:

- Gostol, Čiginj 63, s 4 ISDN in 37 PSTN naročniki in

- Metalfleks, Poljubinj 89 e, s 30 ISDN in 280 PSTN naročniki.

Povezavo do uporabnikov zagotavlja 4.500 parno krajevno bakreno omrežje.

Sama lokalna mreža v bližnji okolici Tolmina je zemeljske izvedbe vse ostalo pa zračno in v dobrem stanju, a ponekod premajhne kapacitete. V omrežje so zato vključene tudi PCM naprave s 383 uporabniki. Tem naročnikom ni omogočen  širokopasovni dostop. Tolmin bo na novo kabliran z optičnimi kabli, tako da se bo stanje omrežja zelo spremenilo. Tudi obstoječe optično omrežje za poslovne uporabnike smo dogradili do Poljubinja.

LC VOLARJE, na naslovu Volarje 18, pokriva naslednja naselja: Gabrje, Selišče in Volarje. Povezavo v hrbtenično omrežje zagotavlja optika. Kapacitete naprav v LC Volarje so: 84 ADSL, 32 ISDN in 96 PSTN priključkov. Trenutno je vključenih: 49 ADSL, 20 ISDN in 82 PSTN priključkov.

Povezavo do uporabnikov zagotavlja 300 parno krajevno bakreno omrežje. Omrežje je kombinirano zemeljsko z zračnim razvodom, obnovljeno in zadostne kapacitete, saj v omrežje niso vključene PCM naprave.

### 3.4.2.2 Podatki kabelskega operaterja KA-TV Tolmin

Slika 17: pokritost kabelskega operaterja KA_TV Tolmin v Občini Tolmin

Vir: KA-TV Tolmin

### 3.4.2.3 Stanje mobilnega omrežja

Mobitel d.d.

Frekvenčni pas omrežja Mobitel GSM/UMTS je 900 Mhz in 1800 Mhz.

V skladu z zadnjimi spremembami definicije širokopasovnih storitev, se za širokopasovni priključek šteje dostop do širokopasovnih storitev s hitrostjo najmanj 1 Mbit/s proti uporabniku. Zato spodaj podajamo zgolj sliko pokritosti storitve HSDPA, saj storitve kot so GSM, UMTS in EDGE; po podatkih Mobitela d.d., te hitrosti ne dosegajo. Kot je iz slike razvidno, je v Občini Tolmin HSDPA signal zelo slab.

Slika 18: Karta pokritosti s signalom HSDPA (prenosi večji kot 1 Mbit/s) v občini Tolmin

Vir:(www.mobitel.si) Prikaz storitve širokopasovnega prenosa podatkov pokritosti s signalom HSDPA po občinah na dan 21.08.2007

Si.mobil d.d.

Si.mobil d.d. zagotavlja 70-odstotno pokritost z EDGE-m, z GSM in GPRS signalom pa pokriva 99,6% slovenskega prebivalstva.

Slika 19: Območje pokritosti z EDGE, GSM in GPRS signalom

Vir: www.simobil.si

## 3.5	Prikaz obstoječega stanja glede možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja

3.5.1. Občina Kanal

Seznam krajev kjer po podatkih ministrstva in poročila Telekoma Slovenije ni širokopasovnega dostopa:

- Kal nad Kanalom

- Kambreško

- Levpa

- Lig

- Plave

- Zapotok

Skupaj je v teh krajih 426 gospodinjstev in 42 podjetij in s.p. brez širokopasovnega dostopa. Ocenjujemo, da bomo s tem projektom priključili okrog 426 uporabnikov na belih lisah, možnosti priključitve pa bo imelo okrog 99% vseh gospodinjstev in 100% podjetij in s.p.

Na območju belih lis delujejo 4 društva, ki aktivno delujejo na področju športne in predvsem turistične  dejavnosti. Nazivi društev so navedeni v spodnji tabeli 10.

Tabela 17: Seznam društev s sedežem v naseljih s seznama belih lis

| ZAP.ŠT. | DOLGI NAZIV | NASELJE |
| --- | --- | --- |
| 1 | DRUŠTVO 7 ŠRIT | KAL NAD KANALOM |
| 2 | TURISTIČNO DRUŠTVO KAL NAD KANALOM | KAL NAD KANALOM |
| 3 | TURISTIČNO REKREACIJSKO DRUŠTVO GLOBOČAK | KAMBREŠKO |
| 4 | TURISTIČNO DRUŠTVO KOLOVRAT LIG | LIG |

Vir: Ebonitete, 2008.

3.5.2. Občina Tolmin

Seznam krajev, kjer po podatkih ministrstva in poročila Telekoma Slovenije ni širokopasovnega dostopa:

- Bača pri Podbrdu

- Bukovski Vrh

- Čadrg

- Daber

- Dolgi Laz

- Gorenji Log

- Gorski Vrh

- Grant

- Grudnica

- Hudajužna

- Kal

- Kanalski Lom

- Kneške Ravne

- Kuk

- Logaršče

- Loje

- Obloke

- Porezen

- Rut

- Sela pri Volčah

- Selce

- Stopnik

- Stržišče

- Temljine

- Tolminske Ravne

- Tolminski Lom

- Volčanski Ruti

- Zadlaz - Čadrg

- Zadlaz - Žabče

- Zakraj

- Znojile

Skupaj je v teh krajih okrog 456 gospodinjstev in 33 podjetij in s.p. brez širokopasovnega dostopa. Ocenjujemo, da bomo s tem projektom priključili okrog 400 uporabnikov na belih lisah, možnosti priključitve pa bo imelo okrog 99% vseh gospodinjstev in 100% podjetij in s.p.

Na območju belih lis delujejo 8 društev, ki aktivno delujejo na področju športne, ekološke, planiske, čebelarske, gasilske in turistične  dejavnosti. Nazivi društev so navedeni v spodnji tabeli 15.

Tabela 18: Seznam društev s sedežem v naseljih s seznama belih lis

| ZAP.ŠT. | DOLGI NAZIV | NASELJE |
| --- | --- | --- |
| 1 | KULTURNO EKOLOŠKO DRUŠTVO ČADRŠKI REKORDI | ČADRG |
| 2 | ŠPORTNO DRUŠTVO LOM 99 | KANALSKI LOM |
| 3 | ČEBELARSKO DRUŠTVO TOLMIN | KANALSKI LOM |
| 4 | TURISTIČNO DRUŠTVO RUT - GRANT | RUT |
| 5 | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RUT-GRANT | RUT |
| 6 | DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA | STRŽIŠČE |
| 7 | PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO | STRŽIŠČE |
| 8 | PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN | TOLMINSKE RAVNE |

Vir: Ebonitete, 2008.

## 3.6 Lokacije razvojnih projektov in druge komunalne infrastrukture v občini Tolmin

V prihodnjih letih namerava občina Tolmin v kar nekaj naseljih graditi oz. obnavljati komunalno in cestno infrastrukturo ter vodovod, kar bo mogoče uporabiti za hkratno gradnjo širokopasovnega omrežja:

- Gradnja in obnova kanalizacije:

  - Podbrdo (2008 -2010)

  - Lavričeva (2008 – 2009)

  - Zatolmin (2009 – 2010)

- Gradnja in obnova vodovoda:

  - Zadlaščica (2008 – 2010)

  - Avtobusna postaja Tolmin (2008)

  - Sela pri Volčah (2008)

  - Drobočnik (2009 – 2010)

  - Žabče (2008)

  - Idrija pri Bači (2008)

  - Zakraj (2008)

  - Podbrdo (2008)

- Gradnja in obnova cest:

  - Prešernova in Kosovelova ulica (2009 – 2010)

  - Dolenja – Gorenja Trebuša (2008)

  - Tolmin – Zatolmin – Polog (2008)

  - Idrija pri Bači – Ponikve (2008)

  - Ljubinj – Sela nad Podmelcem (2008)

  - Pečine – Ponikve – Klavže (2008)

  - Ceste povodja reke Soče – Občina Tolmin LC 420 130 Most na Soči–Kanalski Lom–Kal nad Kanalom (2008)

  - Ceste povodja reke Soče – Občina Tolmin LC 420 080 Tolmin–Kamno–Kobarid (2008 – 2009)

  - Tolmin – Zatolmin – Čadrg (2008)

- Druge investicije:

  - Komunalna ureditev poslovne cone Poljubinj ((2008)

  - Izgradnja Glasbene šole Tolmin (2008 – 2010)

# 4.	Zahteve za razvoj širokopasovnega omrežja

## 4.1	Načrt razvoja širokopasovnega omrežja

### 4.1.1	Potrebe končnih uporabnikov

Iz popisa potreb končnih uporabnikov in ocene strokovnjakov izhajajo naslednje glavne potrebe oziroma zahteve, da se omogoči dostop do širokopasovnega omrežja zaradi dostopa do storitev:

- poslovanje podjetij, javnih inštitucij (državna informacijska mreža HKOM),

- bančno poslovanja za podjetja in gospodinjstva,

- uporaba javne e-uprave,

- uporaba svetovnega spleta,

- delo od doma,

- za potrebe osnovnošolcev, dijakov in študentov (učenje, šola na daljavo),

- za potrebe turistične dejavnosti,

- nakup preko interneta,

- daljinski video nadzor prostorov, opreme in delovnih procesov,

- internetna televizija,

- IP telefonija,

- video na zahtevo, itd.

Končne uporabnike smo razdelili na:

- srednji in večji poslovni uporabniki in večje inštitucije,

- manjši poslovni uporabniki in manjše inštitucije,

- gospodinjstva.

Glede na razdelitev končnih uporabnikov in glede na njihove potrebe smo določili potrebne pasovne širine, ki jih morajo novozgrajena širokopasovna omrežja zagotavljati (kar je razvidno tudi iz spodnje idejne skice z označbo vseh treh območij in potreb končnih uporabnikov):

Tabela 19: Potrebne pasovne širine po posameznih končnih uporabnikih

| KONČNI UPORABNIKI | POTREBNA PASOVNA ŠIRINA | POTREBNA PRIHODNJA PASOVNA ŠIRINA |
| --- | --- | --- |
| Gospodinjstva | 1 – 10 Mbit/s | v roku 2 let 5 -10 Mbit/s v roku 5 let 10 - 25 Mbit/s v roku 10 let 25 - 100 Mbit/s |
| Manjši poslovni uporabniki in manjše institucije | 20 – 30 Mbit/s | v roku 2 let 25 - 50 Mbit/s v roku 10 let 100 - 1000 Mbit/s |
| Srednji in večji poslovni uporabniki in večje institucije | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s |

Ne glede na izhodišča je potrebno ohraniti veliko mero realnosti in vzpostavljanje širokopasovnega internetnega omrežja uskladiti z realnimi možnostmi, kar pomeni, da je neizogiben kompromis v smislu časovnih faz v katerih bomo dosegli popolno pokritost končnih uporabnikov s priključki kapacitete 100 Mbit/s. Ob bok temu kompromisu pa se nam zdi smiselna zahteva, da morajo večji poslovni subjekti (uporabniki) dobiti priključek s kapaciteto 100 Mbit/s. Sprejemljiva faznost priklapljanja končnih uporabnikov pa naj bi bila takale:

- Najmanjša kapaciteta priključka privatnega priklopa ob zagonu omrežja je 1 Mbit/s, priporočljiva do 5 Mbit/s..

- Ta kapaciteta mora biti najkasneje v 2 letih nadgrajena na najmanj 5 Mbit/s, priporočljivo nad 10 Mbit/s.

- Po 5 letih morajo vsi uporabniki omrežja imeti vsaj 5 Mbit/s, priporočljivo nad 25 Mbit/s.

- V 10 letih po zagonu omrežja morajo vsi končni uporabniki imeti priklope s kapaciteto vsaj 25 Mbit/s, priporočljivo 100 Mbit/s.

- Ta faznost je realna predvsem s stališča možnosti polaganja optičnih kablov in razpoložljivih tehnologij, ki omogočajo širokopasovni priklop uporabnikov preko bakrenih uporabniških zank ali pa brezžično!

## Idejne skice

Idejna skica širokopasovnega omrežje v Občini Kanal (topografska).

Slika 20: Predvideni plan izvedbe MOK do belih lis na območju Občine Kanal

Slika 21: Predvideni plan izvedbe MOK do belih lis na območju Občine Tolmin

Vir: Občina Tolmin in Telekom Slovenije d.d.

Slika 20 in 21 prikazujeta idejno skico širokopasovnega omrežja belih lis v Občini Kana in Občini Tolmin. Zaradi konfiguracije terena in trenutne pokritosti občine z IP omrežjem oziroma možnostjo uvedbe se povezljivost končnim uporabnikom omogoča, preko kabelske (baker in optika) ali brezžične povezave.

Trenutno stanje se hitro spreminja, zato bo potrebno stanje v fazi izdelave projektov prilagoditi takratnemu obstoječemu stanju na terenu.

Mikro lokacija centralnega vozlišča je lahko v prostorih KS ali vaških skupnostih v naseljih zavedenih v seznamu belih lis. Kapaciteta glavnih povezav občinske hrbtenice naj bo minimalno nekaj 100 Mbit/s (odvisno od števila uporabnikov) z možnostjo enostavne nadgradnje na kapaciteto 1Gbit/s in več.

Poleg centralnega vozlišča občinske hrbtenice imamo v občini še pet lokacij obstoječih

dostopovnih vozlišč Telekoma Slovenije (lokalne centrale – LC), ki so na slikah prikazane z modrimi krogci. Del teh vozlišč ima že realizirana širokopasovna dostopovna vozlišča (BAN, DSLAM) z ADSL, ADSL2+ in VDSL2 priključki.

Del uporabnikov predvideva Telekom Slovenije (komercialni interes) z optičnimi povezavami tipa FTTH (optika do doma) kar iz obstoječih vozlišč, zato tam ne predvidevamo izgradnje novih vozlišč.

V fazi izvedbe projekta (PZI) je potrebno upoštevati obstoječe stanje kabelskih povezav, tako optičnih, bakrenih in ostale infrastrukture, ki lahko olajša izvedbo projekta. Pred izvedbo del je potrebno upoštevati komercialni interes telekomunikacijskih operaterjev v Občini Kanal in izgradnjo tistega dela omrežja prepustiti njim.

Ker je naš cilj zagotoviti širokopasovno telekomunikacijsko infrastrukturo za 10 in več let je potrebno pri izvedbi del tako lastnih kot s strani komercialnih ponudnikov zahtevati takšno izvedbo predvsem kabelske infrastrukture, ki bo omogočala nadgradnjo hitrosti prenosa na obstoječih optičnih povezavah, oziroma instalacijo dodatnih optičnih povezav preko že zgrajene kabelske kanalizacije.

V prvi fazi je glavni cilj izgradnja tiste infrastrukture, ki omogoča širokopasovni dostop vsem prebivalcem Občine Kanal. (vsaj 99% gospodinjstev in 100% poslovnih subjektov), pri tem pa je potrebno dela izvajati na ta način, da je možna enostavna nadgradnja teh investicij v smeri dolgoročnega razvoja telekomunikacijske infrastrukture v občini.

Idejna skica širokopasovnega omrežje v Občini Tolmin (topografska).

4.3	Kriteriji in opredelitev zahtev ki jih mora izpolnjevati ponudnik

Občina Kanal bo za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje novih odprtih širokopasovnih omrežij izbrala tistega ponudnika, ki bo predlagal najbolj optimalne rešitve glede na podane zahteve, ne glede na bližino prisotnosti obstoječih širokopasovnih omrežij določenih operaterjev omrežij.

Kriteriji izbire bodo čim večja pokritost območij s komercialnim interesom ponudnikov, čim nižja cena dostopa ponudnikov storitev do končnih uporabnikov ter izbira najbolj optimalne tehnološke rešitve za zagotavljanje pokritosti podanih potreb in odprtost za nadgradnjo ter razvoj ponujenega omrežja v prihodnosti. Ponudniki se sami odločijo glede pokrivanja območij gradnje novih širokopasovnih omrežij s komercialnim ali nekomercialnim interesom.

V zahtevah mora biti od ponudnikov zahtevano predvsem sledeče:

- Ponudnik mora zagotoviti 100% pokritost vseh javnih institucij na območju lokalne skupnosti s kapaciteto prenosa, ki jo zahtevajo institucije oziroma je opredeljena v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij lokalne skupnosti.

- Ponudnik mora v primeru gradnje odprtega širokopasovnega omrežja zgrajenega deloma ali v celoti z brezžično tehnologijo, navesti predvidene lokacije baznih postaj in vrsto tehnologije za lokalno in prenosno omrežje.

- Ponudnik mora v primeru gradnje kabelskega odprtega širokopasovnega omrežja navesti lokacije lokalnih dostopovnih točk in centralnih točk.

- Ponudnik mora za predvidene centralne točke predložiti soglasje lastnikov zemljišč ali objektov, v katerih se bodo centralne točke nahajale, razen če se nahajajo v prostorih ali na zemljiščih naročnika.

- Ponudnik mora za predvidene lokalne dostopovne točke predložiti soglasje lastnikov zemljišč ali objektov, v katerih se bodo te točke nahajale, razen če se nahajajo v prostorih ali na zemljiščih naročnika.

- Ponudnik mora v primeru večjih oddaljenosti med naselji, v katerih se bo gradilo odprto širokopasovno omrežje, načrtovati lokalne dostopovne točke v teh naseljih ter njihovo povezavo s centralno točko lokalne skupnosti, od koder bo tekla povezava s hrbteničnim omrežjem ali pa neposredno povezavo lokalnih dostopovnih točk s hrbteničnimi omrežji, če je to ekonomsko ugodneje.

- Projekt mora vsebovati terminski načrt gradnje, ki mora biti izvedljiv v naslednjih 18. mesecih.

- V projektu mora biti definirana topologija omrežja. Izrisan mora biti načrt povezovanja do predvidenih končnih uporabnikov. V primeru gradnje kabelskega lokalnega odprtega širokopasovnega omrežja mora projekt vsebovati načrt kabelske kanalizacije, iz katerega bo razvidno, kje bo potekala nova ter kje bo uporabljena obstoječa kanalizacija. Novozgrajena kabelska kanalizacija mora vsebovati zadostne kapacitete za možne razširitve v prihodnosti.

- Ponudnik se mora v predloženem projektu zavezati, da bodo imeli na določenem območju zagotovljen dostop v lokalno odprto širokopasovno omrežje vsi zainteresirani uporabniki, vsi zainteresirani operaterji omrežij in vsi ponudniki storitev pod enakimi komercialnimi pogoji.

- Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora zadoščati zahtevam iz Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Za del omrežja, ki ga ponudnik zgradi z lastnimi sredstvi, lahko naročnik predpiše uporabo tehnologije, ki je praviloma gradnja kabelskega omrežja in povezav z optičnimi vlakni. Del omrežja, ki se gradi z državnimi in evropskimi sredstvi, je lahko zgrajen s poljubno tehnologijo.

- Ponudnik mora jasno označiti, za katere dele omrežja ima komercialni interes in jih bo zgradil z lastnimi sredstvi po načelu zgradi – upravljaj – prenesi (BOT model) ter za katere dele nima komercialnega interesa in navesti finančne izračune, ki dokazujejo, da gradnja in upravljanje z namenom ustvarjanja dobička ob tržnih cenah ni mogoča.

- Ponudnik mora jasno navesti in prikazati kolikšen del omrežja s katerim se bo pokrivalo področje, kjer trenutno ni širokopasovnega omrežja namerava zgraditi z lastnimi sredstvi (komercialni del omrežja) in za kolikšen del predlaga gradnjo z državnimi in evropskimi sredstvi. (nekomercialni del omrežja), kar izrazi v deležu končnih uporabnikov na tem področju.

- Ponudnik mora zagotoviti vse aktivne naprave, ki so potrebne za nemoteno delovanje omrežja z zahtevano zanesljivostjo in varnostjo, za dostop do končnih uporabnikov s strani različnih ponudnikov storitev.

Tehnični pogoji oz. omejitve, ki jih mora zagotoviti ponudnik so sledeče:

1.	Povezovanje specifičnih področji določene občine med seboj.

- Specifično področje določene občine je tisto, ki ga ponudnik podpre z tehnologijo, ki jo sicer v večini občine ne bo uporabljal.

- Primer specifičnega področja je povezovanje preko TV kabelskih operaterjev, ali pa specifične brezžične (radijske) tehnologije, ki povezujejo gručasto ali posamezno krajevno razpršene končne uporabnike.

- Vsako specifično področje mora biti vključeno v preostanek občinskega omrežja, oziroma hrbtenično omrežje kamor je priključena določena občina, preko prehodov, ki zagotavljajo popolno kompatibilnost z IP standardnim protokolom.

2. Povezovanje specifičnih področji na hrbtenično omrežje in zagotavljanje logičnega                 omrežja ene občine ne glede na fizično topologijo omrežja.

- Pod specifično področje določene občine lahko štejemo tudi področje, ki ni neposredno (fizično) priključeno na občinsko hrbtenico zaradi tehničnih, geografskih ali kakršnih koli drugih razlogov.

- Tako področje je priključeno v neko tretje omrežje, ki nima neposrednega stika z občinsko hrbtenico.

- Za tako področje veljajo pogoji, ki so opisani pod točko 2, istočasno pa mora ponudnik zagotavljati logično enotnost občinskega omrežja s pomočjo standardnih razpoložljivih tehnologij (VPN kanali, MPLS, itd.).

- Topološki in tehnološki parametri povezav (omrežja) znotraj določene občine.

Osnovni protokol občinskega omrežja je TCP/IP po možnosti v inačici ki omogoča nastavitev QOS parametrov.

Izhodiščna topološka priporočila:

- Prednost imajo fiksne optičnim povezave, katerih minimalna kapaciteta do končnega uporabnika mora biti 100 Mbit/s z možnostjo nadgraditve na 1 Gbit/s če je to upravičena zahteva končnega uporabnika (tipično manjši obrat, obrtna delavnica, večji kmečki turizem, itd.).

- Izkoristimo vse že obstoječe optične povezave, za kar ponudnik pridobi pravico uporabe (zakupa), v primeru ko ni sam lastnik določene infrastrukture.

- Ponudnik lahko izvede povezavo po že obstoječih stebrih, vendar je njegova dolžnost, da pridobi pravico uporabe s strani lastnika.

- Prednost imajo ponudniki, ki ponudijo topologijo z redundantnim priklopom občinskega omrežja na »internetno« hrbtenico.

- Prednost imajo ponudniki, ki ponudijo topologijo z najvišjo stopnjo redundantnih internih povezav določenega občinskega omrežja.

Izhodiščna tehnološka priporočila:

- V primeru izkoriščanja obstoječih »bakrenih« povezav je potrebno zagotoviti maksimalno kapaciteto prenosa za določeno dolžino bakrene povezave. Na primer:

  - Za 500 m linijo tehnologijo VDSL 2+ s kapaciteto 80 Mbit/s.

  - Za linije od 500 do 1500 m tehnologijo ADSL2+ 10 Mbit/s.

- Ponudnik, ki bo za te linije ponudil izvedbo z optičnimi povezavami ima prednost ob enakih finančnih pogojih v obdobju 20 let.

- Če bo ponudnik ponudil tehnologijo WIMAX je njegova naloga, da pridobi licenco za uporabo te tehnologije.

- Tehnologija »wireless mash« je sprejemljiva če zagotavlja 54 Mbit/sek kar pa je seveda odvisno od oddaljenosti končnih uporabnikov.

## 4.4 Tehnične karakteristike širokopasovnega omrežja

Ponudba mora upoštevati vse tehnične karakteristike, ki jih predpiše lokalna skupnost,

najmanj pa naslednje:

- Širokopasovno omrežje predvideno za gradnjo z državnimi in evropskimi sredstvi je lahko zgrajeno v poljubni tehnologiji.

- Ponudnik mora zagotoviti 99% pokritost vseh predvidenih končnih uporabnikov na določenem območju v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občinah Kanal ob Soči in Tolmin.

- Ponudnik mora zainteresiranim končnim uporabnikom (gospodinjstvom, podjetjem in institucijam) zagotoviti prenosne kapacitete v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občinah Kanal ob Soči in Tolmin.

- Ponudnik mora transportne povezave med naselji in do hrbteničnega omrežja zagotoviti v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občinah Kanal ob Soči in Tolmin.

Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati tehnologiji iz Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Lokalna skupnost lahko predpiše gradnjo komercialnega dela omrežja s kabelsko kanalizacijo in z optičnimi vlakni, na nekomercialnih delih omrežja pa mora biti omrežje tehnološko nevtralno.

BREZŽIČNO OMREŽJE:

- • V primeru načrtovanja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z brezžično tehnologijo je potrebno zagotoviti pokrivanje skupnih potreb po pasovni širini vseh zainteresiranih končnih uporabnikov na tem območju in zmožnost povečanja potrebne pasovne širine na petkratnik trenutne skupne agregirane potrebe po pasovni širini vseh zainteresiranih uporabnikov na tem območju.

- • V primeru radijske povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem mora radijska povezava točka-točka zagotavljati vsaj trikratnik pasovne širine, ki je vsota vseh agregiranih potreb po pasovni širini vseh zainteresiranih uporabnikov tega območja.

- • V primeru gradnje brezžičnih odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije baznih postaj (infrastruktura, napajanje, umeščanje v okolje ipd.) ter način povezovanja le teh s hrbteničnim omrežjem. Potrebno je zagotoviti terminalno, prenosno in podatkovno opremo.

- • Tudi brezžično omrežje mora omogočati souporabo omrežja različnim operaterjem pod enakimi pogoji.

OMREŽJE Z BAKRENIMI VODI:

- • Odprto širokopasovno omrežje je lahko zgrajeno tudi z vsemi vrstami bakrenih vodov, kar se praviloma uporablja pri uporabi že položenih bakrenih vodov.

- V primeru načrtovanja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z bakrenimi vodi je potrebno zagotoviti pokrivanje trenutnih skupnih potreb po pasovni širini vseh zainteresiranih končnih uporabnikov na tem območju in zmožnost povečanja potrebne pasovne širine na trikratnik skupne agregirane potrebe po pasovni širini vseh zainteresiranih uporabnikov na tem območju.

OPTIČNO OMREŽJE:

- V primeru optične povezave končnih uporabnikov s centralno točko morajo do objektov voditi kabli z naslednjim številom optičnih vlaken:

  - do objektov samo z gospodinjstvi: vsaj 1 par optičnih vlaken na gospodinjstvo.

  - do objektov s podjetji ali ustanovami: vsaj 2 para optičnih vlaken na podjetje ali ustanovo.

- V primeru optične povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem mora biti ta izvedena s kablom, ki vsebuje vsaj 48 vlaken (velja za primere, ko centralnatočka ni hkrati tudi dostopovna točka za širokopasovno dostopovno omrežje).

- Pri izdelavi optične trase naj bodo uporabljeni kabli z naslednjimi lastnostmi:

  - vlakna naj bodo montirana ohlapno v cevkah kabla,

  - kabel mora biti električno neprevoden,

  - konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno zaščito pred vdorom vode v kabel (glede na zahteve terena),

  - konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno zaščito pred glodavci (npr. z uporabo steklenih vlaken),

  - konstrukcija in materiali kabla (plašč in nosilni deli) morajo zagotoviti stabilnost kabla pri vlečenju in/ali vpihavanju (glede na način izvedbe kabliranja) ter odpornost kabla proti pretrganju zaščite pri točkovni obremenitvi (oster rob cevi ali kanala). Kabel mora biti primerno odporen na udarce,

  - po zaključku del mora biti v vseh ceveh vložena predvleka oz. vrvica, ki omogoča preprosto vložitev predvleke za uvlek dodatnih kablov, razen v primeru praznih cevi, ki so namenjene za vpihovanje optičnih kablov.

- Pri polaganju optičnih kablov je potrebno upoštevati naslednje zahteve:

  - izvajalec mora upoštevati navodila proizvajalca kabla glede načina polaganja in maksimalnih dovoljenih obremenitev pri polaganju ter po končanju (zvijanje kabla, obremenitve),

  - enostavno lociranje in odprava poškodb ter popravilo brez vstavljanja dodatnih delov kabla mora biti zagotovljeno z uporabo zadostnega števila zank prostega kabla v jaških na vseh kabelskih trasah,

  - kabel mora biti v vsakem jašku označen z vodoodporno napisno ploščico z oznako trase, tipom kabla, najbližjo začetno in zaključno točko kabla ter lastnikom kabla.

- Na optičnih trasah bodo ponudniki izvedli povezave z enorodovnimi vlakni (single-mode fiber). Vlakna morajo ustrezati specifikacijam standarda ITU-T G.652D (no-water-peak) ter standardom IEC 60793 in EN 188000. Na optičnih trasah, kjer se polagajo novi kabli, mora biti uporabljen enak tip optičnih vlaken istega proizvajalca.

- Optična vlakna morajo zagotavljati naslednje lastnosti:

  - največje specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm) <0.40/<0.25 dB/km,

  - tipično specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm): <0.36/<0.22 dB/km,

  - barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km,

  - polarizacijska rodovna disperzija (PMD Link Design Value, po IEC 60794-3:2001) < 0.2 ps/km1/2 in

  - uporabijo se lahko tudi optična vlakna višjih kakovosti, kar mora ponudnik obrazložiti z ustrezno dokumentacijo.

- • Optična vlakna, ki se uporabijo za posamezne končne uporabnike, naj bodo na vsaki končni točki in v centralni točki zaključena v optičnem delilniku. Presežna vlakna naj bodo zaščitena v kasetah. Vlakna za končne uporabnike bodo na lokaciji končnega uporabnika zaključena v komunikacijskih omarah/napravah. Zahtevane so naslednje lastnosti zaključkov vlaken:

  - kabli morajo biti zaključeni z varjenjem zaključnih kablov (pigtail) na optična vlakna,

  - zaključni kabli naj bodo zaključeni z FC, SC ali LC konektorji s PC brušenjem, z optičnim povratnim slabljenjem vsaj 45dB ali več,

  - na konektorskem spoju (each-to-each) naj bo maksimalno slabljenje manjše od 0,4dB,

  - vlakna naj bodo v optičnem delilniku pri končnih uporabnikih zaključena z zgoraj navedenimi konektorji. Optični delilnik naj ima prostor za zaključitev 12 oziroma 24 vlaken, nameščenih pa mora biti vsaj 12 spojnikov,

  - v centralnih točkah naj bodo vlakna zaključena v optičnih delilnikih z zgoraj navedenimi konektorji. Optični delilniki s spojniki naj imajo vsaj 48 spojnikov. Zaželena je namestitev delilnikov s 96 spojniki.

- Za zaključena vlakna je potrebno predložiti naslednje meritve:

  - dvostranski OTDR na 1310nm in 1550nm,

  - meritev optične izgube na 1310nm in 1550nm,

  - meritve ostalih položenih vlaken glede na namen (za G.655 vlakna).

- Vlakna morajo biti ob zaključku na delilniku jasno in nedvoumno označena.

- V vsaki omari mora biti na vidnem mestu plastificirana shema, iz katere mora biti jasno razvidno, kje se vsako vlakno zaključi na drugi strani (lokacija, prostor, omara, delilnik, konektor).

- Ponudnik bo z izbiro materialov in opravljenimi deli zagotovil garancijo za vsa opravljena dela in vse vgrajene materiale za dobo 10 let.

KABELSKA KANALIZACIJA:

- Za vse optične povezave se gradi ali uporabi obstoječa kabelska kanalizacija (gradnja zračnih optičnih vodov je možna le v izjemnih primerih, ko ne obstaja nobena možnost realizacije gradnje kabelske kanalizacije), v kateri mora biti položena ena cev takega premera, ki omogoča vstavitev predvidenega optičnega kabla in še enega dodatnega kabla enakih dimenzij (možnost kasnejše vgradnje dodatnega kabla), ter še ena cev (rezervna) enakih dimenzij. Pri polaganju novih cevi so le te lahko iz polietilena visoke gostote (PE-HD oz. HDPE) ali polivinil klorida (PVC) oz. drugih materialov, ki zagotavljajo enake ali boljše pogoje za uvlek in obstojnost optičnih kablov.

- Novozgrajena kabelska kanalizacija na trasah med lokalnimi dostopovnimi točkami in centralnimi točkami ter hrbteničnim omrežjem, je potrebno predvideti prazne cevi za nadaljnje razširitve omrežja z vsaj trikratno kapaciteto trenutnih zahtev.

- Na trasi kabelske kanalizacije naj bodo revizijska mesta in stičišča cevovodov izvedena v jaških.

  - Jaški naj bodo izvedeni z betonskimi cevmi, z betoniranjem na terenu ali iz drugih materialov, ki ustrezajo zahtevam. Izvedba jaška mora ustrezati vrsti in zahtevani nosilnosti terena.

  - Velikost jaška mora ustrezati zahtevam kabelske kanalizacije. Prehodni jaški (dva cevna uvoda) naj bodo premera vsaj 60 cm, jaški z večjimi cevnimi uvodi pa primerno večji.

  - Jaški, v katerih bo predviden spoj kablov (kabelska spojka z optičnimi zvari), morajo biti dimenzionirani tako, da bodo možni vzdrževalni posegi na spojki.

  - Jaški morajo biti pokriti z litoželeznimi (siva litina) povoznimi pokrovi brez rešetk. Nosilnost pokrova jaška mora ustrezati nosilnosti terena in v zadostni meri ščititi pred vdorom vode in umazanije, da ni moten dostop do kanalizacije ter da ni ogrožena trajnost optični kablov.

  - Pokrov jaška ima lahko le nevtralne oznake (oznaka proizvajalca, velikost in tip jaška). Dodatni napisi na jašku naj bodo usklajeni z naročnikom in ostalimi investitorji (ne sme biti oznak: telefon, elektrika, plin, voda, kanalizacija, Telekom).

  - Prazne cevi naj bodo začepljene, cevi s kabli pa morajo biti zaščitene pred vdorom glodavcev in vode.

CENTRALNE TOČKE:

- Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije centralnih točk (predložena morajo biti dovoljenja lastnikov prostorov, kjer bodo centralne točke postavljene). V primeru večjih oddaljenosti med naselji, v katerih se bo gradilo odprto širokopasovno omrežje, se lahko načrtuje tudi lokalne dostopovne točke v teh naseljih ter njihovo povezavo s centralno točko lokalne skupnosti, od koder bo tekla povezava s hrbteničnim omrežjem ali pa neposredno povezavo lokalnih dostopovnih točk s hrbteničnimi omrežji, če je to ekonomsko ugodneje.

- Ponudnik poskrbi za načrtovanje in vgradnjo prenosne ter podatkovne opreme v centralnih točkah določenega območja.

- Za terminalno opremo zainteresiranih končnih uporabnikov poskrbi ponudnik storitve ali končni uporabnik sam.

- Centralne točke morajo zadostiti naslednjim pogojem:

  - Prostori morajo biti dovolj veliki za postavitev omare za komunikacijsko opremo dimenzij vsaj 600x750x2000mm (š x g x v).

  - Do prostorov mora biti napeljano napajanje 220V preko ločene 16A varovalke in urejena ustrezna ozemljitev.

  - 24 ur na dan, 365 dni na leto morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje računalniške in komunikacijske opreme (po potrebi klimatska naprava).

  - Dostop do prostorov mora biti omogočen za potrebe vzdrževanja 24 ur na dan 365 dni na leto (v primeru nujne intervencije ali po najavi), osebju upravljavca in pooblaščenim osebam operaterjev omrežij ter ponudnikom storitev, ki imajo svoje naprave na lokacijah centralnih točk.

  - Prostori morajo biti tehnično varovani in ne smejo biti dostopni nepooblaščenim osebam.

  - Lastniki lokacij, na katerih so centralne točke, morajo dopustiti izvajalcem gradnje odprtih širokopasovnih omrežij napeljati komunikacijske vode do centralnih točk, le ti pa morajo kriti vse potrebne stroške napeljave in ureditve.

  - Lastniki lokacij ponudnikom in lastnikom odprtih širokopasovnih omrežij ne bodo zaračunavali najemnine.

  - Lastniki lokacij bodo ponudnikom zaračunavali mesečne obratovalne stroške po stroškovnem principu.

  - Lastniki odprtih širokopasovnih omrežij uredijo vsa pogodbena razmerja z lastniki lokacij, na katerih se bodo nahajale centralne točke.

POVEZOVANJE V HRBTENIČNO OMREŽJE:

- Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije kolokacij za vstopne točke v hrbtenična omrežja. Ponudniki poskrbijo za dovoljenja lastnikov prostorov, kjer bodo nameščeni in izvedeni vstopi v hrbtenična omrežja.

- Ponudniki izberejo ponudnike hrbteničnih omrežij na teh območjih, v katere bodo vstopala odprta širokopasovna omrežja in od njih pridobijo zavezujoče ponudbe (pogodbe), ki jih priložijo v svojih ponudbah, na podlagi katerih bodo bodoči upravljavci in/ali lastniki sklenili dolgoročne pogodbe za vstop v hrbtenična omrežja.

- Hrbtenično širokopasovno omrežje, v katerega se bo odprto širokopasovno omrežje povezovalo, se izbere glede na enostavnost dostopa (oddaljenost, konfiguracija terena in tehnološka upravičenost), na ekonomsko učinkovitost in na razpoložljive kapacitete hrbteničnega omrežja, pri čemer nastopajo vsi ponudniki hrbteničnih omrežij na tem območju pod enakimi pogoji. Če je na območju več naselij, v katerih je potrebno zgraditi odprto širokopasovno omrežje in je učinkoviteje povezovanje v različna hrbtenična omrežja, se za povezovanje različnih omrežij s hrbteničnimi omrežji lahko izbere različne operaterje takih omrežij.

- Vstop v širokopasovno hrbtenično omrežje mora omogočati dostop do vseh uporabnikov na tem območju s strani vseh ponudnikov storitev in to pod enakimi tržnimi pogoji.

AKTIVNE NAPRAVE:

Ponudnik mora zagotoviti vse aktivne naprave, ki so potrebne za nemoteno delovanje omrežja z zahtevano zanesljivostjo in varnostjo, za dostop do končnih uporabnikov s strani različnih ponudnikov storitev.

## 4.5	Pogoji upravljanja z odprtim širokopasovnim omrežjem

Odprto širokopasovno omrežje bo izbrani ponudnik upravljal in vzdrževal tako, da bo omogočil dostop v omrežje vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji. Izbrani ponudnik lahko ponudnikom storitev in operaterjem zaračunava samo strošek vstopa v omrežje, dostop do posameznih lokalnih dostopovnih točk ter do končnih uporabnikov. Vsem operaterjem mora ponujati omrežje pod enakimi pogoji.

Pri tem pa vsem operaterjem skupaj ne sme zaračunati višjega zneska, kot ga je predvidel v ponudbi na razpis za izbiro izvajalca, in sicer pod specifikacijo cene, pod katero bo ponudnik ponujal omrežje, ki ga je zgradil s svojimi sredstvi (komercialni del omrežja), ponudnikom storitev in drugim operaterjem, ki vsebuje stroške amortizacije, financiranja, upravljanja za ta del omrežja, vzdrževanja in pričakovan dobiček, ter specifikacijo cene, pod katero bo izbrani ponudnik ponujal del omrežja, ki bi bil zgrajen z državnimi in evropskimi sredstvi (nekomercialnega dela omrežja), ki vsebuje stroške upravljanja in vzdrževanja. V obeh primerih predpostavi, da bo v omrežje vključenih 20 priključkov na 100 prebivalcev.

Ob višjem doseženem številu končnih uporabnikov na nekomercialnem delu omrežja lahko sorazmerno poveča stroške upravljanja in vzdrževanja, na komercialnem delu omrežja pa lahko sorazmerno poveča ceno, ki jo v tem omrežju zaračunava vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem. Za komercialni del omrežja se torej izoblikuje najvišja cena na končnega uporabnika, nad katero ne sme izbrani ponudnik ponujati svojega omrežja.

V obdobju manjšega števila končnih uporabnikov od predvidenega, upravljavec omrežja lahko operaterjem zaračunava stroške, ki jih je predvidel ob predpostavki, da bo v omrežje vključenih 20 priključkov na 100 prebivalcev.

Razen cene na končnega uporabnika, ki jo bo ponudnik mesečno zaračunaval ponudnikom storitev za dostop do vsakega končnega uporabnika na delu omrežja, zgrajenem z lastnimi sredstvi ponudnika, ter stroškov upravljanja in vzdrževanja dela omrežja, zgrajenega z državnimi in evropskimi sredstvi, izbrani ponudnik (upravljavec in vzdrževalec) ne bo smel zaračunavati drugih stroškov operaterjem omrežij in ponudnikom storitev ter končnim uporabnikom.

Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati zahtevam iz Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občinah Kanal ob Soči in Tolmin. Izvedba načrtovanih omrežij je tehnološko nevtralna. Glede na obstoječe stanje infrastrukture, predstavljene potrebe in konfiguracijo terena območja gradnje, mora ponudnik izbrati optimalne tehnologije.

# 5.	Izvedbeni načrt s terminskim planom

Pogoje uporabe stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti opredeljuje Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l.RS, št. 14/07), ki se bo začel uporabljati 3. septembra 2007 in Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l.RS, št. 12/03 in 77/03). 29. člen zakona govori o tem, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti s stvarnimi pravicami sicer odplačno, vendar pa je lahko brezplačno, če se zasleduje javni interes. Obremenjevanje s stvarnimi pravicami se izvede z metodo neposredne pogodbe. Uredba pa v 64. členu govori o tem, da mora upravljavec na predlog zainteresirane osebe pripraviti posamičen program upravljanja tudi v primeru obremenjevanja nepremičnega premoženja. Pri tem upravljavcu ni potrebno izvesti pripravljalnih dejanj, ki se nanašajo na ocenjevanje nepremičnega premoženja, razen če oceni, da je to v konkretnem primeru potrebno. V primeru vzpostavljanja služnosti, je le to potrebno natančno opredeliti, in sicer v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno. V konkretnem primeru gre za zasledovanje javnega interesa, kar pomeni, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja lokalne samoupravne skupnosti lahko brezplačno.

Občini Kanal in Tolmin, dajeta na svoja zemljišča soglasje, da se lahko gradi na njunih zemljiščih za gradnjo širokopasovnega omrežja. Občini bosta v primeru sočasne izgradnje prometno-komunalne infrastrukture racionalno izkoristila sredstva ter implementirala GOŠO na trasah, kjer je le-to možno.

Izvajalci gradnje morajo podati pisno vlogo za obremenitev nepremičnega premoženja Občin Kanal in Tolmin. Prilogi mora biti priložena situacija poteka predvidene infrastrukture na zemljiškem katastru, iz katere je jasno razvidno, po katerih zemljiščih oz. konkretno parcelah je predviden potek vodov. Prav tako se od izvajalcev pričakuje, da bo predložil že pripravljene služnostne pogodbe za vse parcele, ki so v lasti občine in bodo po njih potekali vodi. Občini Kanal in Tolmin bosta predložene pogodbe v dogovorjenem roku pregledala in usklajene z izvajalcem podpisala. Prav tako bo pomagala pri pridobivanju služnosti za zemljišča, ki so v zasebni lasti. Občini Kanal in Tolmin se zavezujeta, da bosta na svoje stroške opravila overitve podpisov na služnostnih pogodbah za parcele v občinski lasti in izvedli vpis služnosti v zemljiško knjigo. Na tak način bosta občini v gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij vložili pravico do služnosti na zemljiščih, ki so v njeni lasti. Služnost se ustanovi za obdobje dvajsetih let. Po pretečenem obdobju se namreč na Občino Kanal in Občino Tolmin prenese lastninska pravica na omrežju oz. njegovi infrastrukturi v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu.

Ponudniki (potencialni izvajalci) morajo pri zasnovi projekta (ponudbe) upoštevati predvsem sledeče:

- delež uporabnikov je priključljivih preko položenega kabelskega omrežja z kapaciteto 100 Mbit/s.

- Hrbtenica omrežja predvideva izkope osnovnih optičnih povezav po zelo zahtevnem kamnitem področju.

- Določene povezave v hrbtenici občine so brezžične.

- Povezave do gospodinjstev bodo po zelo zahtevnem terenu v večini primerov brez možnosti gluhih priključkov .

- Kraški del pokrajine občine je izrazito zahteven, kar otežuje ceneno in enostavno polaganje optičnih kablov. To dejstvo implicira skoraj neizogibno uporabo brezžičnih povezav v najbolj odročnih področjih.

- Večina pomembnejših uporabnikov (Administrativno središče občine, zdravstveni dom, gasilci, večji industrijski in obrtni obrati, …) so v kraju Tolmin in Kanal.

- Praktično vsi objekti imajo telefonski priključek, katerega naročniška zanka je v bakreni izvedbi, tako, da za priklope, katerih dolžina ni prevelika, ni težav pri hitrih priklopih, če upoštevamo faznost projekta.

- Smiselno je, da se na »koncu« vsakega optičnega kabla (lokalna dostopna točka ) vzpostavi distribucijsko vozlišče za končne uporabnike in eventualne vozlišča za brezžični lokalni dostop.

## 5.1	Ocena investicijskih sredstev

Pri okvirni oceni investicije smo se držali navodil v razpisni dokumentaciji javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura ; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, kjer pripada na en priključek 3.000,00 EUR. Predpostavljamo, pa da glede na zahtevnost kraškega terena in oddaljenost med kraji, da se končna rešitev lahko razlikuje tudi po finančni plati.

Za nadaljnje faze izgradnje širokopasovnega omrežja investicijska ocena še ni izdelana.

## 5.2	Terminski plan

Terminski načrt gradnje mora biti izvedljiv v 9. mesecih od podpisa pogodbe. V tabeli 20 je prikazan plan akcij projekta z začetkom aktivnosti po izboru izvajalca in operaterja, s katerim bosta občini kandidirali na javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura ; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba.

Tabela 20: Plan akcije za izvedbo aktivnosti na projektu GOŠO za Občino Kanal in Občino Tolmin.

| PLAN AKCIJE | MESEC |
| --- | --- |
|  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sklep o JZP ali JN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razpis JZP ali JN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkurenčni dialog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izbor izvajalca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis pogodbe z izvajalcem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava investicijskega programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava razpisne dokumentacija in prijava na javni razpis ESRR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobivanje soglasij lastnikov za služnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobivanje lokacijskega dovoljenja in priglasitev del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklep in podpis pogodbe o pridobitvi sredstev ESSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba in izgradnja omrežja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevzem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vir: Lastni.