OBČINSKI SVET								   OSNUTEK

NAČRT NRP 2007- 2010

Občinskemu svetu predlagam, da opravi razpravo o predlaganem načrtu razvojnih programov za leto 2007-2010.

S sklepanjem, naj potrdi finančne konstrukcije, katere se bo upoštevalo pri pripravi DI-IP in investicijskih programih, predvsem je to pomembno za projekte, ki jih predlagamo v nabor za sofinanciranje iz regionalnih spodbud.

Nekatere projekte predstavljamo v prilogi z ID-P oziroma DI-IP, ostale se bo predstavilo ustno na seji sveta.

Kanal, 21.3.2007								   ŽUPAN

Andrej Maffi

Obrazložitev načrta razvojnih programov Občine Kanal ob Soči

za obdobje 2007 – 2010

Pravno podlago za izdelavo načrta razvojnih programov predstavljajo 10. in 12. člen Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999) in 25., 26. in 27. člen Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št. 45/2002). Načrt razvojnih programov je tretji sestavni del proračunske dokumentacije in sicer je treba voditi vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru podskupine kontov ekonomske kvalifikacije 420 – investicijski odhodki in 430 – investicijski transferi. Načrt razvojnih programov odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči do leta 2009.

Zakon o javnih financah in Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega

proračuna (Ur.l. RS, št. 45/02) določata pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih

programov. Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je usklajen s cilji in strategijo razvoja občine,

- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s

predpisano uredbo ter potrjena najmanj na nivoju DI-IP oziroma predinvesticijske zasnove in

- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj).

V skladu z zakonodajo in priporočili Ministrstva za finance je v načrt razvojnih programov, ki se ga sicer letno dopolnjuje, smiselno vključiti investicijske izdatke za projekte:

- ki imajo pridobljeno dovoljenje za poseg,

- za katere je pridobljena ali se izdeluje projektna dokumentacija, in smatramo, da bo mogoče pravočasno pridobiti gradbeno dovoljenje, oz. da v skladu s 6. člen zakona o graditvi objektov, Ur.l. RS, št. 110/02 ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja,

- za katere menimo, da je potrebna minimalna investicijska dokumentacija in so realno izvedljivi,

- posege, za katere nameravamo pridobiti sofinanciranje iz regionalnih razvojnih spodbud

ter

- predvsem posege, ki imajo že zagotovljene dodatne vire sofinanciranja.

Posamezni načrti razvojnih programov so podrobno predstavljeni v tabelah načrtov

razvojnih programov Občine Kanal ob Soči in sicer po posameznih projektih za obdobje

od leta 2007 do 2010, v prilogi proračuna za leto 2007. Prikazani so podatki o projektu,

ocenjena vrednost, tip, status oziroma vrsta projekta ter načrt financiranja. Za vsak razvojni

program je prikazana proračunska postavka, podkonto glede na vrsto izdatka, proračunska

sredstva po letih, drugi viri sredstev po letih ter skupna vrednost posameznih razvojnih

programov. Na koncu vsake tabele je prikaz skupne vrednosti vseh razvojnih projektov  oziroma projektov EU po področjih proračunske porabe za naslednja štiri leta.

V poudarjeni obliki so označene investicije v teku, za katere so zagotovljena sredstva v predlogu proračuna, glede ostalih investicij, predvidenih v sprejetem načrtu razvojnih programov za obdobje 2006-2009, bo občinski svet razpravljal in sklepal ob postopku sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2007 v mesecih marec-april.

01 Javna uprava

- Nabava osnovnih sredstev: programska in računalniška oprema, dokup pohištva za potrebe občinske uprave.

04 Gospodarske dejavnosti

Cestna infrastruktura

- Nadaljevanje obnove preostalih odsekov LC Kanal-Kal v letu 2007.

- Rekonstrukcija in pločniki skozi Deskle; večji del investicije je v načrtu razvojnih programov državnega proračuna (financiranje države v višini 129.000.000 SIT). Križišče Bevkove s Srebrničevo ulico v Desklah (odcep za Gorenje Deskle) se rešuje v sklopu rekonstrukcije ceste, ureditve pločnikov in avtobusnih postajališč za Deskle. Dovoljenje za poseg v prostor po določilih veljavnega zakona o cestah ni potrebno, opravljen je javni razpis, v podpisovanju pogodba, s katero se Občina Kanal ob Soči zavezuje kriti stroške pločnikov in JR v višini ca. 43 mio SIT.

Istočasno z izvedbo rekonstrukcije ceste se bo v isti trasi na stroške občine izvedlo rekonstrukcijo in delno novogradnjo primarnega vodovoda (ocena ca. 66 mio SIT) ter položilo odsek kanalizacije, ki služi navezavi kanalizacije Gorenje Deskle na obstoječo kanalizacijo (ocena ca, 9 mio SIT)

- Za rekonstrukcijo ceste do Gorenje Vasi je v izdelavi projektna dokumentacija (ocena vrednosti naložbe, ki vključuje rekonstrukcijo ceste, rekonstrukcijo in gradnjo novih komunalnih vodov je 125.000.000 SIT).

- Za rekonstrukcijo ceste Ložice-Goljevica se v letu 2006 izvajajo geodetske meritve za vris ceste v kataster, nadaljevanje preplastitve v prihodnjih dveh letih.

- Preplastitev posameznih odsekov po KS: po planu večjih investicijsko-vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi-priloga.

Urbane površine

- Ureditev parkirišč in tržnice na Gradnikovi ulici v Kanalu

- Ureditev pešpot do vasi Morsko (nad traso primarnega vodovoda)

Turizem

- Nad prostori turistično-informativnega centra v Kanalu (turistična pisarna) urediti prostore za muzejske zbirke.

Mrliške vežice

- V izvedbi gradnja in dokončanje mrliške vežice Prelesje (rešitev ventilacije).

- Izdelava dokumentacije za razširitev pokopališča in izgradnjo mrliške vežice na Gorenjem polju.

- Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice Avče.

05 Varstvo okolja

- Dogradnja dela primarnega kraka kanalizacije v vasi Morsko, priklop objektov v SV predelu naselja Morsko, ki ni priključeno na kanalizacijo, na ČN-Kanal.

- Na zgrajeno primarno kanalizacijo Bodrež-Kanal priključiti Osnovno šolo in Vrtec Kanal,

- Primarna kanalizacija oz. priključevanje Gorenjih Deskel na ČN Deskle, IV. faza

- Kanalizacija Ložice, I. faza-priključitev zazidalnega načrta Ložice na obstoječo čistilno napravo; II. faza – nadaljevanje gradnje kanalizacije Ložice (nad železnico) - prijava za refundacijo zbrane takse za obremenjevanje okolja v letu 2007, ocenjene na višino 30 mio SIT.

- Izdelava dokumentacije ČN

- ČN Doblar: zamenjava obstoječe gradbiščne ČN z ustrezno veliko novo ČN.

- ČN Deskle: izdelana projektna dokumentacija, v teku pridobivanje zemljišč.

- ČN Avče: izdelava projektno dokumentacija,

- idejni projekt priključitve kanalizacije Gorenje vasi na ČN Kanal

06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Stanovanja

- Nakup večstanovanjske hiše Srebrničeva 37 v Desklah, ureditev stanovansjkih enot in zunanjih parkirišč in oddaja neprofitnih stanovanj v najem.

- Dokončanje stanovanja v 1. nadstropju Zdravstvenega doma Deskle

- Dokončanje stanovanja nad Zdravstvenim domom Deskle.

Planiranje prostora

V letošnjem letu zagotoviti aplikacijo za izdelavo lokacijske informacije, povezovanje grafike s tekstualnimi deli, instalacija in šolanje;  v prihodnjih letih bo temu področju potrebno namenjati znatnejša sredstva (zasnova dolgoročnega razvoja občine za priprava strategije razvoja in prostorskega reda občine,  izdelava strokovnih podlag, zagotoviti  kvalitetno in strokovno zahtevno računalniško podporo s kontinuiranim dopolnjevanjem glede na razvoj strojne in programske opreme).

Vodovodi

- vodovod Deskle (od Globnega, v trasi reginalne ceste dogradnja in rekonstrukcija primarnega vodovoda do bencinske črpalke Deskle);

- črpališče Deskle- v izdelavi projektna dokumentacija,potrebno bo pridobiti koncesijo Ministrstva za okolje in prostor kot pogoj za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor.

- izgradnja vodovoda do Zagore I. faza, v II . fazi je potrebno urediti črpališče Drmota, na katerega je vodovod priklopljen, koncesija za črpanje že pridobljena.

- rekonstrukcija vodovoda po Gregorčičevi ulici v Desklah, pridobljeno gradbeno dovoljenje; investiicja vezana na zagotavljanje požarne vode za nadomsetno telovadnico Deskle.

- primarni vodovod G. Deskle -  III. faza, vzporedno s kanalizacijo, dve fazi sta že izvedeni, nadaljevanje je povezano  z izgradnjo komunalne čistilne naprave Deskle.

- UV Ložice- v izdelavi projektna dokumentacija

- rekonstrukcija vodovoda na Čargovi v Kanalu, izdeluje se projektna dokumentacija, potrebno je pridobiti dovoljenje za poseg v prostor (zemljišča, služnosti),

- obnova vodovoda Lovišče,

- druga večja investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodih – po planu vzdrževanj Režijskega obrata.

Javna razsvetljava

- Investicijsko vzdrževanj JR in manjše investicije – po planu za urejanja javne razsvetljave - priloga.

07 Zdravstvo

- Legalizacija zdravstvenega Doma Deskle.

08 Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij

Šport

- Izgradnja nadomestne telovadnice Deskle: dokončati izgradnjo nadomestne telovadnice Deskle, z opremo in zunanjimi igrišči.

- Poskrbeti za predajo stare telovadnice Balinarskemu društvu Deskle, iskanje virov sofinanciranja – prijave na razpise MMŠ-športni del, Fundacija za šport, nato izvedba rekonstrukcije.

- Ureditev akustike v Športni dvorani Kanal: postopno po fazah v skladu s pridobljenim akustičnim elaboratom.

Kultura

- Ureditev trga Kontrada – v teku pridobivanje dovoljenja (sporno lastništvo)

- Kulturni dom V. Staniča v Ročinju: pridobljeno je dovoljenje gradbeno dovoljenje, potrebno je izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta, ob upoštevanju že izvedeni del in opredelitve del do dokončanja.  Naložba je prijavljena na sofinanciranje iz regionalnih razvojnih spodbud.

- V načrtu razvojnih programov je letni fond za investicijsko-vzdrževanje in obnove kulturnih spomenikov in za gradnjo spomenikov in spominskih obeležij.

09 Izobraževanje in otroško varstvo

- V načrtu razvojnih programov je letni fond za namene investicijsko-vzdrževalnih del,

- Pričetek izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo stare telovadnice  Osnovne šole Kanal (zagotovitev specifičnih učilnic kot za  tehnični pouk, zagotovitev večnamenske dvorane za potrebe šole, kulturnega društva, krajevne skupnosti).

10 Socialna varnost

- Izbrati lokacijo (med tremi možnimi predlogi) in pričeti z nakupi zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije za Dom ostarelih. Iskanje vlaganja PPP.

IV. PRILOGE