REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI

ZA OBDOBJE OD 1.1.2008 DO 30.6.2008

Glede na to, da je bila občinskemu svetu na junijski seji predložena 5 mesečna realizacija proračuna 2008, menimo, da za poročanje o polletni realizaciji zadošča krajše poročilo.

Polletna realizacija proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2008 izkazuje 35,9% realizacijo na prihodkovni strani ter 30% realizacijo na odhodkovni strani proračuna. Podrobneje je realizacija razvidna iz tabel (vsi zneski so v EUR).

Pri razlagi realizacije je potrebno upoštevati naslednja zakonska določila, ki jih občina kot proračunski uporabnik upošteva pri poslovanju ter evidentiranju prihodkov ter odhodkov proračuna:

- evidentiranje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (plačana realizacija) ter

- plačilni roki: 30 oz. 60 dni po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

Navedeno pomeni:

- da so v polletni realizaciji proračuna zajete tiste tekoče naloge, ki so bile izvedene aprila oz. maja ter tiste investicijske naloge, ki so bile realizirane marca oz. aprila 2008 ter

- da bodo naloge, ki so bile izvedene do konca junija 2008, v realizaciji proračuna vidne šele po plačilu računov, to je v juliju, avgustu oz. septembru 2008, odvisno od datuma prejema računa oz. situacije ter od vrste opravljenih del (tekoče ali investicijske naloge).

- SPLOŠNI DEL

PRIHODKI

ODHODKI

RAČUN FINANCIRANJA

Obrazložitev investicijskih odhodkov:

- »Izgradnja nadomestne telovadnice Deskle«

Do odprave pomanjkljivosti zadržujemo 160.937,87 EUR (10% sredstev). Poleg tega pa še ni potrjen predlagan končni obračun za dodatna dela v višini predlaganega aneksa (95.508,13 EUR).

- »Rekonstrukcija ceste skozi Deskle«

Zadržuje se 42.123 EUR penalov.

Če bi navedena sredstva sprostili, bi bila realizacija investicijskih odhodkov v prvem polletju 2008 15,44% namesto izkazane 7,8%, fizična realizacija investicijskih odhodkov do konca junija 2008 znaša 768.536 EUR oz. 19,63%.

V prvem polletju je bila načrtovana tudi višja realizacija na »Kanalizaciji in čistilni napravi Deskle«, kjer se je zaradi prestavitve daljnovoda z deli skoraj prekinilo, nemoteno nadaljevanje je bilo mogoče šele od sredine julija naprej. Do konca avgusta smo prejeli 6 obračunskih situacij v višini 521.266 EUR, septembrska situacija pa se ocenjuje na skupno višino 1.030.000 EUR.

ŽUPAN

Andrej Maffi