4a

OBČINSKI SVET								PREDLOG

Na podlagi 16. člena Statuta občine Kanal ob Soči ( Uradne objave, Primorske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet občine Kanal ob Soči na svoji …redni seji dne ……sprejel naslednji

SKLEP

o potrditvi načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Občin Kanal in Tolmin

1.

Sprejme se Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Občin Kanal in Tolmin.

2.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:								Župan

Andrej Maffi

Obrazložitev:

Občina Kanal ob Soči želi nadgraditi odprto širokopasovno omrežje na območjih, kjer to še ni prisotno in tako omogočiti ponudbo vseh vrst tako imenovanih internetnih storitev za območje celotne občine. Občina Kanal in Občina Tolmin bosta skupaj kandidirali na javnem razpisu za pridobitev sredstev, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo.

Načrt je del razpisne dokumentacije Javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja na območju Občine Kanal in Občine Tolmin, zato ga mora predhodno sprejeti občinski svet.

Župan

Andrej Maffi, l.r.

4b

OBČINSKI SVET								PREDLOG

Na podlagi 16. člena Statuta občine Kanal ob Soči ( Uradne objave, Primorske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet občine Kanal ob Soči na svoji …redni seji dne ……sprejel naslednji

SKLEP

1.

Na podlagi sprejetega Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Občin Kanal in Tolmin se projekt prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in uvrsti v Načrt razvojnih programov občine tako, kot se ga bo prijavilo na javni razpis za pridobitev sredstev (GLEJ PRILOGO –vsebina, časovnica, potrebna sredstva,..).

2.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:								Župan

Andrej Maffi

Naziv projekta: Izgradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kanal in Občini Tolmin

Nosilec projekta: Občina Kanal

Finančni plan:

| Ocena investicijskih sredstev |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta del | Cena (EUR) | Kanal | Tolmin |
| Delež sofinaciranja po občini glede na število gospodinjstev |  | 48,30% | 51,70% |
| Projektna dokumentacija |  |  |  |
| Načrt razvoja OŠO elektronskih komunikacij | 2.040 | 985 | 1.055 |
| Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo | 6.000 | 2.898 | 3.102 |
| DIIP načrt razvoja OŠO elektronskih komunikacij in prijava na javni razpis | 2.400 | 1.159 | 1.241 |
| Investicijski program OŠO elektrosnkih komunakacij | 4.080 | 1.971 | 2.109 |
| Predinvesticijske zasnove | 4.080 | 1.971 | 2.109 |
| Skupaj | 18.600 | 8.984 | 9.616 |
| Oprema in storitve |  |  |  |
| Oprema in storitve | 2.606.310 | 1.258.848 | 1.347.462 |
| Nadzor izvajanja projekta | 15.000 | 7.245 | 7.755 |
| SKUPAJ | 2.639.910 | 1.284.060 | 1.374.450 |
| DDV | 527.982 | 256.812 | 274.890 |
| SKUPAJ z DDV | 3.167.892 | 1.540.872 | 1.649.340 |

Terminski plan:

Priprava projektne dokumentacije v letu 2008, izvedba do septembra 2009.